ПАВЛОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

## Р І Ш Е Н Н Я

28.09.2012р.								№ 771

Про хід виконання першочергових

заходів щодо підготовки житлового фонду

та об’єктів соціальної сфери м. Павлограда

до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013 р.р.

Згідно з п.1 ч.а ст.30, пп.1,2 ст. 52 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” п. 5 ч.1. ст. 7 Закону України „Про житлово-комунальні послуги”, на виконання рішення виконавчого комітету від 25.04.2012р. № 313 „Про підсумки роботи житлово-комунального господарства міста в осінньо-зимовий період 2011-2012 рр. та заходи по підготовці житла та об’єктів комунального призначення до роботи в осінньо-зимовий період  2012-2013 роки” підприємствами, установами та організаціями міста проводилась відповідна робота. Головна увага приділялась своєчасній підготовці до опалювального періоду мереж тепло - та водопостачання, водовідведення, ремонту покрівель та інженерного обладнання житлових будинків.

З початку підготовки до опалювального періоду міським штабом з підготовки міста до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013 рр. здійснено детальні перевірки житлово-комунальних підприємств та об’єктів соціальної сфери міста, в ході яких надано об’єктивну оцінку роботі комунальних служб щодо виконання завдань, пов’язаних із забезпеченням належних умов проходження наступного опалювального сезону.

Станом на 26 вересня 2012 року по більшості позицій заходи виконані в повному обсязі, окремі – на 97 %.

Житловий фонд комунальної власності на сьогодні нараховує  674 будинків. Комунальним підприємством „ПАВЛОГРАДЖИТЛОСЕРВІС”, приватним підприємством  „К-П-1”, головами ОССБ  із запланованих 560 житлових будинків з центральним опаленням в комплексі підготовлено на 100%.

Протягом 2012 року відповідними структурними підрозділами виконавчого комітету проводилась робота щодо створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. В цьому році створено 7 об’єднань (в 2011 році – 16 об’єднань). Загалом в місті вже створено та діють 107 об’єднань.

Комунальним підприємством „Павлоградтеплоенерго” відремонтовано 2,8 км теплових мереж (100%), підготовлено 19 котелень (100%) і 13 теплових пунктів.

2

В 2012 році планується введення в експлуатацію котельні № 1 (Тельмана,12) згідно з проектом “Реконструкція системи теплопостачання мікрорайонів «Північний”, “Західний”, “Новий” м.Павлоград, локальна система № 1 мрн. “Північний”. Котельня № 1”, що надасть можливість забезпечити сталим безперебійним теплопостачанням мешканців 34 багатоповерхових житлових будинків, видержувати необхідний температурний режим в будівлях бюджетної сфери та інших об’єктах соціального та виробничого призначення. За рахунок впровадження проекту передбачається скорочення енергоспоживання: газу на 1930,0 тис.куб.м., електроенергії на 930,0 тис.кВт/год., втрат в теплових мережах у 9 разів, що разом із скороченням експлуатаційних затрат забезпечить зменшення собівартості 1 Гкал в 2 рази, зменшення викидів парникових газів у атмосферу на 4,5 тис. тон/рік.

Комунальним підприємством „Павлоградське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства” згідно з заходами, замінено               2,272 км водопровідно-каналізаційних мереж, підготовлено 2 водопровідно-насосних станції та 20 каналізаційно-насосних станцій, 8 свердловин.

В поточному році розпочаті роботи по проекту «Будівництво трубопроводу водопостачання сел.Південне та сел.Залізничників у                         м. Павлоград». Виконання заходів по проекту дозволить покращити умови проживання 7 тис.осіб. Проектом передбачене забезпечення водою мешканців сел. Південне (вул. Клубна, Весела, Самарська, Боженко) та сел.Залізничників (вул.Польова,Залізничників, Правди, Чкалова, Деповська).

На даний час, згідно з програмою „Реформування і розвиток житлово-комунального господарства міста Павлограда на 2011-2014 р.”, є нагальна потреба в капітальному ремонті  398 покрівель житлових будинків на суму 42,2 млн. грн. та 41 ліфта на суму 10,3 млн.грн.

У 2012 році з місцевого бюджету на капітальний ремонт житлового фонду виділено 2117,1 тис. грн. Із-за запланованих 10 покрівель виконано капітальний ремонт тільки на 5-ти покрівлях (55%), роботи продовжуються.

Значний обсяг робіт виконано з ремонту дорожнього покриття вулиць міста. За кошти міського бюджету відремонтовано 7,9 тис.м2 асфальтобетонного покриття на суму 317,9 тис.грн.

В 2012 році з державного та обласного бюджетів виділено коштів в сумі 1196,0 тис.грн. Виконано поточний ремонт асфальтобетонного покриття на 14-х вулицях, виправленню профілю основи доріг з підсипанням на 4-х вулицях, на даний час роботи по 9-ти вулицям будуть продовжені.

Також в 2012 році розпочато роботи по проекту «Реконструкція автомобільного мосту через р. Вовча (ІІ пусковий комплекс)». Виконання заходів по проекту в повному обсязі дозволить у 2 рази збільшити пропускну

спроможність автотранспорту через р. Вовча, відокремити рух по напрямкам та підвищити безпеку дорожнього руху.

У визначений термін виконали завдання по підготовці до наступного осінньо-зимового періоду Павлоградський район електричних мереж,

Центральна енергетична кампанія та Павлоградське управління по експлуатації газового господарства.

3

Бюджетні установи, залучивши додаткові кошти, повністю виконали

завдання з ремонту покрівель, дверних та віконних пройомів та систем центрального опалення та холодного водопостачання.

У цілому підготовлено повністю 47 об’єктів відділу освіти, у тому числі 20 шкільних закладів, 20 дитячих дошкільних закладів та 7 позашкільних. Завершено роботи по 8 закладам охорони здоров’я.

Стан розрахунків підприємств житлово-комунального господарства за спожитий газ та електроенергію погіршується, що значно ускладнює роботу і негативно впливає на якість послуг з тепло - водопостачання та водовідведення, обслуговування будинків та своєчасний початок опалювального сезону.

Разом з тим, слід відмітити недостатню роботу керівників комунальних

підприємств щодо укладання договорів з населенням на надання житлово-комунальних послуг, не в повному обсязі підготовку житлового фонду щодо перевірки та поточного ремонту димовентиляційних каналів, поточного ремонту покрівель та герметизації міжпанельних швів. Ці та інші недоліки негативно впливають на рівень задоволення потреб населення, погіршують стан проплат за надані комунальні послуги.

З метою недопущення затримки початку наступного опалювального сезону та забезпечення сталої роботи об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери в зимових умовах 2012-2013 років, виконавчий комітет Павлоградської міської ради

В И Р І Ш И В:

1.Інформацію щодо стану виконання першочергових заходів                   підприємствами житлово-комунального господарства та бюджетних установ та завдань щодо підготовки житлового фонду та об’єктів соціального призначення до нового опалювального сезону 2012-2013 рр. прийняти до відома.

2. Директору КП “ПАВЛОГРАДЖИТЛОСЕРВІС” Петлі Т.Г., директору ПП „К-П-1” Кравченко О.Ф., головам ОСББ до 01.10.2012р. завершити підготовку житлового фонду міста до опалювального сезону, а саме:

- завершити роботу з утеплення під’їздів, підвалів, горищ, встановленню пружин на вхідних дверях, скління вікон, а також ліквідацію підтоплень

окремих підвальних приміщень, які допущені через аварійні несправності систем водопостачання та водовідведення;

- виконати завдання по герметизації міжпанельних швів згідно графіку;

- виконати роботи по поточному ремонту покрівель;

- виконати перевірку та поточний ремонт димовентиляційних каналів.

3. Директору КП „ЗАТИШНЕ МІСТО” Пріяну І.І. до 01.10.2012р.:

- заготовити посипочний матеріал, завершити підготовку спеціалізованої снігоприбиральної техніки.

4. Директору КП „Павлоградтеплоенерго” Вовку М.В., директору                    КП «Павлограджитлосервіс» Петлі Т.Г., директору ПП „К-П-1”                        Кравченко О.Ф., начальнику відділу охорони здоров’я Старішку М.В.,

4

начальнику відділу освіти Осипчуку О.Б., начальнику відділу культури 
Ломановій І.М., начальнику відділу у справах сім’ї, молоді та спорту                Дугіну О.П. до 01.10.2012р. виконати роботи по заповненню мереж теплопостачання та провести гідравлічні іспити підпорядкованих об’єктів.	5. Директору підприємства КП “Павлоградтеплоенерго” Вовку М.В. до 01.10.2012 р.:

- забезпечити необхідну кількість сульфоуглю та солі для котелень;

- підготувати артезіанські свердловини технічної води;

- провести гідравлічні іспити мереж теплопостачання;

- провести розрахунки за спожитий природний газ станом на 15.10.2012р. не менш ніж на 87,5%, а станом на 01.11.2012 р. – не менш ніж 90% та до 01.11.2012р. реструктуризувати заборгованість за спожиту електроенергію перед ПАТ «ЕК “Дніпрообленерго”.

6. Керівникам відділів міської ради: Старішку М.В., Осипчуку О.Б., Ломановій І.М., Дугіну О.П. до 30.09.2012р. розробити та представити на затвердження заходи щодо лімітної дисципліни по енергоносіям та зниження в  ІУкв.2012р. їх споживання згідно встановленого завдання.

7. Директору КП «Павлограджитлосервіс» Петлі Т.Г., директору                   ПП «К-П-1» Кравченко О.Ф., головам ОСББ, начальнику Павлоградського управління по експлуатації газового господарства Коліньку О.І. активізувати роботу по укладенню договорів на технічне обслуговування внутрішньо - будинкових газових мереж.

8. Керівникам підприємств, установ та організацій усіх форм власності вжити вичерпних заходів для погашення підприємствами, установами та організаціями у повному обсязі заборгованості за спожитий природний газ, електричну і теплову енергію, воду та послуги з водовідведення, забезпечити щомісячну оплати поточного споживання енергоносіїв, створити умови щодо закупівлі природного газу, в тому числі за рахунок кредитних ресурсів, і своєчасного початку опалювального сезону, а також погашення заборгованості за минулі періоди.

9. Рекомендувати керівникам Державного підприємства науково-виробниче об’єднання “Павлоградський хімічний завод” (Шиман), державного підприємства “Павлоградський механічний завод” (Кириченко), Павлоградського району електричних мереж (Лутай), Павлоградського управління експлуатації газового господарства (Колінько) забезпечити стабільну роботу об’єктів життєдіяльності міста в осінньо-зимовому періоді 2012 - 2013 рр.

10. Рекомендувати начальнику державної виконавчої служби                     Палуну В.О. забезпечити своєчасне виконання рішень суду щодо стягнення заборгованості за комунальні послуги з боржників.

11. Заступнику начальника управління комунального господарства та будівництва Дейнеженко Ю.С., начальнику фінансового управління Роїк Р.В. забезпечити  постійний контроль за використанням в поточному році коштів субвенцій з державного та обласного бюджетів місцевим бюджетам до 15.12.2012р.

5

12. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на

заступника начальника управління комунального господарства та будівництва Дейнеженко Ю.С., начальника відділу охорони здоров’я Старішка М.В., начальника відділу освіти Осипчука О.Б., контроль - на першого заступника міського голови Вершину А.О.

Міський голова							І.С.Метелиця