ПАВЛОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

## Р І Ш Е Н Н Я

25.09.2013р.								№ 594

Про хід виконання першочергових

заходів щодо підготовки житлового фонду

та об’єктів соціальної сфери м. Павлограда

до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 р.р.

Згідно з п.1 ч.а ст.30, пп.1,2 ст. 52 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” п. 5 ч.1. ст. 7 Закону України „Про житлово-комунальні послуги”, на виконання рішення виконавчого комітету від 24.04.2013р. № 256 „Про підсумки роботи житлово-комунального господарства міста в осінньо-зимовий період 2012-2013 рр. та заходи по підготовці житла та об’єктів комунального призначення до роботи в осінньо-зимовий період  2013-2014 роки” підприємствами, установами та організаціями міста проводилась відповідна робота. Головна увага приділялась своєчасній підготовці до опалювального періоду мереж тепло - та водопостачання, водовідведення, ремонту покрівель та інженерного обладнання житлових будинків.

З початку підготовки до опалювального періоду міським штабом з підготовки міста до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 рр. здійснено детальні перевірки житлово-комунальних підприємств та об’єктів соціальної сфери міста, в ході яких надано об’єктивну оцінку роботі комунальних служб щодо виконання завдань, пов’язаних із забезпеченням належних умов проходження наступного опалювального сезону.

Станом на 18 вересня 2013 року по більшості позицій заходи виконані в повному обсязі, окремі – на 97 %.

Житловий фонд комунальної власності на сьогодні нараховує  674 будинки. Комунальним підприємством „ПАВЛОГРАДЖИТЛОСЕРВІС”, приватним підприємством  „К-П-1”, головами ОССБ  із запланованих 560 житлових будинків з центральним опаленням в комплексі підготовлено на 100%.

Протягом 2013 року відповідними структурними підрозділами виконавчого комітету проводилась робота щодо створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Станом на 01.09.2013р.починаючи з 2006 року в місті вже створено та діють 110 об’єднань.

Комунальним підприємством „Павлоградтеплоенерго” відремонтовано 2,0 км теплових мереж (100%), підготовлено 19 котелень (100%) і 13 теплових пунктів.

2

В 2013 році планується введення в експлуатацію котельні № 1 (Тельмана,12) згідно з проектом “Реконструкція системи теплопостачання мікрорайонів «Північний”, “Західний”, “Новий” м.Павлоград, локальна система № 1 мрн. “Північний”. Котельня № 1”, що надасть можливість забезпечити сталим безперебійним теплопостачанням мешканців 34 багатоповерхових житлових будинків, забезпечувати необхідний температурний режим в будівлях бюджетної сфери та інших об’єктах соціального та виробничого призначення. За рахунок впровадження проекту передбачається скорочення енергоспоживання: газу на 1930,0 тис.куб.м., електроенергії на 930,0 тис.кВт/год., втрат в теплових мережах у 9 разів, що разом із скороченням експлуатаційних затрат забезпечить зменшення собівартості 1 Гкал в 2 рази, зменшення викидів парникових газів у атмосферу на 4,5 тис. тон/рік.

Комунальним підприємством „Павлоградське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства” згідно з заходами, замінено               1,111 км водопровідно-каналізаційних мереж, підготовлено 2 водопровідно-насосних станції та 20 каналізаційно-насосних станцій.

В поточному році будуть закінчені роботи по проекту «Будівництво трубопроводу водопостачання сел.Південне та сел.Залізничників у                         м. Павлоград». Виконання заходів по проекту дозволить покращити умови проживання 7 тис.осіб. Проектом передбачене забезпечення водою мешканців сел. Південне (вул. Клубна, Весела, Самарська, Боженко) та сел.Залізничників (вул.Польова,Залізничників, Правди, Чкалова, Деповська).

В 2013 році завершено виконання робіт по 1 пусковому комплексу «Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Павлограда». Проведено реконструкцію об’єктів механічної очистки стоків

На даний час, згідно з програмою „Реформування і розвиток житлово-комунального господарства міста Павлограда на 2011-2014 р.”, є нагальна потреба в капітальному ремонті  398 покрівель житлових будинків на суму 42,2 млн. грн. та 41 ліфта на суму 10,3 млн.грн.

У 2013 році з місцевого бюджету на капітальний ремонт житлового фонду виділено 1245,7 тис. грн. Із запланованих 8 покрівель виконано капітальний ремонт тільки на 5-ти покрівлях (63%), роботи продовжуються. Такі низькі показники обумовлені тим, що з червня 2013 року розрахункові рахунки Державного казначейства заблоковані з невідомих для міста причин. За рахунок обласного та місцевого бюджетів виконана повна заміна 4 ліфтів.

Значний обсяг робіт виконано з ремонту дорожнього покриття вулиць міста. За кошти міського бюджету виконано поточний ремонт асфальтобетонного покриття  20 вулиць  на суму 499,0 тис.грн., виправлено профіль основи доріг з підсипанням на 3-х вулицях на суму 60,0 тис.грн.

В 2013 році з державного та обласного бюджетів виділено кошти в сумі 2966,5 тис.грн. Виконано поточний ремонт асфальтобетонного покриття на 30 вулицях, виправлено профіль основи доріг з підсипанням на 3-х вулицях, на даний час роботи по 9-ти вулицям продовжуються.

В 2013 році за рахунок коштів міського бюджету розроблено проект «Капітальний ремонт мосту автодорожнього «Дніпро-Новий» через р. Вовча

3

м. Павлограда». На виконання робіт передбачено співфінансування з місцевого бюджету в розмірі 1112,0 тис.грн.

У визначений термін виконали завдання по підготовці до наступного осінньо-зимового періоду Павлоградський район електричних мереж,

Центральна енергетична кампанія та Павлоградське управління по експлуатації газового господарства.

Бюджетні установи, залучивши додаткові кошти, повністю виконали

завдання з ремонту покрівель, дверних та віконних пройомів та систем центрального опалення та холодного водопостачання.

У цілому повністю підготовлено 47 об’єктів відділу освіти, у тому числі 20 шкільних закладів, 20 дитячих дошкільних закладів та 7 позашкільних. Завершено роботи по 8 закладам охорони здоров’я.

Стан розрахунків підприємств житлово-комунального господарства за спожитий газ та електроенергію погіршується, що значно ускладнює роботу і негативно впливає на якість послуг з тепло - водопостачання та водовідведення, обслуговування будинків та своєчасний початок опалювального сезону.

Разом з тим, слід відмітити недостатню роботу деяких керівників

комунальних підприємств щодо укладання договорів з населенням на надання житлово-комунальних послуг, не в повному обсязі підготовку житлового фонду щодо перевірки та поточного ремонту димовентиляційних каналів, поточного ремонту покрівель та герметизації міжпанельних швів. Ці та інші недоліки негативно впливають на рівень задоволення потреб населення, погіршують стан проплат за надані комунальні послуги.

З метою недопущення затримки початку наступного опалювального сезону та забезпечення сталої роботи об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери в зимових умовах 2013-2014 років, виконавчий комітет Павлоградської міської ради

В И Р І Ш И В:

1.Інформацію щодо стану виконання першочергових заходів                   підприємствами житлово-комунального господарства та бюджетних установ та завдань щодо підготовки житлового фонду та об’єктів соціального призначення до нового опалювального сезону 2013-2014 рр. прийняти до відома.

2. Директору КП “ПАВЛОГРАДЖИТЛОСЕРВІС” Петлі Т.Г., директору ПП „К-П-1” Кравченко О.Ф., головам ОСББ до 01.10.2013р. завершити роботи з підготовки житлового фонду міста до опалювального, а саме:

- утеплення під’їздів, підвалів, горищ, встановлення пружин на вхідних дверях, скління вікон, а також ліквідацію підтоплень окремих підвальних приміщень, які допущені через аварійні несправності систем водопостачання та водовідведення;

- герметизація міжпанельних швів згідно з графіком;

- поточний ремонт покрівель;

- перевірка та поточний ремонт димовентиляційних каналів.

4

3. Директору КП „Затишне Місто” Пріяну І.І. до 01.10.2013р.

заготовити в повному обсязі посипочний матеріал, завершити підготовку спеціалізованої снігоприбиральної техніки.

4. Директору КП „Павлоградтеплоенерго” Вовку М.В., директору                    КП «Павлограджитлосервіс» Петлі Т.Г., директору ПП „К-П-1”                        Кравченко О.Ф., начальнику відділу охорони здоров’я Котляр Я.Г.,

в.о.начальника відділу освіти Набоці Н.В., начальнику відділу культури 
Ломановій І.М., начальнику відділу у справах сім’ї, молоді та спорту                Дугіну О.П. до 01.10.2013р. виконати роботи по заповненню мереж теплопостачання та провести гідравлічні іспити підпорядкованих об’єктів.

5. Директору підприємства КП “Павлоградтеплоенерго” Вовку М.В. до 01.10.2013 р.:

- забезпечити необхідну кількість сульфоуглю та солі для котелень;

- підготувати артезіанські свердловини технічної води;

- провести гідравлічні іспити мереж теплопостачання;

- провести розрахунки за спожитий природний газ станом на 15.10.2013р. не менш ніж на 87,5%.

6. Керівникам відділів міської ради: Котляр Я.Г., Набоці Н.В., Ломановій І.М., Дугіну О.П. до 30.09.2013р. розробити та представити на затвердження заходи щодо лімітної дисципліни по енергоносіям та зниження в  ІУкв.2013р. їх споживання згідно з встановленим завданням.

7. Директору КП «Павлограджитлосервіс» Петлі Т.Г., директору                   ПП «К-П-1» Кравченко О.Ф., головам ОСББ, начальнику Павлоградського управління по експлуатації газового господарства Коліньку О.І. активізувати роботу по укладенню договорів на технічне обслуговування внутрішньо - будинкових газових мереж.

8. Керівникам підприємств, установ та організацій усіх форм власності вжити вичерпних заходів для погашення підприємствами, установами та організаціями у повному обсязі заборгованості за спожитий природний газ, електричну і теплову енергію, воду та послуги з водовідведення, забезпечити щомісячну оплати поточного споживання енергоносіїв, створити умови щодо закупівлі природного газу, в тому числі за рахунок кредитних ресурсів, і своєчасного початку опалювального сезону, а також погашення заборгованості за минулі періоди.

9. Рекомендувати керівникам Державного підприємства науково-виробниче об’єднання “Павлоградський хімічний завод” (Шиман), державного підприємства “Павлоградський механічний завод” (Кириченко), Павлоградського району електричних мереж (Аніканов), Павлоградського управління експлуатації газового господарства (Колінько) забезпечити

5

стабільну роботу об’єктів життєдіяльності міста в осінньо-зимовому періоді 2013 - 2014 рр.

10. Рекомендувати начальнику державної виконавчої служби                     Палуну В.О. забезпечити своєчасне виконання рішень суду щодо стягнення заборгованості за комунальні послуги з боржників.

11. Начальнику управління комунального господарства та будівництва Дейнеженко Ю.С., начальнику фінансового управління Роїк Р.В. забезпечити

постійний контроль за використанням в поточному році коштів субвенцій з державного та обласного бюджетів місцевим бюджетам.

12. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на  начальника управління комунального господарства та будівництва Дейнеженко Ю.С., начальника відділу охорони здоров’я Котляр Я.Г., в.о.начальника відділу освіти Набоку Н.В., контроль - на першого заступника міського голови Вершину А.О.

Міський голова			                         			І.С.Метелиця