ПАВЛОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

## Р І Ш Е Н Н Я

27.11.2013р.                             м.Павлоград			№ 776

Про  проведення обстеження

пасажиропотоку на міських маршрутах

загального користування в звичайному

режимі руху(пільгові перевезення пасажирів)

Згідно з  ст. ст. 30, 40  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом  України “Про автомобільний транспорт” (зі змінами),                               наказом   Міністерства  інфраструктури   України  від  15.07.2013 року   №  480

“Про затвердження Порядку організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом”,  на  виконання  рішення  виконкому від 09.01.2013р. № 8 “Про порядок відшкодування компенсаційних виплат автоперевізникам міста Павлоград за пільговий проїзд окремих категорій громадян автобусами загального користування в звичайному режимі руху на 2013р.”, з метою уточнення обсягів перевезень пасажирів пільгових категорій та удосконалення  Порядку компенсації з державного бюджету виплат перевізникам за перевезення пасажирів пільгових категорій в автобусах загального користування в звичайному режимі руху виконком Павлоградської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Провести з 23  по 25 грудня 2013 року обстеження пасажиропотоку на міських автобусних маршрутах загального користування в звичайному режимі руху (пільгові перевезення пасажирів) згідно з планом ( додаток 1).

2. Покласти на відділ з питань регіональної політики (Черненок) організаційну роботу щодо проведення   та  підрахування результатів обстеження пасажиропотоку на міських маршрутах (пільгові перевезення пасажирів) .

3. Для проведення обстеження пасажиропотоку залучити  працівників відділу з питань регіональної політики,  управління праці та соціального захисту населення, студентів  Павлоградського  технікуму Національного гірничого університету  (далі технікум) (за згодою ) згідно з додатком 2.

4. Рекомендувати перевізникам,  які  обслуговують  міські маршрути,  всебічно  сприяти в проведенні обстеження пасажиропотоку та забезпечити

2

виконання рейсів в звичайному режимі руху в повному обсязі та не допускати проведення змін руху автобуса на маршрутах під час обстеження.

5.  Фінансовому управлінню (Роїк), управлінню праці  та  соціального захисту населення (Бобровницька) з урахуванням результатів обстеження пасажиропотоку, провести розрахунок призначень компенсаційних виплат автоперевізникам за пільгові перевезення громадян  планових асигнувань субвенції з державного бюджету  на 2014 рік.

6. Відділу з питань регіональної політики (Черненок) забезпечити оприлюднення даного рішення на офіційному сайті Павлоградської міської ради.

7. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на заступника міського голови - керуючого справами виконкому Рябову А.В.,  контроль залишаю за собою.

Міський голова                                                                              І.С.Метелиця

Додаток 1

до рішення виконкому

від 27.11.2013р. № 776

| План обстеження пасажиропотоку на автобусних маршрутах загального користування в звичайному режимі руху(пільгові перевезення) в м. Павлоград |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання | Відповідальний за виконання | Термін виконання | Прим. |  |
| 1. Підготовка та проведення обстеження пасажиропотоку на маршрутах |  |  |  |  |
| 1) Підготувати проект рішення організатора пасажирських перевезень щодо обстеження пасажиропотоку на автобусних маршрутах загального користування в звичайному режимі руху(пільгові перевезення) | Відділ з питань регіональної політики | листопад 2013р. |  |  |
| 2) Підготувати довідкову інформацію щодо маршрутної системи | Відділ з питань регіональної політики | листопад 2013р. |  |  |
| 3) Вивчити і скласти уточнену схему маршрутів | Відділ з питань регіональної політики | листопад 2013р. |  |  |
| 4) Виконати розрахунки необхідної кількості обліковців, старших на маршрутах, а також карток обстеження, рейсових листків, канцелярського приладдя тощо | Відділ з питань регіональної політики | листопад 2013р. |  |  |
| 5) Визначити кількісний склад обліковців, необхідний для підготовки та проведення обстеження | Відділ з питань регіональної політики | листопад 2013р. |  |  |
| 6) Розмножити документацію для обстеження пасажиропотоку (примірників):карток обстеження; рейсових листків | Відділ з питань регіональної політики | листопад 2013р. |  |  |
| 7) Узгодити графіки інструктажу обліковців | Відділ з питань регіональної політики | листопад 2013р. |  |  |

2                                             Продовження додатка 1

| 8) Визначити форми таблиць обстеження та рейсових листків, із зазначенням на них відповідного номера маршруту, часу відправлення та найменування зупинок на маршруті | Відділ з питань регіональної політики | листопад 2013р. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9) Розподілити обліковців за маршрутами | Відділ з питань регіональної політики, управління праці та соціального захисту населення, технікум | грудень 2013р. |  |
| 10) Прийняти рішення виконкому “Про проведення обстеження пасажиропотоку на міських маршрутах загального користування в звичайному режимі руху(пільгові перевезення пасажирів)” | Організатор перевезень | грудень 2013р. |  |
| 11) Провести інструктаж обліковців та працівників, залучених до проведення обстеження | Заступник міського голови - керуючий справами виконкому, відділ з питань регіональної політики | 19-20 грудня 2013р. |  |
| 12) Поінформувати перевізників про неприпустимість проведення змін руху автобуса на маршрутах під час обстеження | Заступник міського голови - керуючий справами виконкому, відділ з питань регіональної політики | 19-20 грудня 2013р. |  |

3                                                 Продовження додатка 1

|  | 13) Поінформувати населення про день і мету обстеження шляхом публікації на офіційному сайті Павлоградської міської ради |  | відділ з питань регіональної політики |  | листопад-грудень 2013р. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14) Визначити пункти збирання матеріалів обстеження |  |  | відділ з питань регіональної політики, технікум | 19-20 грудня 2013р. |  |  |  |
| 2. Обробка матеріалів обстеження пасажиропотоку |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Опрацювати матеріали обстеження пасажиропотоку по кожному маршруту |  |  | відділ з питань регіональної політики | до 31 грудня 2013р. |  |  |  |
| 2) Підрахувати та проаналізувати результати обстеження пасажиропотоку |  |  | відділ з питань регіональної політики | до 31 грудня 2013р. |  |  |  |
| 3. Заходи щодо організації пасажирських перевезень пасажирів пільгових категорій |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Врахувати результати обстеження пасажиропотоку при формуванні бюджету на 2014рік та підготовці проекту рішення виконкому щодо компенсації витрат перевізникам від перевезень пасажирів пільгових категорій |  | фініансовий відділ, управління праці та соціального захисту населення, організатор перевезень |  | грудень 2013р.- січень 2014р. |  |  |  |

Заступник міського голови-

керуючий справами виконкому                                                           А.В.Рябова

Додаток 2

до рішення виконкому

від 27.11.2013р. № 776

ГРАФІК

обстеження  пасажиропотоку  на  міських  автобусних  маршрутах

загального  користування  в  звичайному  режимі  руху

(пільгові  перевезення  пасажирів)

| № п/п | № марш- руту | Назва маршруту | Час відправлення рейсів в звичайному режимі руху | Відповідальні | Кількість осіб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Вул.Ст.Фронту - з-д Палмаш | з вул. Ст.Фронту: 9-00, 10-00, 11-06, 12-00, 13-00, 14-00 з з-да Палмаш: 6-40, 15-00 9-30, 10-36, 11-30, 12-36, 13-36, 14-36 | технікум відділ з питань регіональної політики технікум | 2 1 2 |
| 2 | 2 | Автостанція – сел. Південне | з Автостанції: 9-15, 11-32, 12-42, 13-50, 18-56 з сел.Південне: 9-45, 12-04, 13-10, 15-40, 19-25 | технікум | 3 |
| 3 | 2а | Сел. Шахтобудівників – Сел. Південне | з сел. Шахтобудівників: 10-43, 14-45 з сел. Південне: 11-15, 14-15 | технікум | 1 |
| 4 | 3 | Вул. Ст.Фронту - вул. Калініна | з вул. Ст.Фронту: 10-45, 14-15 з вул. Калініна 11-15, 14-45 | технікум | 1 |
| 5 | 4 | Вул.Ст.Фронту - сел. Соснівка | з вул. Ст.Фронту: 8-10, 13-30 з сел. Соснівка: 8-50, 14-10 | технікум | 1 |
| 6 | 5 | Сел. Шахтобудівників - сел. Рельсозварників | з сел.Шахтобудівників: 6-20, 9-35, 15-55 з сел. Рельсозварників: 6-50, 10-05, 15-25 з сел.Шахтобудівників: 18-20 з сел. Рельсозварників: 18-50 | технікум відділ з питань регіональної політики | 2 |
| 7 | 6 | Сел.Шахтобудівників - сел.Хіммаш | з сел.Шахтобудівників: 12-05, 15-05 з сел. Хіммаш: 9-35, 12-35 | технікум | 1 |

2                                                                                            Продовження додатка 2

| 8 | 7 | Вул.Прибера - вул.Красіна |  | з вул. Красіна: 8-30, 11-30 з вул. Прибера: 9-00, 12-00 |  | технікум | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 8 | Вул.Ст.Фронту – Медучилище | з вул. Ст.Фронту: 15-02 з Медучилища: 12-40, 14-26 |  | управління праці та соціального захисту населення |  | 1 |
| 10 | 8а | Залізничний вокзал - Медучилище | з Медучилища: 15-00 |  | управління праці та соціального захисту населення |  | 1 |
| 11 | 10 | вул.Ст.Фронту - вул.Луганська | з вул.Луганська: 13-00 з вул.Ст.Фронту: 6-40 з вул.Луганська: 18-00 з вул.Ст.Фронту: 18-30 |  | технікум управління праці та соціального захисту населення |  | 1 1 |
| 12 | 12 | Сел.Шахтобудівників - з-д Палмаш | з сел.Шахтобудівників: 6-00, 15-00 з з-д Палмаш: 6-00, 15-30 |  | технікум |  | 2 |
| 13 | 13 | Вул. Ст.Фронту - вул. Комарова | з вул. Комарова: 6-48, 10-32, 15-49 з вул. Ст.Фронту: 6-18, 10-02, 15-16 з вул. Комарова: 18-39 з вул. Ст.Фронту: 18-06 |  | технікум управління праці та соціального захисту населення |  | 2 1 |
|  |  |  |  |  | Всього: |  | 20 чол. |

Заступник міського  голови -

керуючий справами виконкому                                                                                                                А.В.Рябова