ПАВЛОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

## Р І Ш Е Н Н Я

23.09.2015 р.		          м. Павлоград				№ 617

Про хід виконання першочергових

заходів щодо підготовки житлового фонду

та об’єктів соціальної сфери м. Павлограда

до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 р.р.

Згідно з п.1 ч.а ст.30, пп.1,2 ст. 52 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” п. 5 ч.1. ст. 7 Закону України „Про житлово-комунальні послуги”, на виконання рішення виконавчого комітету від 22.04.2015р. № 275 „Про підсумки роботи житлово-комунального господарства в осінньо-зимовий період 2014-2015 року та заходи по підготовці житла та об’єктів комунального призначення до нового опалювального періоду 2015-2016 року” підприємствами, установами та організаціями міста проводилась відповідна робота. Головна увага приділялась своєчасній підготовці до опалювального періоду мереж тепло - та водопостачання, водовідведення, ремонту покрівель та інженерного обладнання житлових будинків.

З початку підготовки до опалювального періоду міським штабом з підготовки міста до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 рр. здійснено детальні перевірки житлово-комунальних підприємств та об’єктів соціальної сфери міста, в ході яких надано об’єктивну оцінку роботі комунальних служб щодо виконання завдань, пов’язаних із забезпеченням належних умов проходження наступного опалювального сезону.

Станом на 23 вересня 2015 року більшість заходів виконані в повному обсязі, окремі – на 97 %.

Житловий фонд комунальної власності на сьогодні нараховує 644 будинків. Комунальним підприємством „ПАВЛОГРАДЖИТЛОСЕРВІС”, приватним підприємством „К-П-1”, головами ОССБ підготовлено 564 житлових будинки з центральним опаленням, що становить 100%.

Комунальним підприємством „Павлоградтеплоенерго” замінено 
1,31 км теплових мереж (100%), підготовлено 19 котелень та 13 теплових пунктів (100%).

Комунальним підприємством „Павлоградське виробниче управління 
водопровідно-каналізаційного господарства”, замінено 2,8 км водопровідних та 1,9 км каналізаційних мереж, підготовлено 2 водопровідно-насосних станції та 20 каналізаційно-насосних станцій.

2

Згідно з програмою „Реформування і розвиток житлово-комунального господарства та об’єктів благоустрою міста Павлоград на 2015-2019 роки» в
2015 році з міського бюджету на капітальний ремонт житлового фонду виділено 4 311,0 тис. грн. На сьогоднішній день проведений капітальний ремонт покрівель на 4 житловий будинках, ведуться роботи по капітальному ремонту покрівель на 3 будинках, до кінця року планується виконати капітальний ремонт іще на 5-ти будинках.

Значний обсяг робіт виконано з ремонту дорожнього покриття вулиць міста. За кошти міського бюджету виконано поточний ремонт асфальтобетонного покриття 79 вулиць на суму 2 433,8 тис.грн.

У визначений термін виконали завдання по підготовці до наступного осінньо-зимового періоду Павлоградський район електричних мереж, Центральна енергетична кампанія та Павлоградське управління по експлуатації газового господарства.

Бюджетні установи повністю виконали завдання з ремонту покрівель, дверних та віконних пройомів та систем центрального опалення та холодного водопостачання.

У цілому на 100% підготовлено 46 об’єктів відділу освіти, у тому числі 19 шкільних закладів, 20 дитячих дошкільних закладів та 7 позашкільних. Завершено роботи по 8 закладам охорони здоров’я.

В рамках співпраці з Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) 28 травня 2015 року відбулося підписання грантової угоди для фінансування інвестиційного проекту «Термомодернізація будівлі ЗОШ №5. Капітальний ремонт фасаду з утепленням, заміною вікон, зовнішніх дверей і ламп освітлення на енергозберігаючі, влаштування автоматизованого індивідуального теплового пункту». В рамках проекту передбачається впровадити комплекс заходів, спрямованих на підвищення ефективності та використання в першу чергу теплової енергії, що сприятиме скороченню використання енергетичних ресурсів, поліпшенню клімату в приміщенні будівлі, та, в результаті, поліпшенню умов перебування в ній дітей, вчителів та інших співробітників. На сьогоднішній день проведені роботи по заміні 200 вікон, проводиться влаштування укосів та утеплення фасаду.

З метою недопущення затримки початку наступного опалювального сезону та забезпечення сталої роботи об’єктів житлово-комунального 
господарства та соціальної сфери в зимових умовах 2015-2016 років, виконавчий комітет Павлоградської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Інформацію щодо стану виконання першочергових заходів                   підприємствами житлово-комунального господарства та бюджетних установ та завдань щодо підготовки житлового фонду та об’єктів соціального призначення до нового опалювального сезону 2015-2016 рр. прийняти до відома.

3

2. Директору КП “ПАВЛОГРАДЖИТЛОСЕРВІС” Петлі Т.Г., директору ПП „К-П-1” Кравченко О.Ф., головам ОСББ до 01.10.2015 р. завершити роботи з підготовки житлового фонду міста до опалювального, а саме завершити роботи з:

- утеплення під’їздів, підвалів, горищ, встановлення пружин на вхідних дверях, скління вікон, а також ліквідацію підтоплень окремих підвальних приміщень, які допущені через аварійні несправності систем водопостачання та водовідведення;

- герметизації міжпанельних швів;

- поточного ремонту покрівель;

- перевірки та поточного ремонту димовентиляційних каналів.

3. Директору КП „Затишне Місто” Пріяну І.І. до 01.10.2015 р. заготовити в повному обсязі посипочний матеріал, завершити підготовку спеціалізованої снігоприбиральної техніки.

4. Директору КП „Павлоградтеплоенерго” Вовку М.В., директору
КП «Павлограджитлосервіс» Петлі Т.Г., директору ПП „К-П-1” 
Кравченко О.Ф., начальнику відділу охорони здоров’я Герасименко О.О., начальнику відділу освіти Дем’яненко І.В., начальнику відділу культури Підплетько С.М., начальнику відділу у справах сім’ї, молоді та спорту                Дугіну О.П. до 01.10.2015 р. виконати роботи по заповненню мереж теплопостачання та провести гідравлічні іспити підпорядкованих об’єктів.

5. Директору підприємства КП “Павлоградтеплоенерго” Вовку М.В. до 01.10.2015 р.:

- забезпечити необхідну кількість сульфоуглю та солі для котелень;

- підготувати артезіанські свердловини технічної води;

- провести гідравлічні іспити мереж теплопостачання;

- провести розрахунки за спожитий природний газ станом на 
15.10.2015 р. не менш ніж на 70%.

6. Керівникам відділів міської ради: Герасименко О.О., Дем’яненко І.В., Підплетько С.М., Дугіну О.П. до 01.10.2015 р. розробити та представити на затвердження заходи щодо лімітної дисципліни по енергоносіям та зниження в ІV кв. 2015 р. їх споживання.

7. Керівникам підприємств, установ та організацій усіх форм власності вжити вичерпних заходів для погашення підприємствами, установами та організаціями у повному обсязі заборгованості за спожитий природний газ, електричну і теплову енергію, воду та послуги з водовідведення, забезпечити щомісячну оплати поточного споживання енергоносіїв, створити умови щодо закупівлі природного газу, в тому числі за рахунок кредитних ресурсів, і своєчасного початку опалювального сезону, а також погашення заборгованості за минулі періоди.

8. Рекомендувати керівникам Державного підприємства науково-виробниче об’єднання “Павлоградський хімічний завод” (Шиман), державного підприємства “Павлоградський механічний завод” (Кириченко), Павлоградського району електричних мереж (Аніканов), Павлоградського управління експлуатації газового господарства (Кривокобильський)

4

забезпечити стабільну роботу об’єктів життєдіяльності міста в осінньо-зимовому періоді 2015 - 2016 рр.

9. Рекомендувати начальнику державної виконавчої служби                     Палуну В.О. забезпечити своєчасне виконання рішень суду щодо стягнення заборгованості за комунальні послуги з боржників.

10. Начальнику управління комунального господарства та будівництва Дейнеженко Ю.С., начальнику фінансового управління Роїк Р.В. забезпечити постійний контроль за використанням в поточному році коштів субвенцій з державного та обласного бюджетів місцевим бюджетам.

11. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на  начальника управління комунального господарства та будівництва
Дейнеженко Ю.С., начальника відділу охорони здоров’я Герасименко О.О., начальника відділу освіти Дем’яненко І.В., контроль - на першого заступника міського голови Вершину А.О.

Міський голова								І.С. Метелиця