ПАВЛОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

## Р І Ш Е Н Н Я

27.09.2017 р.		             м. Павлоград				№ 631

Про хід виконання першочергових

заходів щодо підготовки житлового фонду

та об’єктів соціальної сфери м. Павлограда

до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 рр.

Згідно з п.1 ч.а ст.30, пп.1,2 ст. 52 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” п. 5 ч.1. ст. 7 Закону України „Про житлово-комунальні послуги”, на виконання рішення виконавчого комітету від 26.04.2017 р. № 278 „Про підсумки роботи житлово-комунального господарства в осінньо-зимовий період 2016-2017 року та заходи по підготовці житла та об’єктів комунального призначення до нового опалювального сезону 2017-2018 року” підприємствами, установами та організаціями міста проводилась відповідна робота. Головна увага приділялась своєчасній підготовці до опалювального періоду мереж тепло - та водопостачання, водовідведення, ремонту покрівель та інженерного обладнання житлових будинків.

З початку підготовки до опалювального періоду міським штабом з підготовки міста до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 рр. здійснено детальні перевірки житлово-комунальних підприємств та об’єктів соціальної сфери міста, в ході яких надано об’єктивну оцінку роботі комунальних служб щодо виконання завдань, пов’язаних із забезпеченням належних умов проходження наступного опалювального сезону.

Станом на 27 вересня 2017 року більшість заходів виконані в повному обсязі, окремі – на 98 %.

Житловий фонд комунальної власності на сьогодні нараховує 644 будинки. Комунальним підприємством „ПАВЛОГРАДЖИТЛОСЕРВІС”, приватним підприємством „К-П-1”, головами ОССБ підготовлено 564 житлових будинки з центральним опаленням з паспортами готовності, що становить 100%.

Комунальним підприємством „Павлоградтеплоенерго” замінено 
2,6 км теплових мереж (100%), підготовлено 19 котелень та 13 теплових пунктів (100%).

Комунальним підприємством „Павлоградське виробниче управління 
водопровідно-каналізаційного господарства”, замінено 1,9 км водопровідних

2

та 154 м каналізаційних мереж, підготовлено 2 водопровідно-насосних станції та 21 каналізаційно-насосна станція.

Згідно з програмою „Реформування і розвиток житлово-комунального господарства та об’єктів благоустрою міста Павлоград на 2015-2019 роки» в
2017 році з міського бюджету на капітальний ремонт житлового фонду виділено  2 563,1 тис. грн. На сьогоднішній день проведений капітальний ремонт покрівель на 4 житлових будинках, ведуться роботи по капітальному ремонту покрівлі на 4 будинках.

Значний обсяг робіт виконано з ремонту дорожнього покриття вулиць міста. За кошти міського бюджету виконано поточний ремонт асфальтобетонного покриття 41 вулиці на суму 4 135 тис. грн. Завершено виконання робіт по об’єкту «Капітальний ремонт внутрішньоквартальної дороги на вул. Центральна,29» на суму 781,7 тис. грн.

У визначений термін виконали завдання по підготовці до наступного осінньо-зимового періоду ПРЕМ ПАТ «ДТЕК «Дніпрообленерго», 
ПрАТ «ПЕЕМ «Центральна енергетична кампанія» та Павлоградське відділення ПАТ «Дніпропетровськгаз».

Бюджетні установи повністю виконали завдання з ремонту покрівель, дверних та віконних пройомів, систем центрального опалення та холодного водопостачання.

У цілому на 100% підготовлено 44 об’єкти відділу освіти, у тому числі 19 шкільних закладів, 20 дитячих дошкільних закладів та 5 позашкільних. Завершено роботи по 8 закладам охорони здоров’я.

З метою недопущення затримки початку наступного опалювального сезону та забезпечення сталої роботи об’єктів житлово-комунального 
господарства та соціальної сфери в зимових умовах 2017-2018 років, виконавчий комітет Павлоградської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Інформацію щодо стану виконання першочергових заходів                   підприємствами житлово-комунального господарства та бюджетними установами, завдань з підготовки житлового фонду та об’єктів соціального призначення до нового опалювального сезону 2017-2018 роки прийняти до відома.

2. Директору КП “ПАВЛОГРАДЖИТЛОСЕРВІС” Хмарі В.М., директору ПП „К-П-1” Кравченко О.Ф., головам ОСББ до 01.10.2017 р. завершити роботи з підготовки житлового фонду міста до опалювального сезону, а саме з:

утеплення під’їздів, підвалів, горищ, встановлення пружин на вхідних дверях, скління вікон, а також ліквідацію підтоплень окремих підвальних

приміщень, які допущені через аварійні несправності систем водопостачання та водовідведення;

герметизації міжпанельних швів;

поточного ремонту покрівель;

перевірки та поточного ремонту димовентиляційних каналів.

3

3. Директору КП „Затишне місто” Коріневському В.В. до 01.10.2017 р. заготовити в повному обсязі посипочний матеріал, завершити підготовку спеціалізованої снігоприбиральної техніки.

4. Директору КП „Павлоградтеплоенерго” Вовку М.В., директору
КП «Павлограджитлосервіс» Хмарі В.М., директору ПП „К-П-1” 
Кравченко О.Ф., начальнику відділу охорони здоров’я Герасименко О.О., начальнику відділу освіти Дем’яненко І.В., начальнику відділу культури Селіній В.М., начальнику відділу у справах сім’ї, молоді та спорту                Дугіну О.П. до 01.10.2017 р. виконати роботи по заповненню мереж теплопостачання та провести гідравлічні іспити підпорядкованих об’єктів.

5. Директору підприємства КП “Павлоградтеплоенерго” Вовку М.В. до 01.10.2017 р.:

забезпечити необхідну кількість сульфоуглю та солі для котелень;

підготувати артезіанські свердловини технічної води;

провести гідравлічні іспити мереж теплопостачання;

провести розрахунки за спожитий природний газ станом на 
15.10.2017 р. не менш ніж на 70%.

6. Керівникам відділів міської ради: Герасименко О.О., Дем’яненко І.В., Селіній В.М., Дугіну О.П. до 01.10.2017 р. розробити та представити на затвердження заходи щодо лімітної дисципліни по енергоносіям та зниження в ІV кв. 2017 р. їх споживання.

7. Керівникам підприємств, установ та організацій усіх форм власності вжити вичерпних заходів для погашення підприємствами, установами та організаціями у повному обсязі заборгованості за спожитий природний газ, електричну і теплову енергію, воду та послуги з водовідведення, забезпечити щомісячну оплати поточного споживання енергоносіїв, створити умови щодо закупівлі природного газу, в тому числі за рахунок кредитних ресурсів, і своєчасного початку опалювального сезону, а також погашення заборгованості за минулі періоди.

8. Рекомендувати керівникам Державного підприємства науково-виробниче об’єднання “Павлоградський хімічний завод” (Шиман), державного підприємства “Павлоградський механічний завод” (Кириченко), Павлоградського району електричних мереж (Аніканов), Павлоградського управління експлуатації газового господарства (Кривокобильський) забезпечити стабільну роботу об’єктів життєдіяльності міста в осінньо-зимовому періоді 2017 - 2018 рр.

9. Рекомендувати начальнику державної виконавчої служби                     Палуну В.О. забезпечити своєчасне виконання рішень суду щодо стягнення заборгованості за комунальні послуги з боржників.

4

10. В.о. начальника управління комунального господарства та будівництва Завгородньому А.Ю., начальнику фінансового управління          Роїк Р.В. забезпечити постійний контроль за використанням в поточному році коштів субвенцій з обласного бюджету місцевим бюджетам.

11. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на 
в.о. начальника управління комунального господарства та будівництва
Завгороднього А.Ю., начальника відділу охорони здоров’я Герасименко О.О., начальника відділу освіти Дем’яненко І.В., контроль - на першого заступника міського голови Мовчана В.С.

В.о. міського голови							В.С.Мовчан