ПАВЛОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

## Р І Ш Е Н Н Я

23.09.2020р.		            	   м. Павлоград				        № 707

Про хід виконання першочергових

заходів щодо підготовки житлового фонду

та об’єктів соціальної сфери м. Павлограда

до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 рр.

Згідно з п.п.1 п.а ст. 30, ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказом Міністерства палива та енергетики України і Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10 грудня 2008 року № 620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду», на виконання рішення виконавчого комітету від 22.04.2020 р. № 268 «Про підсумки роботи житлово-комунального господарства в осінньо-зимовий період 2019-2020 роки та заходи щодо підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 роки» підприємствами, установами та організаціями міста проводилась відповідна робота. Головна увага приділялась своєчасній підготовці до опалювального періоду мереж тепло - та водопостачання, водовідведення, ремонту покрівель та інженерного обладнання житлових будинків.

З початку підготовки до опалювального періоду міським штабом з підготовки міста до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 рр. здійснено детальні перевірки житлово-комунальних підприємств та об’єктів соціальної сфери міста, в ході яких надано об’єктивну оцінку роботі комунальних служб щодо виконання завдань, пов’язаних із забезпеченням належних умов проходження наступного опалювального сезону.

Станом на 01 вересня 2020 року більшість заходів виконані в повному обсязі, окремі – на 98 %.

Житловий фонд комунальної власності на сьогодні нараховує 644 будинки. ТОВ «ТБЦ «Оптімус», КП «Павлограджитлосервіс», головами ОССБ підготовлено 537 житлових будинків з центральним опаленням з паспортами готовності, що становить 100%.

2

Комунальним підприємством «Павлоградтеплоенерго»,                                          КП	«Павлоградтрансенерго» замінено  1,623 км теплових мереж (100%), підготовлено 26 котелень та 13 теплових пунктів (100%).

Комунальним підприємством «Павлоградводоканал» замінено 3,4 км водопровідних та 2,8 км каналізаційних мереж, підготовлено 2 водопровідно-насосні станції та 21 каналізаційно-насосну станцію.

Значний обсяг робіт виконано з ремонту дорожнього покриття вулиць міста. За кошти міського бюджету виконано  капітальний та поточний ремонт асфальтобетонного покриття на суму 10 млн. 073 тис. грн.

У визначений термін виконали завдання з підготовки до наступного осінньо-зимового періоду ПРЕМ ПАТ «ДТЕК «Дніпрообленерго», 
ПрАТ «ПЕЕМ «Центральна енергетична кампанія» та Павлоградське відділення ПАТ «Дніпропетровськгаз».

Бюджетні установи повністю виконали завдання з ремонту покрівель, дверних та віконних прорізів, систем центрального опалення та холодного водопостачання.

У цілому на 100% підготовлено 44 об’єкти відділу освіти, у тому числі 19 шкільних, 20 дитячих дошкільних та 5 позашкільних закладів. Завершено роботи по 4 закладам охорони здоров’я, 7 закладам  культури та 3 закладам  спорту.

З метою недопущення затримки початку опалювального сезону, забезпечення сталої роботи об’єктів житлово-комунального 
господарства та соціальної сфери в осінньо-зимовий період 2020-2021 роки, виконавчий комітет Павлоградської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Інформацію щодо стану виконання першочергових заходів                   підприємствами житлово-комунального господарства та бюджетними установами, завдань з підготовки житлового фонду та об’єктів соціального призначення до нового опалювального сезону 2020-2021 роки прийняти до відома.

2. Директору ТОВ «ТБЦ «Оптімус» Коваленку Є.М., головам ОСББ до 01.10.2020 р. завершити роботи з підготовки житлового фонду міста до опалювального сезону, а саме :

з утеплення під’їздів, підвалів, горищ, встановлення пружин на вхідних дверях, скління вікон, а також ліквідацію підтоплень окремих підвальних

приміщень, які допущені через аварійні несправності систем водопостачання та водовідведення;

з герметизації міжпанельних швів;

з поточного ремонту покрівель;

з перевірки та поточного ремонту димовентиляційних каналів.

3. Директору КП «Затишне місто» Коріневському В.В. до 01.10.2020 р. заготовити в повному обсязі посипочний матеріал, завершити підготовку спеціалізованої снігоприбиральної техніки.

3

4. Директору КП «Павлоградтеплоенерго» Дубовському А.Р., директору КП «Павлоградтрансенерго» Кочнєву М.О., директору ТОВ «ТБЦ «Оптімус»
Коваленко Є.М., начальнику відділу охорони здоров’я Дейнеженко Ю.С., начальнику відділу освіти Дем’яненко І.В., начальнику відділу культури Селіній В.М., начальнику відділу у справах сім’ї,  молоді та спорту                              Дугіну О.П. до 01.10.2020р. виконати роботи по заповненню мереж теплопостачання та провести гідравлічні іспити підпорядкованих об’єктів.

5.Директору підприємства КП «Павлоградтеплоенерго»                                                 Дубовському А.Р., директору КП «Павлоградтрансенерго» Кочнєву М.О.                     до 01.10.2020 р.:

забезпечити необхідну кількість сульфоуглю та солі для котелень;

підготувати артезіанські свердловини технічної води;

провести гідравлічні випробування мереж теплопостачання.

6. Керівникам відділів міської ради: Дейнеженко Ю.С., Дем’яненко І.В., Селіній В.М., Дугіну О.П. до 01.10.2020 р. розробити та затвердити заходи щодо лімітної дисципліни по енергоносіям та зниження їх споживання в ІV кв. 2020 р.

7. Керівникам підприємств, установ та організацій усіх форм власності вжити вичерпних заходів для погашення підприємствами, установами та організаціями у повному обсязі заборгованості за спожитий природний газ, електричну і теплову енергію, воду та послуги з водовідведення, забезпечити щомісячну оплату поточного споживання енергоносіїв, створити умови щодо закупівлі природного газу, в тому числі за рахунок кредитних ресурсів, і своєчасного початку опалювального сезону, а також погашення заборгованості за минулі періоди.

8. Рекомендувати керівникам: Державного підприємства науково-виробниче об’єднання «Павлоградський хімічний завод» (Шиман),                                ДП «Виробниче об’єднання «Південний машинобудівний завод                                        ім. О.М. Макарова» Павлоградський механічний завод (Кириченко), Павлоградського району електричних мереж АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» (Аніканов), Павлоградського відділення                                             ПАТ «Дніпропетровськгаз» (Кривокобильський) забезпечити стабільну роботу об’єктів життєдіяльності міста в осінньо-зимовому періоді 2020 - 2021 роки.

9. Рекомендувати начальнику Павлоградського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції             у Дніпропетровській області  Палуну В.О. забезпечити своєчасне виконання рішень суду щодо стягнення заборгованості за комунальні послуги з боржників.

4

10. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на 
начальника управління комунального господарства та будівництва
Завгороднього А.Ю., начальника відділу охорони здоров’я Дейнеженко Ю.С. ,

начальника відділу освіти Дем’яненко І.В., начальника відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Дугіна О.П., начальника відділу культури  Селіну В.М., контроль - на першого заступника міського голови   Мовчана В.С.

Міський голова								А.О. Вершина