УКРАЇНА

ПАВЛОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(20 сесія VI скликання)

РІШЕННЯ

| від __________ | №_____________ |
| --- | --- |

Про затвердження Програми розвитку та збереження зелених зон та зон відпочинку

в межах території м. Павлограда

на 2012 - 2016 рр.

Згідно зі ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування”, законів України «Про захист рослин», «Про рослинний світ», «Про благоустрій населених пунктів», «Про карантин рослин», «Про природно-заповідний фонд України», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених Наказом Міністерства будівництва та житлово-комунального господарства від 10.04.2006 року № 105, Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24.12.2001 №226 з метою приведення зелених зон міста у відповідність з сучасними вимогами, забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку відповідних територій, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів  міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму розвитку та збереження зелених зон та зон відпочинку в межах території м. Павлограда на 2012-2016 рр. (додаток 1).

2. Затвердити заходи до Програми на 2012-2016 роки (додаток 2).

3. Начальнику фінансового управління (Роїк Р.В.) при формуванні міського бюджету передбачити кошти на виконання заходів даної Програми.

4. Координацію роботи по виконанню рішення покласти на управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради (Разводов В.В.)

5. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на першого заступника міського голови Вершину А.О.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань житлово-комунального господарства, будівництва, архітектури та екології (голова – Кузьміна О.В.)

Міський голова                                                                                  І.С. Метелиця

Питання винесено на розгляд ради згідно з розпорядженням міського голови від _________№_______.

Рішення підготував:

Начальник управління комунального

господарства та будівництва						В.В.Разводов

Секретар міської ради 							Є.В.Аматов

Голова постійної депутатської комісії

з питань житлово-комунального господарства,

будівництва, архітектури та екології				О.В.Кузьміна

Голова постійної  комісії з  питань

законності, депутатської етіки, зв’язкам з

політичними партіями, громадськими

організаціями і засобами масової інформації			О.В. Бутенко

Голова постійної депутатської

комісії з питань планування, фінансів,

бюджету та економічних реформ					О.М. Лядецький

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради 				А.О.Вершина

Начальник фінансового управління					Р.В.Роїк

Начальник юридичного відділу					О.І. Ялинний

Додаток

до рішення сесії міської ради

від «___»____2012р. №_____

ПРОГРАМА

РОЗВИТКУ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗЕЛЕНИХ ЗОН ТА

ЗОН ВІДПОЧИНКУ В МЕЖАХ ТЕРИТОРІЇ

м. ПАВЛОГРАДА на 2012-2016 рр.

м Павлоград

2012р.

І. Склад проблеми та обґрунтування необхідності розроблення і виконання Програми

Одним із основних елементів благоустрою населених пунктів є зелені насадження та їх розвиток. Необхідність розроблення програми викликана відсутністю інформації в повному обсязі щодо наявної кількості та якості зелених насаджень в місті; матеріалів інвентаризації зелених насаджень; хаотичністю елементів та об’єктів благоустрою зеленого господарства, без врахування не тільки особливостей взаємовідносин між рослинами, але й можливого негативного впливу на стан здоров’я людей; великою кількістю аварійних дерев на вулицях міста, що в свою чергу призводить до обґрунтованих скарг від мешканців; концепції розвитку зелених зон міста.

У місті озеленення представлено парковими зонами, скверами, клумбами, насадженнями вздовж доріг. Проекти і архітектурні рішення по веденню зеленого господарства у місті відсутні. Господарство ведеться планово, проводиться весняна обрізка крон, підсадка, побілка дерев та вирубка сухих та аварійних дерев.

Загальна площа зелених насаджень – 319 га, з них зелені насадження загального користування – 56 га, охоплені доглядом - 44,8 га. На території міста розташовано 6 паркових зон, 2 сквери, 1 бульвар.

Стан зелених зон міста вже давно викликає занепокоєння (біля навчальних закладів близько 30% небезпечних дерев, в зоні уваги зелені насадження на прибудинкових територіях багатоквартирних будинків). Насадження тут потребують формування крон, обрізки сухих, хворих і пошкоджених гілок. Деяка частина з них є небезпечною для будівель, автотранспорту, зовнішніх комунікацій.

Зелені насадження загального користування знаходиться на утриманні та обслуговуються комунальним підприємством «Затишне місто».

Генеральний план міста з вказаними зеленими зонами у стадії затвердження.

Програма визначає основні напрями, форми діяльності та відносини органів місцевого самоврядування, представників громадськості, фізичних та юридичних осіб стосовно рослинного світу у межах міста.

Програма направлена на збереження та поновлення зелених насаджень, розробку планів реконструкції і розвиток зелених насаджень, надання зеленим зонам міста статусу, а також на покращання зовнішньої привабливості вулиць та місць загального громадського користування.

Змістом Програми є проведення комплексу управлінських, економічних і правових заходів, направлених на розвиток та збереження поновлення зелених зон та зелених насаджень в цілому, а саме:

- проведення інвентаризації зелених насаджень;

- відведення земельних ділянок для створення нових зелених зон на території міста;

- приведення територій та об’єктів зеленого господарства в місті у відповідності з вимогами чинного законодавства;

- активна робота з населенням у напрямку підвищення екологічної освіти. 	Розроблена програма передбачає реалізацію комплексу заходів з розвитку та збереження зелених зон міста, а також створення нових місць загального відпочинку населення та гостей міста.

ІІ. Мета Програми

Основною метою Програми є охорона, збереження, відтворення існуючих зелених насаджень, утримання їх у здоровому впорядкованому стані, створення  нових зелених зон та формування високодекоративних, стійких до несприятливих умов навколишнього природного середовища насаджень, що забезпечить збалансований розвиток міської зеленої зони та виконання нею екологічних соціально-економічних функцій.

ІІІ. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

В сучасних містах з їх розвинутою мережею транспорту, щільною житловою і громадською забудовою створюються умови, що несприятливо впливають на здоров’я людини. Повітря забруднюється, вихлопними газами автомобілів та пилом. Підстилаюча поверхня забудови і замощень погіршує мікрокліматичні умови, особливо в гарячу пору року. Міський шум, що особливо проявляється на вулицях з інтенсивним рухом транспорту, подразнює нервову систему людини, виснажуючи її.

Головним засобом оздоровлення повітря населених місць є широкий розвиток системи озеленення. Чисельними дослідженнями встановлена їх вирішальна роль в покращенні складу повітря – збагачення його киснем та очищення від шкідливих домішок. Зелені насадження сприятливо діють на температурний режим і вологість повітря, захищають від сильних вітрів, зменшують міський шум. Сквери, парки, алеї, газони, зелені насадження в житлових кварталах – кращі місця для відпочинку населення та для організації різних масових культурно-просвітницьких заходів.

Значну роль зелені насадження відіграють у створенні оптимальних умов для відпочинку населення..

Система зелених насаджень – один з найважливіших факторів в створенні найкращих екологічних, мікрокліматичних, санітарно-гігієнічних життєвих умов для населення міст, в формуванні культурного ландшафту сучасного міста.

Зелені насадження формують ландшафти міста, є місцем повсякденного відпочинку населення, вони покращують природне середовище, є природними біофільтрами повітря, води і ґрунтів, акумулюють техногенні викиди.

Наразі сучасний стан збереження та використання об’єктів зеленої зони не відповідає вимогам часу. Із-за складних фінансових і матеріальних умов комунальних підприємств вживаються вкрай необхідні заходи з утримання зелених зон загального користування в місті, а саме видалення аварійних гілок та дерев, весняна обрізка крон дерев вздовж доріг центральних вулиць, підстригання кущів.

Для вирішення питань з комплексного озеленення міста, збереження та відновлення існуючих насаджень важливим є опрацювання ефективної політики стосовно об’єктів зеленого господарства.

Основними шляхами і способами розвитку та збереження зелених зон можуть бути:

- додаткові захисні насадження уздовж доріг;

- озеленення прибережних ділянок для берегоукріплення і захисту від водної ерозії вздовж річок Вовча, Гніздка;

- впорядкування і відновлення зелених зон на прибудинкових територіях багатоквартирних будинків;

- озеленення вільних територій;

- реалізація проектів комплексного благоустрою зелених зон міста.

З метою охорони і збереження зелених насаджень, створення бази даних для розробки програм будівництва, відновлення та експлуатації об'єктів зеленого господарства необхідно провести інвентаризацію і паспортизацію територій зелених зон міста, з визначенням меж усіх територій і винесенням їх в натуру.

ІV. Строки та етапи реалізації заходів Програми

Реалізація Програми буде проводитися в один етап. Початок виконання Програми – 2012 рік, закінчення – 2016 рік.

V. Результативні показники, що характеризують виконання Програми

Показником затрат, що забезпечує виконання Програми є фінансування заходів за рахунок місцевого бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених законом. Орієнтовні показники затрат – 5245,0 тис. грн.

Показником продукту, що використовується для оцінки досягнення поставлених цілей є кількість створених зон відпочинку, парків, скверів, бульварів на території міста (од.)

Показником якості Програми є забезпечення населення сучасним зонами відпочинку , поліпшення екологічного стану міста.

Показником ефективності є відповідність зон відпочинку та зелених зон міста  санітарно - технічним вимогам.

VІ. Перелік заходів Програми

Для забезпечення якісного виконання і дієвого контролю за виконанням Програми розроблено перелік заходів із зазначенням очікуваних результатів та необхідних обсягів фінансування (додаток 2).

VІІ. Ресурсне забезпечення

Джерелами фінансування Програми є кошти місцевого бюджету, а також інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

VІІІ. Організація управління та контролю за ходом

виконання Програми

Організація, аналіз стану та контроль за виконанням Програми, визначення порядку інформування (строків та форм звітності) покладається на управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради.

Хід виконання заходів Програми щороку розглядається на засіданнях робочої групи виконкому Павлоградської міської ради та постійній депутатській комісії з питань житлово-комунального господарства, будівництва, архітектури та екології.

Виконавці програми: Управління комунального господарства та будівництва, відділ містобудування та архітектури, КП «Затишне місто».

ІХ. Очікувані кінцеві результати виконання Програми

Виконання комплексу заходів дозволить

розробити і запровадити концепції ландшафтно-архітектурних комплексів при створенні нових зелених зон, озелененні житлових кварталів, що надасть місту неповторне обличчя рекреаційної зони.

Системний підхід до розвитку насаджень міста надасть можливість створити концепцію розвитку зеленої зони міста, а її впровадження у зелене будівництво сприятиме покращанню екологічних умов довкілля.

Складання кадастру зелених насаджень міста і оцінка їх стану дасть можливість скласти комплексні плани благоустрою зелених зон з використанням рослин, стійких до екологічних та природних умов 
м. Павлограда.

Секретар міської ради                                               Є.В. Аматов

Паспорт

місцевої програми

м. Павлограда

1. Назва: Програма розвитку та збереження зелених зон та зон відпочинку в межах території м. Павлограда на 2012 – 2016 роки.

2. Підстава для розроблення: Закони України «Про захист рослин», «Про рослинний світ», «Про благоустрій населених пунктів», «Про карантин рослин», «Про природно-заповідний фонд України», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, та інші нормативно-правові акти.

3. Ініціатор розроблення Програми: Павлоградська міська рада.

4. Відповідальні за виконання: Павлоградська міська рада.

5. Мета: метою Програми є Основною метою Програми є охорона, збереження та відтворення існуючих зелених насаджень, їх гармонійне поєднання з ландшафтом м. Павлограда, утримання у здоровому впорядкованому стані, розвиток зелених зон на території міста та формування високодекоративних, стійких до несприятливих умов навколишнього природного середовища насаджень, що забезпечить збалансований розвиток міської зеленої зони та виконання нею екологічних соціально-економічних  функцій.

6. Етапи виконання: початок - 2012 рік, закінчення - 2016 рік.

7. Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок «Фонду охорони навколишнього природного середовища», місцевого бюджету, та інших джерел фінансування, незаборонених законом.

8. Загальні обсяги фінансування, у тому числі видатки місцевого бюджету, тис. грн.:

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування, усього | За роками виконання, тис. грн. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Місцеві бюджети | 2345,0 | 213,0 | 458,0 | 708,0 | 508,0 | 458,0 |
| Інші джерела* | 2900,0 | 400,0 | 500,0 | 800,0 | 950,0 | 250,0 |
| Усього | 5245,0 | 713,0 | 958,0 | 1508,0 | 1458,0 | 708,0 |

*- під іншими джерелами маються на увазі кошти підприємств, установ, організацій.

9. Очікувані результати виконання заходів Програми.

Очікуваним результатом розвитку озеленених територій загального користування є збільшення площ зелених  зон та розширення їх рекреаційних можливостей за рахунок зелених  насаджень навколо водойм, у районах житлової забудови. Реалізація Програми спрямовується на підтримання належного рівня забезпечення населення якісними озелененими територіями загального користування, збільшення кількості видів і якості зелених насаджень.

10. Виконавчий комітет Павлоградської міської ради здійснює загальне керівництво і контроль за виконанням заходів Програми, аналізує стан виконання Програми та готує звіт про її виконання.

Хід виконання заходів Програми розглядається засіданнях постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, будівництва, архітектури та екології.

- Додаток 2 до рішення  20 сесії

- Павлоградської міської ради VI скликання

- від______________. №  _______________

Перелік заходів

Програми розвитку та збереження зелених зон та зон відпочинку

в межах території  м. Павлограда

на 2012-2016 роки

| Зміст заходів | Відповідальний за виконання | Строки виконання | Орієнтовані обсяги фінансування за роками, тис. грн. |  |  |  |  |  | Джерела фінансування | Очікуваний результат виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012р | 2013р | 2014р | 2015р | 2016р |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| Організаційні заходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Визначення виконавців з утримання об’єктів зеленого господарства | УКГ та Б | 2012 |  |  |  |  |  |  |  | Утримання об’єктів благоустрою |
| 2. Здійснення обстежень зелених зон міста для підтримання їх у належному санітарному стані | КП «Затишне місто» | 2012-2016 |  |  |  |  |  |  |  | Благоустрій території зелених зон міста та приведення до санітарних вимог |
| Матеріально-технічні заходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Розроблення проектів з благоустрою зелених зон міста | УКГ та Б | 2012-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Оформлення технічної документації та виконання заходів з комплексного благоустрою території зеленої зони ім. 1Травня (розроблення технічної документації з землеустрою, освітлення території, влаштування тротуарних доріжок, озеленення території) | УКГ та Б КП «Затишне місто» | 2012-2016 | 75,0 | 150,0 100,0 | 150,0 100,0 | 150,0 150,0 |  | 150,0 150,0 | Міський бюджет Інші кошти | Благоустрій території зелених зон міста та приведення до санітарних вимог |
| 1.2. Влаштування зони відпочинку на березі річки Вовча між автомобільним та пішохідним мостами (розроблення технічної документації із землеустрою пляжу, очистка дна, завезення піску, влаштування дитячих та спортивних майданчиків, забезпечення належним обладнанням відповідно до санітарно-технічних вимог) | УКГ та Б, КП «Затишне місто» | 2012 | 70,0 300,0 |  |  |  |  |  | Міський бюджет Інші кошти | Благоустрій території міста, приведення до санітарних вимог |
| 1.3. Влаштування зони відпочинку на березі річки Вовча на сел. 18 Вересня (розроблення технічної документації із землеустрою пляжу, очистка дна, завезення піску, влаштування дитячих та спортивних майданчиків, забезпечення належним обладнанням відповідно до санітарно-технічних вимог) | УКГ та Б, КП «Затишне місто» | 2012 | 30,0 100,0 |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет Інші кошти | Благоустрій території міста, приведення до санітарних вимог |
| 1.4. Оформлення технічної документації та виконання заходів з комплексного благоустрою території зеленої зони Дитячого парку (розроблення технічної документації з землеустрою, влаштування тротуарних доріжок, озеленення території) | УКГ та Б, КП «Затишне місто» | 2012-2014 | 30,0 | 200,0 | 100,0 |  |  |  | Міський бюджет Інші кошти | Благоустрій території зелених зон міста та приведення до санітарних вимог |
| 1.5. Оформлення технічної документації та виконання заходів з комплексного благоустрою території зеленої зони парку Горького(розроблення технічної документації з землеустрою, освітлення території, влаштування тротуарних доріжок, озеленення території) | УКГ та Б КП «Затишне місто» | 2013-2015 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  | Міський бюджет | Благоустрій території зелених зон міста та приведення до санітарних вимог |
| 1.6. Оформлення технічної документації та виконання заходів з комплексного благоустрою території зеленої зони на сел. 18 Вересня (розроблення технічної документації з землеустрою, освітлення території, влаштування тротуарних доріжок, озеленення території) | УКГ та Б КП «Затишне місто» | 2015-2016 |  |  |  | 50,0 100,0 |  | 50,0 100,0 | Міський бюджет Інші кошти | Благоустрій території зелених зон міста та приведення до санітарних вимог |
| 1.7. Оформлення технічної документації та виконання заходів з комплексного благоустрою території зеленої зони на сел. ПМЗ (розроблення технічної документації з землеустрою, освітлення території, влаштування тротуарних доріжок, озеленення території) | УКГ та Б КП «Затишне місто» | 2014-2015 |  |  | 50,0 100,0 | 50,0 100,0 |  |  | Міський бюджет Інші кошти | Благоустрій території зелених зон міста та приведення до санітарних вимог |
| 1.8. Оформлення технічної документації та виконання заходів з комплексного благоустрою території зеленої зони на вул. Комарова (розроблення технічної документації з землеустрою, освітлення території, влаштування тротуарних доріжок, озеленення території) | УКГ та Б КП «Затишне місто» | 2015-2016 |  |  |  | 150,0 |  | 150,0 | Міський бюджет | Благоустрій території зелених зон міста та приведення до санітарних вимог |
| 1.9. Оформлення технічної документації та виконання заходів з комплексного благоустрою території зеленої зони на вул. ХХ партз’їзду (розроблення технічної документації з землеустрою, освітлення території, влаштування тротуарних доріжок, озеленення території) | УКГ та Б КП «Затишне місто» | 2016 |  |  |  |  |  | 100,0 | Міський бюджет | Благоустрій території зелених зон міста та приведення до санітарних вимог |
| 1.10. Оформлення технічної документації та виконання заходів з комплексного благоустрою території зеленої зони на вул. Інтернаціональна (розроблення технічної документації з землеустрою, освітлення території, влаштування тротуарних доріжок, озеленення території) | УКГ та Б КП «Затишне місто» | 2014 |  |  | 100,0 |  |  |  | Міський бюджет | Благоустрій території зелених зон міста та приведення до санітарних вимог |
| 1.11. Оформлення технічної документації та виконання заходів з комплексного благоустрою території зеленої зони на вул. Садовніченка (розроблення технічної документації з землеустрою, освітлення території, влаштування тротуарних доріжок, озеленення території) | УКГ та Б КП «Затишне місто» | 2013-2014 |  | 100,0 | 300,0 |  |  |  | Міський бюджет Інші кошти | Благоустрій території зелених зон міста та приведення до санітарних вимог |
| 1.12. Оформлення технічної документації та виконання заходів з комплексного благоустрою території зеленої зони на вул. Озерна (розроблення технічної документації з землеустрою, освітлення території, влаштування тротуарних доріжок, озеленення території) | УКГ та Б КП «Затишне місто» | 2013-2014 |  | 100,0 | 300,0 |  |  |  | Міський бюджет Інші кошти | Благоустрій території зелених зон міста та приведення до санітарних вимог |
| 1.13. Оформлення технічної документації та виконання заходів з комплексного благоустрою території зеленої зони на вул. Достоєвського (розроблення технічної документації з землеустрою, освітлення території, влаштування тротуарних доріжок, озеленення території) | УКГ та Б КП «Затишне місто» | 2014-2015 |  |  | 100,0 | 300,0 |  |  | Міський бюджет Інші кошти | Благоустрій території зелених зон міста та приведення до санітарних вимог |
| 1.14. Оформлення технічної документації та виконання заходів з комплексного благоустрою території зеленої зони на пр. Щахтобудівників (розроблення технічної документації з землеустрою, освітлення території, влаштування тротуарних доріжок, озеленення території) | УКГ та Б КП «Затишне місто» | 2014-2015 |  |  | 100,0 | 300,0 |  |  | Міський бюджет Інші кошти | Благоустрій території зелених зон міста та приведення до санітарних вимог |
| Інформаційно-виховні заходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Залучення дітей шкільного віку до участі в благоустрої території розташованої біля шкіл шляхом висаджування дерев, кущів, квітів | Відділ освіти Павлоградської міської ради | 2012-2016 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 | Міський бюджет | Благоустрій територій міста |
| 2. Екологічне виховання дітей дошкільного віку | Відділ освіти Павлоградської міської ради | 2012-2016 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 | Міський бюджет | Формування та підвищення екологічної свідомості громадян |
| 3. Просвітницька робота через ЗМІ | Відділ регіональної політики Павлоградської міської ради | 2012-2016 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 | Міський бюджет |  |
| 4. Здійснення рейдів з виявлення порушників природоохоронного законодавства | Інспекція з благоустрою | 2012-2016 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 | Міський бюджет | Підвищення екологічної свідомості громадян |
| Загальний обсяг фінансування програми, усього в тому числі |  |  | 5245,0 тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |
| Кошти міського бюджету |  |  | 2012рік – 213,0 2013 рік – 458,0 2014 рік – 708,0 2015 рік – 508,0 2016 рік – 458,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Кошти інших джерел |  |  | 2012рік – 400,0 2013 рік – 500,0 2014 рік – 800,0 2015 рік – 950,0 2016 рік – 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |

Секретар міської ради                                                                                                                                               Є.В. Аматов