# Додаток 2

# до рішення 20 сесії VI скликання

# Від ___ ________ 2012 р. №_____

ПЕРЕЛІК

завдань і заходів

Програми соціального партнерства між ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» і Павлоградською міською радою,

погоджена до фінансування в 2012 році

«Заходи з тепломодернізації загальноосвітньої школи №19 міста Павлоград- капітальний ремонт покрівлі».

| Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Зміст заходів програми з виконання завдання | Відповідальні за виконання | Строки виконання | Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн. | Очікуваний результат від виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Підготовка пакету документів для отримання фінансування відповідно до програми | Фінансування програми ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» згідно прийнятої програми та укладеної угоди | Відділ освіти Павлоградської міської ради, ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» (за згодою) | Квітень 2012р. | 359 тис грн. | Отримання коштів для реалізації програми |
| Планування та проектування | Виготовлення проектної документації капітального ремонту даху ЗОШ №19, управління проектом, технічний нагляд, проведення експертних оцінок, отримання декларацій та ін., проведення необхідних тендерних процедур з закупівлі матеріалів, послуг, робіт на виконання капітального ремонту даху ЗОШ №19 | Відділ освіти Павлоградської міської ради | Квітень- липень 2012р. | 51 тис.грн. . - | Виготовлення проектної документації, отримання необхідних висновків та дозволів на провадження робіт, дотримання законодавства у сфері тендерних закупівель |
| Оформлення договору на виконання робіт, виконання робіт | Оформлення договору на виконання робіт капітального ремонту даху ЗОШ №19, виконання капітальних робіт ремонту даху ЗОШ №19 | Відділ освіти Павлоградської міської ради | Липень 2012р | 308 тис.грн. | Наявність матеріальних ресурсів - це можливість фактично реалізувати проект та досягти зменшення навантаження на бюджет |
| Виконання робіт з капітального ремонту покрівлі ЗОШ №19 | Виконання робіт з капітального ремонту покрівлі ЗОШ №19 | Відділ освіти Павлоградської міської ради | Липень- вересень 2012р. | - | Фактична реалізація проекту, а саме досягнення економії ресурсів та завершення реалізації передбачених заходів з тепло- модернізації ЗОШ №19 |
| Всього по програмі: |  |  |  | 359 тис.грн. | Всього 359 тис. грн., в т.ч.: 2012р. – 359 тис.грн. |
|  | Інші залучені джерела фінансування (ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ») |  |  | 359 тис. грн |  |

Секретар міської ради                                                                      Є. В. Аматов