Додаток до рішення

Павлоградської міської ради

від_________№__________

Дирекції  Всеукраїнського конкурсу

проектів та  програм розвитку

місцевого самоврядування

##### ЗАЯВА

Просимо прийняти  Проект  “Підвищення енергоефективності дитячого навчального закладу №7 м.Павлоград”  до участі у Всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого   самоврядування.

Додатки:

1. Проект з додатками обсягом _______ стор. (1 оригінал, 2 копії).

2. Електронний варіант проекту (диск, флешка).

3. Рішення сесії Павлоградської міської ради (___ сесії VІ  скликання)

№ _______  від ________2012 р. про участь міської ради у Всеукраїнському

конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування

(на __ аркушах).

Керівник органу місцевого                          		Керівник проекту

самоврядування, що подає проект

в особі Мурашко Ігоря Анатолійовича,

в особі  Метелиця Іван Сергійович  	              директор ТОВ «АЙТІКОН»

_________________________________

Адреса:  вул. Леніна, 95                                    Адреса: вул.Жовтнева, 72

м. Павлоград, 51400,                                   	м. Полтава, 36 029

Контактний тел/факс                                       	Контактний тел/факс:

(0563) 20-05-60______                                       (0532)  508-714_______

е –mail: info@ pgvyk.dp.ua                              	 е –mail: info@ pgvyk.dp.ua__________

______________        	  _______________________________

(підпис)                                      	                      	(підпис)

# 2. РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА  ПРОЕКТУ (ПРОГРАМИ)

Рада Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування Дирекція Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування

Категорія конкурсного відбору                               Реєстраційний номер

Заповнюється Дирекцією                                        Заповнюється Дирекцією

- ЗМІСТ  ПРОЕКТУ

| #### 1. | ЗАЯВА |  |
| --- | --- | --- |
| #### 2. | РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОЕКТУ | ст. 1 |
| 3. | ЗМІСТ ПРОЕКТУ | ст. 2 |
| 4. | ###### ПРОЕКТ | ст. 3 |
| 4.1. | Анотація проекту | ст. 3 |
| 4.2 | Докладний опис проекту | ст. 5 |
| 4.2.1. | Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект | ст. 5 |
| 4.2.2. | Мета та завдання Проекту | ст. 6 |
| 4.2.3. | Технологія досягнення цілей Проекту | ст. 6 |
| 4.2.4. | План-графік реалізації заходів Проекту | ст. 13 |
| 4.2.5. | Очікувані результати Проекту | ст. 13 |
| 5. | ###### БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ | ст. 15 |
| 6. | ###### ДОДАТКИ |  |
| 6.1. | Додаток 1. Форма 1. “Загальний бюджет проекту” (стандартна форма та зразок заповнення) Форма 2. “Розклад бюджету за статтями видатків” (стандартна форма та зразок заповнення) | ст. 16 |
| 6.2. | Додаток 2. Очікувані джерела фінансування (зразок) | ст. 18 |
| 6.3. | Додаток 3. Протокол про наміри спільної реалізації проекту | ст. 19 |
| 6.4. | Додаток 4. Локальний кошторич | ст. 20 |
| 6.5. | Додаток 5. Інформація про партнерські організації та профілі компаній | ст. 25 |
| 6.6. | Додаток 6. Енергетичний и аудит ДНЗ. |  |

# П Р О Е К Т

## 4.1.Анотація проекту

Назва проекту: «Термомодернізація   дитячого  навчального закладу № 7 м. Павлоград»  (далі Проект).

##### Актуальність проекту

Проект є складовою частиною реалізації Міського енергетичного плану   на 2011-2015 рр. (далі МЕП), який передбачає започаткування сталого енергетичного розвитку територіальної громади міста, розробки бюджетних інвестиційних програм та організації залучення позабюджетних коштів до інфраструктурних проектів міста на прикладі виконання пілотних демонстраційних проектів. передбачено напрямок по підготовці інвестиційної програми по підвищенню енергоефективності. Проектом передбачено тиражування результатів пілотного проекту на всі 78 бюджетних будівель міста. Містом заплановано знизити фінансові та енергетичні затрати на енергозабезпечення 78 бюджетних будівель на 27 % протягом 2012-2015 років.

Стрімкий ріст цін на енергетичні ресурси за останні роки та низький рівень енергоефективності бюджетних будівель м. Павлограда призвело до росту видатків на енергію та утримання самих будівель  із місцевого бюджету.  Так, за останні 5 років  тарифи  на   теплову енергію та гарячу воду підвищилися в 5 раз, а при споживання енергії бюджетними будівлями підвищилося на в середньому на 12% через відсутність капіталовкладень в термомодернізацію будівель. При такій динаміці очікується в 2015 році криза неспроможності бюджету міста оплачувати рахунки за енергію для бюджетних будівель. Оскільки орієнтовно динаміка тарифи  на теплову енергію з 2011 р. по 2015 р. зростуть в 2 рази.

Запровадження Проекту з повної термомодернізації бюджетної установи на прикладі ДНЗ №7  надасть можливість одержати реальну інформацію відносно енергетичного потенціалу від запропонованих заходів та спроектувати енергетичне планування на всі бюджетні установи міста. По результатам виконання пілотного проекту буде розроблена бюджетна інвестиційна програма та розраховані інвестиції по бюджетних установах міського підпорядкування с залученням позабюджетних коштів на принципах державно – приватного партнерства.

- Перелік заходів Проекту

Передбачається, що Проект буде впроваджено  паралельно з іншим інвестиційним проектом  по установці системи обліку та регулювання енергоресурсів в 9 дошкільних навчальних закладах (ДНЗ), куди входить і ДНЗ №7. Проект планується виконати за рахунок спільного фінансування від міста та від міжнародної фінансової організації НЕФКО. На даний час виконані енергетичні аудити, розроблений бізнес-план та оформляються документи по одержанню дозволу на кредит від Міністерства фінансів України.

Перелік запланованих заходів по об’єктах:

- Очікувані результати Проекту

- Короткострокові (для 1-го дитячого навчального закладу):

- зниження видатків із місцевого бюджету  на енергію  для  ДНЗ №7  в середньому на 80 тис. грн.*рік ;

- зниження споживання теплової  енергії  на енергію  для  ДНЗ №7 в середньому  на 96 МВт/год.*рік;

- зниження споживання  теплової енергії  для  ДНЗ №7  на 40% (з  176,4 кВт* год. /м2 (питоме споживання) до 105,8   кВт* год. /м2);

- оцінка економічного, соціального та екологічного ефекту від утеплення стін та дахового перекриття,

- аналіз  інвестиційної привабливості запропонованих енергоефективних заходів;

- зниження захворювань у дітей через дотримання  лімітів та санітарно-гігієнічних норм.

- Довгострокові (для решти 77 бюджетних установ міста):

  - розробка проектних пропозицій по можливості тиражування результатів зазначених проектів на інших 77  бюджетних будівлях;

- формування  інвестиційних передумов для реалізації проектів на умовах ЕСКО механізму по підвищенню енергоефективності соціальних об’єктах міста та для залучення інвестицій від міжнародних фінансових організацій;

- формування свідомості у територіальної громади щодо раціонального використання традиційних джерел енергії та активного використання передових енергоефективних технологій;

- виконання енергетичної політики МЕП та досягнення поставлених цілей в МЕП.

- Цільові групи Проекту

- 119 дітей   віком від 1,5 до 5 років  та  близько 40 працівників  ДНЗ № 7 (комфортне перебування у будівля);

- Територіальна громада міста (інформаційна кампанія);

- 77  об’єктів соціальної сфери на яких заплановано тиражування результатів;

- Малий та середній бізнес міста (Участь у реалізації проектів);

- Міська влада (економія бюджетних коштів та реалізація енергетичної політики).

Ініціатор впровадження Проекту: міська рада м. Павлоград

Термін виконання проекту: ІІ - ІІІ квартали 2013 року.

- Обсяг коштів Проекту

Здійснюється на умовах спів фінансування, за рахунок коштів Всеукраїнського конкурсу, міського бюджету та організацій – партнерів:

- Державний бюджет            – 500,0 тис. грн. ( 69%);

- Міська рада м. Павлоград – 200,6 тис. грн. (28%).

- Організації-партнери           - 25,0 тис. грн.  (  3 %)

РАЗОМ: 725, 6 тис. грн.

- Організації-партнери, співвиконавці Проекту

- Енергоконсалтингова компанія «АЙТІКОН» (управління проектом);

- Приватне підприємство “НОВ-ПРОЕКТ» (виготовлення робочого проекту);

Для міської влади є важливим впровадження даного Проекту, оскільки він має комплексне впровадження енергоефективних заходів від двох проектів, що надасть можливість використання синергетичного ефекту, коли за рахунок Проекту  Всеукраїнського конкурсу виконується утеплення фасадів та покрівлі, а завдяки проекту від НЕФКО всі інші роботи. Крім того Проект має соціально-економічну спрямованість на забезпечення комфортного перебування дітей з вадами  в термомодернізованому соціальному  об’єкті міста.

- 4.2. Докладний опис Проекту

- 4.2.1. Опис та соціально-економічний аналіз проблеми, на розв'язання якої спрямовано Проект.

- Головні проблеми міста

Основними бар’єрами, що ускладнюють процес поступального енергетичного розвитку  міста є:

- питоме усереднене споживання енергоресурсів по  78 бюджетним установам, що  становить близько 200   кВт* год. /м2 при існуючих нормах    ДБН   109-129 кВт*год./м² та в житловому секторі (1 183 багатоповерхових будівель) становить 142  кВт* год./м2. при існуючих нормах    ДБН  до 90  кВт*год./м², що перевищує в 2,5 – 3 рази європейські норми споживання. Відхилення від базового енергоспоживання бюджетними будівлями (дотримання лімітів та санітарно-гігієнічних норм) складає 26%  від існуючого нормативу споживання;

- низька обізнаність в сучасних енергоощадних технологіях як в промисловому, побутовому так і у громадському секторі: відсутність   демонстраційних  та пілотних проектів, які демонструють переваги новітніх та енергозберігаючих технологій, обладнання з використанням альтернативних джерел енергії;

- дефіцит коштів  міського бюджету для реалізації заходів з підвищення ефективності використання енергії. В першу чергу, це обумовлено зростанням ціни на природній газ та «ветшалостю» бюджетних будівель міста при щорічному зниженні видатків на капітальні ремонти будівель.

- Соціальний та економічний аспекти вирішення проблеми у проектний спосіб

На найближчу перспективу одним з найголовніших шляхів виходу місцевих громад з енергетичної кризи має стати підвищення енергоефективності та енергозбереження. Це дуже вигідно з економічної точки зору, тому що витрати на тонну умовного палива, отриманого за рахунок енергозбереження, в декілька разів менші від витрат на його видобуток чи купівлю. Реалізація потенціалу енергозбереження разом зі запровадженням у першу чергу маловитратних заходів  в бюджетних будівлях може дозволити суттєво зменшити витрати на енергоносії і вивільнити кошти для впровадження сучасної енергоефективної техніки і технологій на базі альтернативних джерел енергії.

Головними проблемами місцевої влади являються наступні фактори:

- Відсутність обґрунтованих належним чином пропозицій (бізнес-планів) з енергозбереження;

- Відсутність кваліфікованих енергоменеджерів, спроможних забезпечити прибутковість інвестиційних проектів з підвищення енергоефективності та енергозбереження;

- Відсутність економічних стимулів до енергозбереження;

- Відсутність вільних коштів в міському бюджеті.

- Відсутні дієві організаційно-фінансові механізми залучення коштів до реалізації проектів та повернення фінансових ресурсів, що залучені. Більш того, в суспільстві домінує усвідомленість того, що запозичені гроші можливо не повертати;

- Керівники підприємств непевні в отриманні реальної віддачі від впровадження енергозберігаючих заходів (ЕЗЗ), а виконавці проектів непевні, що їх робота буде оплачена, тобто відсутня договірна база щодо взаємної відповідальності міста, комунальних підприємств та виконавців на усіх рівнях та етапах впровадження ЕЗЗ.

Запропонований Проект дасть відповіді на поставлені питання. Одержаний практичний досвід в процесі реалізації пілотного проекту надасть можливість місцевій владі самостійно впроваджувати аналогічні проекти та залучати кошти приватних інвесторів.

- Цільові групи Проекту

- Перш за все це будуть діти, які проводять час в зазначених будівлях Їх комфортне перебування значно погіршилось за останні 5 років через адміністративне впровадження лімітів на енергоресурси та відсутність коштів на капремонти;

- Територіальна громада міста. На прикладі виконаних проектів планується розгорнути роботу по інформаційно-просвітницьким заходам;

- Решта бюджетних установ міста, на яких заплановано тиражування результатів від пілотного проекту;

- Міська влада, яка розраховує на одержання позитивного досвіду від повної термомодернізації будівель та залучення позабюджетних коштів на підготовлені енергетичні проекти.

- Перспективне бачення та обґрунтування виконання Проекту

По результатам розробленої цільової програми з енергозбереження «Міський енергетичний план м. Павлоград на 2012-2015 роки» (МЕП) одним із головних напрямків визнано започаткування організації управління енергоресурсами в бюджетних будівлях з встановлення систем регулювання теплоносіїв.  В рамках виконання МЕП у 2012 році виконані наступні заходи:

- Відібрано 9 дошкільних навчальних закладів, в тому числі ДНЗ №7, проект по якому пропонується Всеукраїнському конкурсу для виконання першої черги енергоефективних заходів  та виконані енергетичні аудити;

- Досягнута домовленість про надання кредиту від Північного європейського екологічного фонду (НЕФКО) в розмірі 3 млн. грн.  та розробляється бізнес-план для обґрунтування кредиту;

- Готуються  документи для одержання висновків від Міністерства фінансів України по залученню кредитних коштів від міжнародної фінансової організації (НЕФКО);

- Виконані роботи по техніко-економічному обґрунтуванню (ТЕО) запропонованих проектів та розпочата розробка проектної документації.

Проект від Всеукраїнського конкурсу надасть можливість місту на практиці відпрацювати впровадження енергоефективних заходів по повній термомодернізації будівель та одержати фактичні результати для розробки бюджетної інвестиційної програми з енергоефективності в бюджетних установах міста.

- 4.2.2. Мета та завдання Проекту

Метою реалізації Проекту в баченні містом виступає наступне:

Практичне запровадження пілотного  демонстраційного проекту, по повній термомодернізації бюджетної установи на прикладі ДНЗ №7 м. Павлоград.

Виконання поставленої мети надасть можливість вирішення наступних завдань:

- Провірити на практиці результати повної термомодернізації;

- Одержати економічну оцінку  по результатам виконаного проекту та прийняти рішення відносно тиражування аналогічних проектів;

- Одержати досвід управління проектами з термомодернізації будівлії;

- Запропонувати механізм ЕСКО до реалізації енергетичних проектів міста;

- Розробити бюджетну інвестиційну програму по запровадженню енергоефективних заходів  в бюджетних установах міста.

- 4.2.3. Технологія досягнення цілей Проекту

- Методи реалізації Проекту

Проект від Всеукраїнського конкурсу надасть унікальну можливість для міста поєднати два проекти, пов’язаних з запровадженням автоматизованої системи регулювання енергоносіїв від погодних та режимних умов експлуатації об’єктів, та додаткових робіт по встановленню вікон (проект від НЕФКО) так і виконання робіт по утепленню фасадів та покрівлі (проект Всеукраїнського конкурсу). Таке поєднання надасть можливість оптимізувати економічні параметри від використання двох проектів на відібраних бюджетних установах, та надалі  успішно тиражувати як в м. Павлограді так і других містах України.

Після відпрацювання технічних складових обох проектів в планах міської влади відпрацьовується новий проект по залученню на аналогічні проекти позабюджетних коштів. Така умова вперше склалась в результаті проведених змін до Бюджетного кодексу за 2011-2012 роки та окремих положень законодавства.  На міському рівні Бюджетного кодексу введена нова складова, яка гарантує обов’язки місцевих рад перед приватними інвесторами – бюджетна інвестиційна програма (БІП). По результатам виконаних енергоефективних заходів в пілотному проекті в місті буде ініційована розробка БІП з використанням програмно-цільового методу (ПЦМ), що надасть можливість відслідковувати одержану економію при споживанні енергоресурсів та розраховуватись одержаною економією по залученим коштам.

- Опис заходів Проекту

Дана пропозиція розроблена  на основі енергетичного аудиту будівлі.

Дані про будівлю

| Назва проекту / будівлі / об’єкту |  |  | Дошкільний навчальний заклад №7 (для дітей з вадами) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Місто: | Павлоград |  | Вулиця: | Вул. Озерна |  |  |  |  | Буд. №: |  | 79 |
| Власник будівлі: |  | Відділ освіти Павлоградського міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактна особа: |  | Осипчук Олександр Борисович |  |  |  |  | Заг.площа | 1 051м² |  |  |  |
| Тел: | (056)3261453 |  | Етажність | 2 поверхи |  |  | Заг.обєм | 3 751 м³ |  |  |  |
| Тип будівлі (житло, лікарня і т.п.): |  |  | Дошкільний навчальний заклад |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рік зведення: |  |  | 1974 |  |  | В постійній роботі з (рік): |  |  |  | 1974 |  |
| Дата останнього основного ремонту/реконструкції (міс.,рік): |  |  |  |  | Тільки поточні ремонти |  |  |  |  |  |  |

| За результатами аналізу загального енергоспоживання будівлею протягом 2008-2011 років виявлено, що 80% припадає на теплову енергію, тому заплановані Проектом енергоефективні заходи направлені на зниження споживання теплової енергії будівлею, дотримання санітарно-гігієнічних норм та встановлених лімітів. |  |
| --- | --- |

Особливостями  процесу споживання теплоти  в ДНЗ №7 є наступне:

- недостатній рівень теплозахисту огороджувальних  конструкцій будівлі, внаслідок чого втрати теплової енергії у будівлі перевищують допустимі норми (27%);

- недостатній рівень теплозахисту конструкцій дахового перекриття  будівлі, внаслідок чого втрати енергії у будівлі перевищують допустимі норми (13%);

- відсутність можливості здійснювати регулювання відпуску теплоти  в будівлі  залежно від  кліматичних характеристик зовнішнього повітря і режиму експлуатації будівлі;

- відсутність систем автоматичного регулювання відпуску теплоти;

- висока зношеність огороджувальних конструкцій (понад 50%) та інженерних мереж (понад 40%). Будівля  збудована в 1974 р. та в ній не проводився капітальний ремонт;

Наслідком зазначених вище проблем є недотримання санітарно-гігієнічних норм в будівлі. Відхилення фактичного енергоспоживання від необхідного (базового)  енергоспоживання для дотримання санітарних норм становить 21%, що призводить до низьких температур в будівлі в холодні періоди. Так температура в одній із прибудов ДНЗ №7  в найбільш  холодні  періоди  становить 8-10°С. Середня температура у будівлі за опалювальний період складає 16,9°С. Враховуючи вимоги ДБН В.2.2-4-97 «Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів» щодо нормативних температур в окремих приміщеннях, середня температура в будівлі повинна становити 20°С, що призводить до захворюваності дітей та персоналу.

З метою з'ясування потенціалу впровадження енергоефективних технологій був визначений поточний стан системи теплопостачання та енергоспоживання, а також розроблено план заходів щодо комплексної термомодернізації будівлі. Перелік заходів та їх економічні показники зображені в таб. 1.

Таблиця 1

| EE Потенціал – Енергетичний Аудит |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №7 |  |  | Кондиційована площа: |  | 1050 | м² |
| № п/п | EE Заходи | Інвестиції | Чиста економія |  | Окупність | NPVQ |
|  |  | грн. | [кВт г /рік] | грн. | [роки] | * |
| 1 | Заміна ламп зовнішнього освітлення | 1 800 | 2 737 | 3 109 | 0,6 | 6,09 |
| 2 | Ізоляція трубопроводів системи опалення | 14 900 | 11 635 | 9 704 | 1,5 | 5,92 |
| 3 | Встановлення зарадіаторних екранів | 5 386 | 2 124 | 1 771 | 3,0 | 2,49 |
| 4 | Встановлення автоматичного вузла подачі ТЕ | 65 789 | 37 485 | 31 262 | 2,1 | 2,34 |
| 5 | Заміна вхідних дверей | 13 005 | 3 070 | 2 560 | 5,1 | 1,09 |
| 6 | Утеплення зовнішніх стін | 367 978 | 64 055 | 53 422 | 6,9 | 0,81 |
| 7 | Заміна ламп розжарювання | 3 600 | 968 | 1 457 | 2,5 | 0,66 |
| 8 | Встановлення регуляторів витрати теплоносія СО (балансування системи опалення) | 17 280 | 2 836 | 3 503 | 4,9 | 0,43 |
| 9 | Заміна вікон на металопластикові | 129 276 | 18 563 | 15 482 | 8,4 | 0,27 |
| 10 | Утеплення покрівлі | 280 820 | 31 917 | 26 619 | 10,5 | 0,18 |
| 11 | Утеплення підлоги | 215 270 | 7 991 | 6 664 | 32,3 | -0,61 |
| Всього по всім заходам |  | 1 115 104 | 183 381 | 155 553 | 7,2 | 0,44 |

Оскільки запропоновані заходи мають  різні терміни окупності,  то їх було сформовано в  Пакет 1 та Пакет 2:

- Пакет 1 (мінімальний) включає заходи з економічно-привабливим терміном окупності (до 5 років). На реалізацію яких передбачається залучення інвестицій;

- Пакет 2 (максимальний)  включає заходи з терміном окупності понад 5 років і дані заходи потребують підтримки з боку міста та держави.

Передбачається, що Проект буде впроваджено  паралельно з іншим інвестиційним проектом  «Модернізація інженерних мереж і влаштування автоматизованої системи обліку та регулювання споживання теплової енергії  бюджетних будівель м. Павлоград» (Інвестиційний проект від НЕФКО), фінансування якого передбачається  від міжнародної фінансової організації НЕФКО (кредитне фінансування).

Опис заходу

| Пропонується утепленя зовнішні стіни будівлі шаром мінеральної вати з щільністю 145 кг/м3 та коефіцієнтом теплопровідності 0,046 Вт/(м∙оС), завтовшки 100 мм за методом скріпленої теплоізоляції. Загальна площа стін, що підлягають утепленню за зазначеною методикою складає 670 м2. Утеплення фасаду здійснювати згідно вимог ДБН В.2.6-33:2008 «конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації». |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розрахунок економії (за допомогою ENSI® EAB Software) |  |  |  |  |  |
| Економія енергії: | 61,01 |  |  |  | Квтг/м²рік |
| ∙ | 1050 | м² | = | 64 055 | кВтг /рік |
| ∙ | 0,83 | грн./кВт | = | 53 422 | грн/рік |
| Всього інвестицій |  |  |  | 367 857,9 | грн. |
| Період окупності |  |  |  | 6,9 | років |
| Чиста економія |  |  |  | 53 422 | грн./рік |
| Економічний строк служби |  |  |  |  | 30 |

Після виконання комплексу заходів з підвищення теплозахисних характеристик огороджень і досягнення нормованих показників термічного опору величина втрат теплоти будівлею і витрат на потреби опалення зменшиться на 27 %.

Утеплення покрівлі

Значних пошкоджень покрівлі не виявлено. Загальна оцінка існуючого стану – задовільний.

Розрахункове значення коефіцієнту теплопередачі покрівлі U=0,84 Вт/(м2*К) значно перевищує розрахунковий нормативний коефіцієнт теплопередачі Uтр1 = 0,3 Вт/(м2*К) та Uтр1 = 0,38 Вт/(м2*К) – для реконструкції будинків, що виконується з метою їх термомодернізації. Нормативний коефіцієнт теплопередачі визначено відповідно ДБН В.2.6-31:2006 "Теплова ізоляція будівель".

| Опис заходу |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для утеплення покрівлі застосувати мінераловатні плити завтовшки 200 мм теплопровідністю 0,046 Вт/(м∙оС) та щільністю 170кг/м3 (відповідна міцність на стиснення – 60кПа) з метою забезпечення можливості перебування людей. Під шар утеплювачу покласти паро бар’єр. Поверх мінеральних плит влаштувати шар гідроізоляції. Після утеплення покрівлі коефіцієнт теплопередачі буде дорівнювати 0,23 Вт/м2К Загальна площа поверхонь, що підлягають утепленню за зазначеною методикою складає 562 м2. |  |  |  |  |  |
| Розрахунок економії (за допомогою ENSI® EAB Software) |  |  |  |  |  |
| Економія енергії: | 30,4 |  |  |  | Квтг/м²рік |
| ∙ | 1 050 | м² | = | 31 917 | кВтг /рік |
| ∙ | 0,83 | грн./кВт | = | 26 619 | грн/рік |
| Всього інвестицій |  |  |  | 280 820 | грн. |
| Період окупності |  |  |  | 10,5 | рік |
| Чиста економія |  |  |  | 26 619 | грн./рік |
| Економічний строк служби |  |  |  |  | 30 |

Перелік заходів  для комплексного впровадження наведений у таблиці 2.

Таблиця 2

| Назва об'єкту, адреса | Перелік заходів |  |
| --- | --- | --- |
|  | Інвестиційний проект НЕФКО – Пакет 1 | Проект Всеукраїнського конкурсу |
| ДНЗ №7 | 1. Встановлення автоматичного вузла подачі теплової енергії; 2. Заміна старих дерев'яних вікон на нові енергоефективні металопластикові з подвійним склопакетом | - Перелік заходів проекту: - І етап ТЕО розробка проектної документації ІІ етап Реалізація. Виконання робіт по утепленню фасаду та покрівлі ІІІ етап Запровадження механізмів ЕСКО для виконання проектів IV етап Залучення позабюджетних коштів на принципах ДПП |
| Обсяг інвестицій, тис. грн. | 210, 6 тис. грн. | - І етап – 40,0 тис. грн.; ІІ етап – 605,6 тис. грн.; ІІІ етап – 25,0 тис. грн. IV етап – 55,0 тис. грн.. - Разом: 725, 6 тис. грн. |
| Економія, тис. грн.*рік | 56,0 тис. грн. | 80,04 тис. грн. |
| Термін окупності, роки | 4,5 | 7,5 |
| Джерела та об’єми фінансування | Міська рада – 25,5 тис грн. Фонд НЕФКО – 185,1 тис. грн. | Державний бюджет – 500,0 тис. грн. Міська рада м. Павлоград – 200,6 тис. грн. Організації – партнери – 25,0 тис. грн.. РАЗОМ: 725, 6 тис. грн. |

Техніко-економічне обґрунтування (енергетичний аудит) зазначених заходів  виконаний з використанням програмного продукту ENSI EAB UKR 8.1. та додається  у Додатку 5

Варіанти енергоспоживання ДНЗ №7 після впровадження мінімального та максимального пакету заходів.

.   Загальний термін окупності Інвестиційного проекту НЕФКО та Проекту Всеукраїнського конкурсу складає близько 7,5 років. Комплексний підхід до вирішення соціальних питань перебування дітей в дитячому закладі,    дотримання санітарно-гігієнічних норм, підвищення рівня комфорту  надасть змогу міській владі продемонструвати ефективність інвестицій в бюджетну сферу, готовність міської влади та держави співпрацювати з потенційними міжнародними фінансовими організаціями, енергосервісними компаніями, які будуть залучені на виконання зазначених заходів, на умовах державно-публічного партнерства.

- Процедура внутрішнього моніторингу та координації заходів по Проекту

Процедура внутрішнього моніторингу та координації заходів за Проектом передбачено протягом всього терміну його реалізації. І такою процедурою  місцевими органами влади визначено механізм енергосервісного підряду. Це програма впровадження енергозберігаючих заходів (ЕЗЗ) в адміністративних будівлях, які знаходяться на балансі бюджетів будь-якого рівня, в ході якої бюджетна установа (в особі відповідного місцевого органу виконавчої влади) заключає контракт з енергосервісною компанією (ЕСКО) на проведення енергетичного обстеження будівлі і впровадження енергозберігаючого проекту на його основі. Такі програми в більшості випадків фінансуються третьою стороною.

Згідно контракту, ЕСКО гарантує замовнику обіцяний рівень економії тепла, яка досягається в результаті втілення енергозберігаючих заходів (ЕЗЗ) та забезпечення третій стороні покриття витрат. Джерелом повернення вкладених коштів ЕСКО є платежі за комунальні послуги і пов’язані з ними витрати, які економляться в результаті зменшення обсягів енергоспоживання  після впровадження ЕЗЗ. Переваги контракту для виконавчої влади є те, що залучаються додаткові інвестиції для проведення термомодернізації бюджетних установ без додаткового бюджетного фінансування.

Пропонується механізм, який може сам заробляти гроші для поповнення бюджету та одночасно фінансувати енергозберігаючі заходи у бюджетній сфері. Цей механізм базується на принципі при якому зекономлені внаслідок енергозберігаючих заходів кошти могли б направлятись на повернення залучених інвестицій (виробників енергозберігаючого обладнання, що готові надавати обладнання у кредит) і реалізацію подальших енергозберігаючих заходів.

У випадку реалізації енергозберігаючих заходів буде відбуватись зменшення споживання енергоресурсів бюджетними установами, що відобразиться у зменшенні видатків з бюджету на утримання цих закладів.

ЕСКО через фінансові установи фінансує виконання проекту і гарантує щорічну економію тепла від реалізації проектів. На період виконання проекту у міському бюджеті передбачаються кошти на оплату комунальних послуг в тому ж обсязі, що і до початку впровадження заходів по енергозбереженню, тобто встановлюється фіксований розмір споживання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР), скоригований на тариф, інвестору гарантуються виплати з бюджетних коштів, пропорційні фактично досягнутій економії. Економія коштів на оплату споживання енергоресурсів становить різницю між фіксованими (початковий рівень енергоспоживання) та фактичними витратами на енергоспоживання. Якщо за результатами реалізації ЕЗЗ не досягається економія, яка перевищувала би суми щорічних виплат ЕСКО, то ЕСКО повинна відшкодувати міському бюджету будь-які перевитрати. Після закінчення договору платежі з міського бюджету знижуються на величину фактичної економії.

- Розподіл функцій організаторів-партнерів у реалізації Проекту

Для загального управління виконанням проекту передбачається участь енергоконсалтингової компанії «АЙТІКОН» (Полтава),. Спеціалісти компанії мають великий досвід з аналізу енергетичного потенціалу, енергетичного планування та залучення коштів до виконання проектів. Інформація про компанію приводиться в Додатках до Заявки.

За результатами Всеукраїнського конкурсу міська влада оформить Меморандум про співпрацю на термін дії Проекту, де будуть прописані технічні, організаційні та проектні заходи по реалізації Проекту.

Планується здійснювати контроль з боку міської влади та громадськості через створений Дорадчий Комітет з питань енергозбереження та енергоефективності   за досягнутим рівнем економії енергоресурсів  за допомогою впровадженої автоматизованої системи енергомониторінгу, а також на підставі аналізу фінансових показників цієї економії. Міський енергоменджер готує звіт щодо результатів впровадження Проекту в місті та надає на розгляд та затвердження Першому заступнику міського голови та Дорадчому Комітету з питань енергозбереження та енергоефективності, які вносять пропозиції або зауваження щодо діяльності системи енергетичного менеджменту, його управління Проектом і т.д.

Пропонуються наступні механізми розповсюдження інформації про Проект та його результати:

- Розміщення інформації про Проект на сайті міської ради;

- Друкування статей про Проект в офіційних виданнях  міської ради;

- Проведення організаційних зборів з керівниками шкільних установ та громадськості;

- Проведення інформаційних семінарів з керівниками малого та середнього бізнесу міста, представниками громадськості.

- 4.2.4. План-графік реалізації заходів Проекту

Реалізація заходів за Проектом передбачає наступні терміни:

| Тривалість заходу (по етапах) | - Захід | Джерела фінансування (видатки поточні/капітальні) тис. грн. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фонд Конкурсу | Місцевий бюджет | Організації-партнери |
| I етап | Техніко-економічне обґрунтування, розробка проектної документації |  | 35,0 | 5,0 |
| Місяць 1 | Техніко-економічне обґрунтування та розробка бізнес-плану по реалізації Проекту |  | 5,0 | 5,0 |
| Місяць 2 | Розробка проектної та кошторисної документації |  | - 30,0 |  |
| II етап | - Реалізація Проекту | - 500,0 | - 105,6 |  |
| Місяць 3 | Підготовка та проведення тендеру на реалізацію Проекту |  | 2,0 |  |
| Місяць 4 | Виконання робіт по утепленню фасадів та покрівлі | 500,0 | 103,6 |  |
| III етап | Розробка пакету документів/заходів по залученню ЕСКО до виконання міських проектів з енергозбереження та енергоефективності |  | 15,0 | 10,0 |
| Місяць 5 | Розробка документів, пов’язаних з організацією системи енергетичного менеджменту при міськвиконкомі |  | 10,0 | 5,0 |
| Місяць 6 | Розробка енергетичного перформанс контракту та тендерних процедур по залученню ЕСКО до енергетичних проектів міста |  | 5,0 | 5,0 |
| IV етап | Підготовчі роботи до тиражування пілотних проектів с залученням позабюджетних коштів на принципах державно-приватного партнерства |  | 45,0 | 10,0 |
| Місяць 7 | Постановка верифікації та контролінгу одержаної економії енергоресурсів згідно Міжнародного протоколу Вимірювання та Верифікації (IPMVP) |  | 10,0 |  |
| Місяць 8 | Розробка програмно-цільових показників по обліку, аналізу та плануванню енергоресурсів містом |  | 10,0 |  |
| Місяць 9 | Розробка бюджетної інвестиційної програми з енергоефективності в бюджетних установах міста |  | 25,0 | 10,0 |
| 9 місяців | ЗАГАЛОМ | 500,0 | 200,6 | 25,0 |

### 4.2.5. Очікувані результати Проекту

Очікувані результати с прогнозовані по результатам виконаних енергетичних аудитів, які приведені в Додатках та с груповані по короткостроковим та довгостроковим наслідкам.

- Короткострокові (для 1-го дитячого навчального закладу):

- зниження видатків із місцевого бюджету  на енергію  для  ДНЗ №7  в середньому на 80 тис. грн.*рік ;

- зниження споживання теплової  енергії  на енергію  для  ДНЗ №7 в середньому  на 96 МВт/год*рік;

- зниження споживання  теплової енергії  для  ДНЗ №7  на 40% (з  176,4 кВт* год. /м2 (питоме споживання) до 105,8   кВт* год. /м2);

- одержання досвіду  від Проекту по повній термомодернізації бюджетних будівель, аналіз  результатів та можливість тиражування запроваджених проектів;

- можливість спільного впровадження енергоефективних заходів по 2-м проектам, де по інвестиційному проекту від НЕФКО (3млн. грн..) встановлюються  індивідуальні теплові пункти (9 бюджетних установ міста, куди входять ДНЗ №7,), від проекту Всеукраїнського конкурсу - роботи по утепленню фасадів та покрівлі;

- оцінка економічного, соціального та екологічного ефекту від утеплення стін та дахового перекриття,

- аналіз  інвестиційної привабливості запропонованих енергоефективних заходів;

- зниження захворювань у дітей через дотримання  лімітів та санітарно-гігієнічних норм.

- Довгострокові (для решти 77 бюджетних установ міста):

  - розробка проектних пропозицій по можливості тиражування результатів зазначених проектів на інших 77  бюджетних будівлях;

- формування  інвестиційних передумов для реалізації проектів на умовах ЕСКО механізму по підвищенню енергоефективності соціальних об’єктах міста та для залучення інвестицій від міжнародних фінансових організацій;

- формування свідомості у територіальної громади щодо раціонального використання традиційних джерел енергії та активного використання передових енергоефективних технологій;

- виконання енергетичної політики МЕП та досягнення поставлених цілей в МЕП;

- розробка бюджетної інвестиційної програми з енергоефективності в бюджетних установах міста, розрахованої на залучення позабюджетних коштів на умовах державно-приватного партнерства (ДПП).

#### Характеристики сталості результатів Проекту

а) фінансова сталість

При відбору проектів робоча група від міста керувалась вибором проектів, де простий  загальний термін  окупності повинен складати не більше 5-6 років. При таких умовах можливе залучення приватних інвесторів та комерційних банків до участі в реалізації  енергетичних проектів міста. Всі бюджетні установи міста були класифіковані на окремі лоти (від 1 до 10 будівель) відносно ефективності споживання енергоресурсів та проведене ранжування проектів відносно термінів виконання. Крім того планується розробка окремого проекту по формуванню інвестиційного фонду з енергозбереження, який буде формуватись з одержаної економії коштів від заощадженого енергоспоживання.

б) інституційна сталість

Запровадження пілотних проектів на практиці надасть можливість залучення до їх виконання малого та середнього бізнесу місцевої громади. Головна ціль, яку реалізовує місцева влада – це формування місцевого ринку енергетичних послуг, де місто буде виконувати функцію регулятора ринку та мотиватора з енергозбереження та енергоефективності  в регіоні.

в) політична сталість

Структурний вплив Проекту на місцеву політику має забезпечити розвиток місцевої громади від організації управління енергетичними ресурсами міста до його сталого енергетичного розвитку, що вимагає формування довгострокової політики розвитку і модернізації житлово-комунальної інфраструктури та системи її фінансового забезпечення, без виконання пілотних демонстраційних проектів міська енергетична політика матиме декларативний характер.

В умовах обмеженого міського бюджету підтримка житлово-комунальної галузі міста матиме обмежений характер, що,  ставить на порядок денний питання пошуку інших, ніж бюджетні, фінансових джерел для реалізації міського енергетичного плану. Тому першочерговими завданнями в системних зрушеннях місцевої політики  є:

- створення передумов для розвитку державно-приватного партнерства у житлово-комунальній сфері міста;

- розвиток нових моделей та механізмів залучення приватного сектору у житлово-комунальне господарство;

- визначення шляхів та напрямків удосконалення бюджетної підтримки як важелю стимулювання державно-приватного партнерства у сфері міського житлово-комунального господарства;

- виконання пілотних проектів с застосуванням механізмів державно-приватного партнерства  у житлово-комунальній сфері;

- визначення етапності, принципів та особливостей запровадження механізмів державно-приватного партнерства при впровадженні альтернативних джерел енергії.

## 5.БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

Бюджет даного проекту розроблений відповідно до Бюджетного Кодексу  України , згідно з Інструкцією щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету , затвердженого наказом Держказначейства України від 25 листопада 2008 року № 495 .

Учасники проекту вносять свою частку в проект , як коштами, так і виконанням робіт по  ремонту приміщень, доставці , встановленню обладнання  для створення інформаційного середовища.

Загальний бюджет проекту складає                          -   725,6 тис. грн.

в тому числі :

За  рахунок коштів фонду Конкурсу

(державного бюджету)                                                  -   500,0 тис.грн.

За  рахунок коштів учасника Конкурсу

(місцевого бюджету)                                                    -   200,6 тис.грн.

За  рахунок коштів організацій-партнерів                  -   25,0 тис.грн.

Секретар міської ради							                Є.В. Аматов