УКРАЇНА

ПАВЛОГРАДСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

(24 сесія VI скликання)

РІШЕННЯ

від “___”______ 2012 р.                                                    № ________

Про затвердження міської Програми

соціального партнерства між

ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»

і Павлоградською міською радою,

погодженою до фінансування в 2012 – 2013 роках

«Створення комплексної ефективної системи поводження

з твердими побутовими відходами на

території субрегіону «Західний Донбас»»

Згідно із ст. 25, п.22 ч.1 ст.26 , ч.1.  ст.59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою здійснення ефективного управління у сфері поводження з твердими побутовими відходами, Павлоградська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити міську Програму соціального партнерства між ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» і Павлоградською міською радою, погодженою до фінансування в 2012 -2013 роках «Створення комплексної ефективної системи поводження з твердими побутовими відходами на території субрегіону «Західний Донбас»» (додаток 1).

2. Затвердити перелік заходів Програми соціального партнерства «Створення комплексної ефективної системи поводження з твердими побутовими відходами на території субрегіону «Західний Донбас»» згідно з 
додатком 2.

3. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на начальника управління комунального господарства та будівництва 
Разводова В.В.

4. Відповідальність щодо виконання цього рішення покласти на першого заступника міського голови Вершину А.О.

5. Контроль щодо виконання цього рішення покласти на голову постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, будівництва, архітектури та екології Кузьміну О.В.

Міський голова								І.С. Метелиця

Питання на розгляд ради винесено згідно з розпорядженням міського голови №_____ від ___________2012

Рішення підготував:

Начальник управління комунального

господарства та будівництва                                                            В.В. Разводов

Секретар міської ради                                                                      Є.В. Аматов

Голова постійної депутатської комісії

з питань житлово-комунального господарства,

будівництва, архітектури та екології				        О.В.Кузьміна

Голова постійної  комісії з  питань

законності, депутатської етики, зв’язкам з

політичними партіями, громадськими

організаціями і засобами масової інформації			        О.В. Бутенко

Голова постійної депутатської комісії

з питань планування бюджету,

фінансів та економічних реформ                                                   В.В. Свічинський

Перший заступник міського голови                                             А.О. Вершина

Начальник фінансового управління                                             Р.В. Роїк

Начальник юридичного відділу                                                    О.І. Ялинний

Додаток 1

до рішення сесії міської ради

від «___»____2012р. №_____

Програма соціального партнерства між ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» і Павлоградською міською радою,

погоджена до фінансування в 2012 – 2013 роках «Створення комплексної ефективної системи поводження з твердими побутовими відходами на території субрегіону «Західний Донбас»»

І. Склад проблеми та обґрунтування необхідності розроблення і виконання Програми

Однією з найбільш гострих комунальних проблем в Україні є збирання та утилізація твердих побутових відходів. Для міст Павлоград, Тернівка, Першотравенськ, а також Павлоградського та Петропавлівського районів регіону Західний Донбас ця проблема з кожним днем стає все актуальнішою.

Через великий обсяг сміття, що в результаті життєдіяльності створює населення та підприємства регіону, звалища сміття з кожним роком займають все більші території регіону.

Сучасне становище у сфері поводження з ТПВ:

Місто Павлоград: функціонує полігон ТПВ загальною площею 8 га, виник стихійно у 60-х роках XX сторіччя на місці відпрацьованого кар’єру піску та суглинку. Тривалість складування твердих побутових відходів на цьому полігоні становить більш як 45 років. На полігон приймаються побутові відходи населення, підприємств, будівельне сміття та інше від міст Павлоград і Тернівка.

Існуючий полігон не відповідає нормам екобезпеки, перевантажений та потребує рекультивації. У 2012 році було прийнято рішення про виділення коштів на розроблення проектно-кошторисної документації по проекту «Рекультивація полігону твердих побутових відходів з подовженням строку експлуатації та наступним його закриттям».

У 2011 році КП «Затишне місто» отримало Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою під полігон.

У третьому кварталі 2012 р. планується змінити власника відходів з ТОВ «БудцентрПлюс 2» на КП «Затишне місто». Після цього КП «Затишне місто» зможе утримувати полігон ТПВ, нараховувати та одержувати плату за розміщення ТПВ.

Кількість відходів в місті щорічно збільшується і в 2011 році досягла 141,22 тис. м3.

Місто Тернівка: свого полігону не має, Тернівським ЖКП відходи щоденно вивозяться на полігон м. Павлоград, кількість відходів коливається в межах 32,5 – 37,9 тис. м3 у рік.

Місто Першотравенськ не має свого полігону для розміщення відходів, вивіз ТПВ здійснюється Першотравенським МЖКП на підставі договору з ТОВ «Укрремтехсервіс» на сміттєзвалище, що знаходиться на території Петропавлівського району. Кількість ТПВ у 2011 р. – 52,09 тис. м3.

Павлоградський район: послуги з вивозу сміття в районі надає 
КП «Богданівське ЖКГ». На території В’язівської сільської ради знаходиться полігон твердих побутових відходів, з 2010 р. переданий в оренду КП ПМК-90. Полігон неупорядкований. На території району знаходиться 21 несанкціоноване сміттєзвалище. Кількість ТПВ, що утворюється в районі за один рік не встановлена.

Петропавлівський район: вивіз та захоронення ТПВ проводиться на неоформлених згідно чинного законодавства 22 сміттєзвалищах, полігони відсутні, кількість ТПВ за рік складає 34,1 тис. м3

ІІ. Мета Програми

Основною метою Програми є вирішення проблеми поводження з твердими побутовими відходами в регіоні Західний Донбас – створення комплексної ефективної системи поводження з твердими побутовими відходами на території регіону, запобігання та ліквідація шкідливого впливу відходів виробництва та життєдіяльності населення на природне середовище та екологічний стан міст, селищ та територій районів.

ІІІ. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

Поводження з відходами - дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, переробку, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення;

При тому, що проблема поводження з ТПВ є найгострішою в регіоні,  давно відомо, що переробка сміття є економічно вигідною.

Для розв’язання проблеми необхідно провести аудит сучасного становища, аналіз морфологічного складу та кількості твердих побутових відходів в регіоні, визначення пріоритетних методів поводження з твердими побутовими відходами, виконати геологічні та гідрогеологічні дослідження, розробити техніко-економічні обґрунтування, виконати проектні роботи щодо рекультивації існуючого та будівництва нового полігону та інше.

ІV. Строки та етапи реалізації заходів Програми

Реалізація Програми буде проводитися в 1 етап.

Виконання Програми – 2012 -2013 роки.

V. Завдання Програми та результативні показники, що характеризують виконання Програми

Завданнями Програми є удосконалення та упорядкування системи збору, вивезення та утилізації твердих побутових відходів, яка потребує вирішення питань розміщення місць концентрації побутових відходів, їх збору, сортування, утилізації та подальшого використання як вторинної сировини.

Громади, охоплені заходами проекту, мають близько 230 тисяч населення, розвинуті сталі економічні та соціальні зв’язки. Саме тому, для них природно об’єднати сили у міжмуніципальному проекті із запровадженням спільного підходу до поводження з ТПВ. Для виконання проекту необхідно застосувати процедуру інтегрованого планування поводження з ТПВ в субрегіоні (рішення прийматимуться керівним комітетом та робочою групою покроково із врахуванням позицій всіх партнерів та важливих аспектів, для того, щоб проект був успішним, сприятливим для екології та економічного стану територіальних громад міст Павлограда, Тернівки, Першотравенська, Павлоградського та Петропавлівського районів), визначити як оптимізувати існуючу систему поводження з ТПВ та розробити відповідні бізнес-проекти.

Показником затрат, що забезпечує виконання Програми є фінансування заходів за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених законом. Орієнтовні показники затрат – 900,0 тис. грн.

Показником продукту, що використовується для оцінки досягнення поставлених цілей є створення сучасного полігону ТПВ, встановлення сортувальних станцій, проведення рекультивації існуючого полігону ТПВ.

Показником якості Програми є покращення екологічного стану території субрегіону, зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Показником ефективності є покращення екологічного стану території субрегіону, створення нових робочих місць.

VІ. Перелік заходів Програми

Для забезпечення якісного виконання і дієвого контролю за виконанням Програми розроблено перелік заходів із зазначенням очікуваних результатів та необхідних обсягів фінансування, які наведені у додатку 2 до рішення.

VII. Фінансове забезпечення.

Забезпечення реалізації заходів, передбачених Програмою, здійснюється в межах асигнувань, які будуть передбачені в  міському бюджеті за відповідними бюджетними напрямками та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

- Ресурсне забезпечення.

Обсяги фінансових витрат, необхідних для виконання Програми, проводяться згідно існуючого законодавства в рамках соціального партнерства між ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» і Павлоградською міською радою.

- Система управління та контролю за ходом виконання Програми.

Виконання програми здійснюється шляхом реалізації її заходів, завдань, соціального партнерства між ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» та Павлоградською міською радою.

Контроль за виконанням заходів, завдань, цільовим використанням коштів та досягнення очікуваних результатів Програми здійснюється ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» та депутатськими комісіями міської ради відповідно до регламенту Павлоградської міської ради.

Секретар міської ради                                               Є.В. Аматов

Додаток 2 до рішення

сесії міської ради

від «___»____2012р. №_____

ПЕРЕЛІК

заходів Програми соціального партнерства між ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»

і Павлоградською міською радою, погодженої до фінансування в 2012 – 2013  роках

«Створення комплексної ефективної системи поводження з твердими побутовими відходами на території субрегіону «Західний Донбас»»

| Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Зміст заходів програми | Відповідальні за виконання | Строки виконання | Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн. | Очікуваний результат від виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Створення комплексної ефективної системи поводження з твердими побутовими відходами на території субрегіону «Західний Донбас» | - проведення аналізу морфологічного складу та кількості твердих побутових відходів в субрегіоні «Західний Донбас», у тому числі: - визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів у місті Павлоград, - визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів у місті Тернівка, - визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів у місті Першотравенськ, - визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів у Павлоградському районі, - визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів у Петропавлівському районі; - визначення пріоритетних методів поводження з твердими побутовими відходами у регіоні Західний Донбас; - відведення земельної ділянки для будівництва полігону ТПВ з комплексом для переробки ТПВ для регіону Західний Донбас (10 га), відшкодування втрат сільсько-господарського та лісо-господарського виробництва; - виконання геологічних та гідрогеологічних досліджень щодо будівництва полігону ТПВ; - розробка техніко- економічного обґрунтування будівництва нового полігону ТПВ; - розробка проекту та робочої документації на будівництво полігону ТПВ для регіону Західний Донбас; - виконання геологічних та гідрогеологічних досліджень щодо рекультивації існуючого полігону ТПВ, - розробка техніко-економічного обґрунтування рекультивації полігону з подовженням строку експлуатації та наступним його закриттям (8 га); - розробка проекту та робочої документації на рекультивацію існуючого полігону ТПВ; | УКГ та Б Павлоградської міської ради, ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» (за згодою) | 2012-2013 р. | 900,0 тис грн. | Створення комплексної ефективної системи поводження з твердими побутовими відходами на території регіону Західний Донбас, сучасного полігону твердих побутових відходів, здійснення робіт з рекультивації існуючого сміттєзвалища |
| Всього по програмі: |  |  |  | 900,0 тис. грн. | Всього 900,0 тис. грн., в т.ч.:2012р. – 900,0 тис. грн. |
|  | Інші залучені джерела фінансування (ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля») |  |  | 900,0 тис. грн. |  |

Секретар міської ради                                                                                                                                                                Є.В. Аматов