Додаток 5

# Заходи

з підготовки об’єктів дорожньо-мостового господарства до роботи в зимових умовах 2015/2016 року

місто, район м. Павлоград

| № з/п | Види робіт | Код рядка | Одиниця виміру | Завдання з підготовки | Фактично підготовлено | % підготовки | Обсяг фінансування фактичний тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Підготовка об’єктів дорожньо-мостового господарства |  |
| 1 | Ремонт міських вулиць та доріг: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капітальний ремонт | 7 | тис. м2 | 4,57 | - | - | - |
| 1.2 | Дрібний ремонт | 9 | тис. м2 | 44,15 | 43,8 | 99,2 | 2052,45 (профінансовано 1183,0 тис. грн.) |
| 2 | Підготовка спеціалізованої прибиральної техніки | 10 | одиниць | 6 | 3 | 50,0 |  |
| 3 | Заготівля посипочного матеріалу та реагентів | 11 | тис. тонн | 1,5 | 0,808 | 54,0 |  |
| 4 | Заготівля паливно-мастильних матеріалів у тому числі: | 12 | тонн | 5,0 |  |  |  |
| 4.1 | бензину | 13 | тонн |  |  |  |  |
| 4.2 | дизельного пального | 14 | тонн | 5,0 |  |  |  |

Вик. Корєпова О.В., 6-30-41

Перший заступник міського голови										А.О. Вершина