***Узгоджено : Затверджено :***

*КП «Затишне місто Начальник УКГтаБ ПМР*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.І.Снаткін \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.О. Куш*

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 р. «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 р.

***Календарний графік виконання робіт з обрізки та видалення дерев***

**Місяць** липень **2016 р.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **з/п** | **Докладний перелік робіт** | **Кількість люд/год** |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **всього** |  |
| 1 | Видалення сухих, аварійних та фаутних дерев мяких листвених порід з використанням телескопічної вишки та диаметром стовбура від 20-80см | 5 | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Кравченко 12* |  | план | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Новая 6* |  | план | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |
| факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Комарова 3а* |  | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Комарова 16* |  | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |
| факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Західнодонбаська 28* |  | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Ливарна 15* |  | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Комарова 4* |  | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1 |  | 4 |
| факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Комарова 6* |  | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього видалено | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **19** |
| 2 | Обрізка, омолоджувальна обрізка вистою більше 4 метрів з використанням телескопичної вишки | 5 | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Балашовська 12* |  | план | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Дніпровська 563* |  | план |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Іскрівська 3* |  | план |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Сташкова 15* |  | план |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Сташкова 21* |  | план |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Кільцева 3* |  | план |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Садовніченко 23* |  | план |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Челюскінцев 6* |  | план |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Челюскіднцев 23* |  | план |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Комарова 3а* |  | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Комарова 16* |  | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 7 |
| факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Московська 71* |  | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Верстатобудівників 7а* |  | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Західнодонбаська 28* |  | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 5 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
| факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Центральна 96* |  | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 9 |
| факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Ливарна 15* |  | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Комаров а 4* |  | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Всього обрізано* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **69** |
|  | **Разом :** |  |  | **4** |  |  | **5** | **4** | **2** | **2** | **4** |  |  | **5** | **4** | **5** | **5** | **4** |  |  | **5** | **5** | **5** | **6** | **5** |  |  | **4** | **4** | **5** |  | **1** |  |  |

Відповідальний виконавець робіт Шуба С.М. «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 р.

Начальник відділу УКГ та Б \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 р.

***Примітка :*** *використана АП-17, транспорт для перевезення робітників, задіяно 2 водія. У звязку зі змінами погодних умов для дотримання Правил охорони праці підчас виконання робіт на висоті НПАОП 0,00-1.15-07, Наказ Державного комітету України з промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду від 27.03.2007р. № 62; графік виконання робіт може змінюватися на період стабілізації кліматичних умов.*

*Узгоджено : Затверджено:*

*КП «Затишне місто» Начальник УКГ та Б*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.І.Снаткін \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.О.Куш*

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 р. «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 р.

**ГРАФИК**

**покоса сорной растительности механический (прицепной косаркой, Bobcat) на июль месяц 2016 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование улиц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | Днепровская | х |  |  | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х | х | х | х | х |  |  |
| 2 | Харьковская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Победы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| 4 | Шоссейная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Промышленная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Кравченко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Комарова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Парк Комарова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |
| 9 | Парк 1 Мая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Парк ПМЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Пр. Шахтостроителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Подгорная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Можайского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Западнодонбасская |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |
| 15 | Заводская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Сташкова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Садовниченко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Богуна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Мост ПХЗ | х |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Луганская | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник УБ Шуба С.Н.

*Узгоджено : Затверджено:*

*КП «Затишне місто» Начальник УКГ та Б*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.І.Снаткін \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.О.Куш*

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 р. «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 р.

**ГРАФИК**

**полива кустов, деревьев, клумб на июль месяц 2016 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование улиц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | Днепровская РТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| 2 | Днепровская Ротонда |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| 3 | Парк Детский |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  | х |  | х |  | х |  |
| 4 | Парк Шевченко | х |  |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |
| 5 | Соборная | х | х |  | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х |  |
| 6 | Центральная | х | х |  | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х |  |
| 7 | Б-р Озерный | х |  |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |
| 8 | Садовниченко | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Заводская |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |
| 10 | Днепровская ПШС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Центральная  п. Чернобыльцам |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  | х |  | х |  | х |  |
| 12 | Соборная клумбы | х | х |  | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х |  |
| 13 | Центральная клумбы | х | х |  | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х |  |
| 14 | Парк ПХЗ | х |  |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |
| 15 | Пр. Шахтостроителей | х | х |  | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х |  |
| 16 | Мост р. Волчья |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  | х |  | х |  | х |  |

Начальник УБ Шуба С.Н.

*Узгоджено : Затверджено:*

*КП «Затишне місто» Начальник УКГ та Б*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.І.Снаткін \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.О.Куш*

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 р. «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 р.

**ГРАФИК**

**по санитарной очистке обочин дорог по улицам г. Павлограда на июль месяц 2016 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование улиц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | Днепровская |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| 2 | Соборная | х | х |  | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х |  |
| 3 | Центральная | х | х |  | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х |  |
| 4 | Светличной |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| 5 | Горького |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Шевченко |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мира |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| 8 | Озерная | х | х |  | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х |  |
| 9 | Ст.фронта |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| 10 | Дзержинского |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| 11 | Победы |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| 12 | Шоссейная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Заводская | х |  |  | х | х | х | х | х |  |  | х | х | х | х | х |  |  | х | х | х | х | х |  |  | х | х | х | х | х |  |  |
| 14 | Сташкова | х |  |  | х | х | х | х | х |  |  | х | х | х | х | х |  |  | х | х | х | х | х |  |  | х | х | х | х | х |  |  |
| 15 | Садовниченко | х |  |  | х | х | х | х | х |  |  | х | х | х | х | х |  |  | х | х | х | х | х |  |  | х | х | х | х | х |  |  |
| 16 | Гагарина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |
| 17 | Войновой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |
| 18 | Промышленная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |
| 19 | Кравченко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |
| 20 | Западнодонбас | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Новороссийская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Строительная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Комарова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| 24 | Искровская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| 25 | Полтавская |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Харьковская (до переезда) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |
| 27 | Харьковская (до м. Вербки) |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |
| 28 | Шахтостроителей | х |  |  | х | х | х | х | х |  |  | х | х | х | х | х |  |  | х | х | х | х | х |  |  | х | х | х | х | х |  |  |
| 29 | Подгорная |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  | х |  |  |
| 30 | Можайского |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  | х |  |  |

Начальник УБ Шуба С.Н.

*Узгоджено : Затверджено:*

*КП «Затишне місто» Начальник УКГ та Б*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.І.Снаткін \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.О.Куш*

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 р. «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 р.

**ГРАФИК**

**уборки парков, скверов, бульваров, набережной на июль месяц 2016 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование улиц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | П.Детский | х | х |  | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х |  |
| 2 | П. Шевченко | х | х |  | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х |  |
| 3 | П. 1 Мая, пляж | х | х |  | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х |  |
| 4 | Набережная |  | х |  | х | х | х | х |  | х |  | х | х | х | х |  | х |  | х | х | х | х |  | х |  | х | х | х | х |  | х |  |
| 5 | Сквер ул. Мира | х | х |  | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х |  |
| 6 | Б-р Озерный | х | х |  | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х |  |
| 7 | К-т Мир | х | х |  | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х |  |
| 8 | Пр. Шахтостроителей | х |  |  | х | х | х | х | х |  |  | х | х | х | х | х |  |  | х | х | х | х | х |  |  | х | х | х | х | х |  |  |
| 9 | Парк ул. Комарова |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| 10 | Бульвар ХХ партсъезда |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| 11 | Сквер 18 Сентября |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| 12 | Аллея 80 лет Дн-ск обл | х |  |  | х | х | х | х | х |  |  | х | х | х | х | х |  |  | х | х | х | х | х |  |  | х | х | х | х | х |  |  |

Начальник УБ Шуба С.Н.

*Узгоджено : Затверджено:*

*КП «Затишне місто» Начальник УКГ та Б*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.І.Снаткін \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.О.Куш*

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 р. «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 р.

**ГРАФИК**

**проведения работ по ликвидации стихийных свалок на июль месяц 2016 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование улиц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | Парк Детский |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Парк Шевченко |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Парк 1 Мая |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Днепровская |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| 5 | Добролюбова (мясокомбинат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Полтавская-Шоссейная |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Захави-Шоссейная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Озерная (за СШ №9 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |
| 9 | Харьковская-Озерная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник УБ Шуба С.Н.