Додаток 4

# ЗАХОДИ

з підготовки об’єктів дорожньо-мостового господарства до роботи в зимових умовах 2017/2018 року

місто Павлоград

| № з/п | Види робіт | Код рядка | Одиниця виміру | Завдання з підготовки | Фактично підготовлено | % підготовки | Обсяг фінансування фактичний тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Підготовка об’єктів дорожньо-мостового господарства |  |
| 1 | Ремонт доріг комунальної власності: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | капітальний ремонт | 7 | тис. м2 | 2,596 | 1,443 | 55,6 | 792,72 |
| 1.2 | поточний ремонт | 8 | тис. м2 | 68,184 | 8,692 | 11,1 | 1083,4 |
| 2 | Підготовка спеціалізованої прибиральної техніки, в тому числі: | 9 | одиниць | 10 | 6 | 60 |  |
| 2.1 | комунальна техніка | 10 | одиниць | 10 | 6 | 60 |  |
| 2.2 | техніка райавтодорів | 11 | одиниць |  |  |  |  |
| 3 | Заготівля посипочного матеріалу та реагентів, в тому числі: | 12 | тис. тонн | 2,5 | 0,925 | 37 |  |
| 3.1 | у комунальних службах | 13 | тис. тонн | 2,5 | 0,925 | 37 |  |
| 3.2 | у райавтодорах | 14 | тис. тонн |  |  |  |  |
| 4 | Заготівля паливних матеріалів у тому числі в комунальних службах: | 15 | тонн | 15 | 7 | 46,7 |  |
| 4.1.1 | бензину | 16 | тонн | 5 | 3,0 | 60 |  |
| 4.1.2 | дизельного пального | 17 | тонн | 10 | 4,0 | 40 |  |
| 4.2 | у райавтодорах: | 18 | тонн |  |  |  |  |
| 4.2.1 | бензину | 19 | тонн |  |  |  |  |
| 4.2.2 | дизельного пального | 20 | тонн |  |  |  |  |

вик. Корєпова О.В., 6-30-41

Перший заступник міського голови												В.С. Мовчан