Додаток

до рішення виконкому

від “ 25” _04. 2018р._ №  251____

ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ

комунальних підприємств та об’єктів соціальної сфери під час підготовки м.Павлограда

до осінньо-зимового періоду 2018-2019 р.р.

| №№ пп | Перелік заходів | Відповідаль - ний за виконання | Термін виконан-ня | Загальн. вартість тис.грн | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Бюджетні кошти тис. грн. | Кошти під-ва, тис. грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА |
| КП «Павлоградтеплоенерго» |
|  | ТР- 1 |  |  |  |  |  |
|  | Котельні |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельня 37-го кварталу - заміна труб радіаційної поверхні котлів ТВГ-8М №1-4 (Ø51*3 мм) – 120/0,426 м/тн - заміна трубопроводу вихідногоколлектора котла № 1 типу ТВГ-8М (Ø159*6 мм) – 20/0,23 - заміні конвективної частини котла № 1 типу ТВГ-8М – 1 од. | КП ПТЕ | 01.09.18 | 12,084 7,893 285,88 |  | 12,084 7,893 285,88 |
| 2 | Котельня №91 - заміна трубопроводу ХВО на фільтр на котельні № 91 (Ø57*4 мм) – 22/0,115; (Ø108*5 мм) – 9,5/0,12 | КП ПТЕ | 01.09.18 | 6,432 |  | 6,432 |
|  | Тепломережі |  |  |  |  |  |
| 3 | Від котельної 37 кварталу |  |  |  |  |  |
|  | - Заміна підземної ділянки трубопроводу від ТК-12 (вул. Харківська, 106) до ТК-14Б (вул. Харківська, 114) з встановленням запірної арматури Ду100 (Ø108*5 мм) – 150/1,9; - Підняття на опори з заміною ділянки трубопроводу від кута ж.б. по вул. Центральна,40 до врізки на ж.б. по вул.Ст. Фронту, 38 (Ø108*5 мм) – 40/0,5; - Заміна підземної ділянки трубопроводу опалення від ж.б. по вул. Центральна, 65 до забору СШ № 1 (Ø108*5 мм) – 100/1,27; - Підняття на опори з заміною ділянки трубопроводу від ж.б. по вул. Центральна, 45 (Ø57*4 мм) – 60/0,3; | КП ПТЕ | 01.09.18. 01.09.18 01.09.18 01.09.18 | 52,922 16,063 32,682 9,833 |  | 52,922 16,063 32,682 9,833 |
|  | ТР № 2 |  |  |  |  |  |
|  | Котельні |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельна МКР «Міськвітка»: - Заміна конвективної частини котла № 1 типу ТВГ-8М – 1од. - Заміна труб радіаційної поверхні котлів типу ТВГ-8М № 1-3 ( Ø51*3 мм) – 90/0,32 - Заміна трубопроводу подачі холодної води на насоси та фільтри (Ø108*5 мм) – 5/0,06; (Ø89*4 мм) – 20/0,17 - Заміна ділянки трубопроводу Ø108 мм на артскважину № (Ø108*5 мм) – 40/0,5; | КП ПТЕ | 01.09.18 01.09.18 01.09.18 01.09.18 | 285,88 9,066 6,333 12,873 |  | 285,88 9,066 6,333 12,873 |
| 5 | Котельна 81-го кварталу - Заміна котла № 4 типу НІІСТУ-5 – 1 од. - Заміна середньої секції котла типу НІІСТУ-5 – 1 од. | КП ПТЕ | 01.09.18 01.09.18 | 95,0 11,5 |  | 95,0 11,5 |
| 6 | Котельня Московського кварталу - Заміна середньої секції котла типу НІІСТУ-5– 1 од. | КП ПТЕ | 01.09.18 | 11,5 |  | 11,5 |
| 7 | Котельня ЮЦ - Заміна середньої секції котла типу НІІСТУ-5– 1 од. | КП ПТЕ | 01.09.18 | 11,5 |  | 11,5 |
| 8 | Котельна МКР «Дніпровський»: - Заміна радіаційної поверхні котлів типу КВГ-7,56/150 №2, №3 (Ø51*3 мм) – 60/0,2; | КП ПТЕ | 01.09.18 | 6,806 |  | 6,806 |
|  | Теплотраси ТР-2 |  |  |  |  |  |
| 9 | .Від котельної МКР «Міськвітка» |  |  |  |  |  |
|  | - Заміна підземної ділянки трубопроводу опалення на МКДЦ «МИР» по вул. Центральна, 61 (Ø76*4 мм) – 160/1,14; - Заміна підземної ділянки трубопроводу опалення на ДК № 31 до Райради (вул. Центральна, 98) (Ø159*6 мм) – 30/0,68 - Заміна підземної ділянки трубопроводу опалення ввід на ж.б. по вул. Дніпровська, 123 (1 корпус) (Ø57*4 мм) – 40/0,21 - Заміна підземної ділянки трубопроводу опалення ввід на ж.б. по вул. Рєпіна, 95 (Ø108*5 мм) – 100/1,27 - Заміна підземної ділянки трубопроводу опалення ввід на Військомат по вул. Кузнєчна, 72 (Ø76*4 мм) – 46/0,33 | КП ПТЕ КП ПТЕ КП ПТЕ КП ПТЕ КП ПТЕ | 01.09.18 01.09.18 01.09.18 01.09.18 01.09.18 | 29,839 20,534 5,509 35,759 8,832 |  | 29,839 20,534 5,509 35,579 8,832 |
| 10 | Від котельної ІВЦ |  |  |  |  |  |
|  | - Заміна підземної ділянки трубопроводу по вул. Соборна, 70 на ж.б. по вул. Полтавська, 107 (Ø108*5 мм) – 64/0,81 | КП ПТЕ | 01.09.18 | 21,083 |  | 21,083 |
| 11 | Від котельної 81-го кварталу |  |  |  |  |  |
|  | - Заміна ділянки трубопроводу опалення з підняттям на опори на виході з котельні 81-го кварталу (Ø219*6 мм) – 28/0,88 - Заміна підземної ділянки трубопроводу від ТК-4 до ТК-5 по вул. Соборна, 62/1(Ø108*5 мм) – 38/0,48 | КП ПТЕ КП ПТЕ | 01.09.18 01.09.18 | 27,916 12,711 |  | 27,916 12,711 |
|  | ТР-3 |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельна 5-го МКР: - Заміна конвективної частини котла № 2 типу ТВГ-8М – 1 од. | КП ПТЕ | 01.09.18 | 285,88 |  | 285,88 |
| 13 | Котельня сел. Геологів: - Заміна водонапірної башні на ємкість V=50³ - 1 од. | КП ПТЕ | 01.09.18 | 41,7 |  | 41,7 |
|  | Теплотраси ТР-3 |  |  |  |  |  |
|  | Від котельної сел. «Геологів» |  |  |  |  |  |
| 14 | - Заміна підземної ділянки трубопроводу опалення по вул. Дніпровська, 372 (від ТК-11 до ТК-12) (Ø108*5 мм)- 150/1,9 - Заміна підземного вводу трубопроводу опалення по вул. Дніпровська, 336 (Ø57*4 мм) – 30/0,16 | КП ПТЕ | 01.09.18 | 46,69 4,332 |  | 46,69 4,332 |
|  | Від котельної 4-го МКР |  |  |  |  |  |
| 15 | - Часткова заміна транзитного трубопроводу опалення по вул. Паркова, 5 (Ø159*6 мм)- 20/0,45 - Заміна ділянки трубопроводу опалення з підняттям на опори по вул. Комарова,7 до вул. .Комарова,5 (Ø108*5 мм) – 50/0,64 - Заміна ділянки трубопроводу опалення вздовж ж.б. по вул. Будівельна, 28 (Ø76*4мм)- 185/1,31 - Підняття ділянки трубопроводу опалення з частковою заміною по вул. Паркова, 10 до вул. Карбишева, 4 ППУ (Ø76*4мм) -117 м, ППУ (Ø108*5 мм) – 132 м - Заміна ділянки трубопроводу опалення по вул. Комарова, 13а ППУ (Ø219*6 мм) – 210 м, ППУ (Ø76*4 мм) – 50 м, ППУ (Ø57*4мм) – 50 м | КП ПТЕ КП ПТЕ | 01.09.18 01.09.18 | 12,891 18,733 34,391 170,718 459,856 |  | 12,891 18,733 34,391 170,718 459,856 |
|  | Від котельної 5-го МКР |  |  |  |  |  |
| 16 | - Заміна ділянки трубопроводу опалення вздовж ж.б. по вул. Новоросійська, 4 (Ø89*4мм)- 125/1,05 | КП ПТЕ | 01.09.18 | 27,218 |  | 27,218 |
|  | ТР-4 |  |  |  |  |  |
| 17 | Котельна сел. „Нове”: - Заміна труб радіаційної поверхні котла № 3 типу ПТВМ–30М (Ø60*3 мм) – 60/0,3 - Заміна труб радіаційної поверхні котла № 2 типу ПТВМ-30М (Ø60*3 мм) – 120/0,5 | КП ПТЕ | 01.09.18 | 8,519 14,208 |  | 8,519 14,208 |
|  | Теплотраси ТР-4 |  |  |  |  |  |
| 18 | Котельна сел. „Нове”: - Заміна підземної ділянки трубопроводу опалення від КЕТБ-4 до ж.б. по вул. Верстатобудівників,13 (Ø219*6 мм) – 80/2,5 - Заміна підземного вводу трубопроводу опалення на ж.б. по вул.Нова, 10 (Ø57*4 мм) – 40/0,2; - Заміна підземного вводу трубопроводу опалення на ж.б. по вул.Нова, 1 ППУ (Ø89*4 мм) – 220 м; - Заміна підземного вводу трубопроводу опалення на ж.б. по вул. Балашовська, 11 (Ø76*4 мм) – 160/1,14 - Заміна підземного вводу трубопроводу опалення на ж.б. по вул. Поштова, 12, 14, 16, 18 (Ø89*4 мм) – 130/1,09; (Ø108*5 мм) – 60/0,76; (Ø133*5 мм) – 132/2,08; (Ø159*6 мм) – 75/1,7; - Підняття на опори магістрального трубопроводу опалення в районі СМСЧ № 7(Ø426*8 мм) – 220 м; - Підняття на високі опори трубопроводу опалення вздовж ж.б. по вул. Достоєвського, 2/1 (Ø159*6 мм) – 6/0,13; (Ø219*6 мм) – 10/0,32; - Заміна підземної ділянки трубопроводу опалення на ж.б. по вул. Гагаріна, 4 (Ø108*5 мм) – 60/0,76 | КП ПТЕ | 01.09.18 | 74,102 5,551 108,905 30,357 155,648 28,653 14,305 19,967 |  | 74,102 5,551 108,905 30,357 155,648 28,653 14,305 19,967 |
|  | ТР-5 |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельня №15 сел. 18-го Вересня - Заміна дільниці зворотнього трубопроводу опалення в котельні (Ø325*8 мм) – 9 м; - Заміна конвективної частини котла № 3 типу КВГ-7,56-150 – 1 од.. | КП ПТЕ | 01.09.18 | 31,516 213,350 |  | 31,516 213,350 |
|  | Теплотраси ТР-5 |  |  |  |  |  |
|  | Від котельної № 15 сел. 18-го Вересня |  |  |  |  |  |
| 20 | - Заміна центрального трубопроводу опалення провулку Пожежний, в районі ж.б. по вул. Заводська, 34 (Ø325*8 мм) – 5/0,3 | КП ПТЕ | 01.09.18 | 8,531 |  | 8,531 |
|  | - Підняття на опори ділянки трубопроводу опалення по вул. Героїв України, 3(Ø76*4 мм) – 60/0,43 | КП ПТЕ | 01.10.18 | 11,818 |  | 11,818 |
| 21 | Котельня 37-го кварталу МКР «Міськвітка» - Заміна подових пальників на котлах типу ТВГ-8М (цільнотянута труба) (Ø76*4мм) – 76/0,52) Котельня МКР «Дніпровський» Заміна подових пальників на котлах типу КВГ-7,56/150 (цільнотянута труба) (Ø76*4мм) – 76/0,52) | КП ПТЕ | 01.10.18 | 15,600 |  | 15,600 |
|  | ВСЬОГО по підприємству: |  |  | 3797,854 |  | 3797,854 |
| КП «Павлоградводоканал» |
| Мережі водопостачання |
| 22 | Дільниця №1 Заміна та ремонт мереж водопостачання, 4,1 км в т.ч.: Заміна вводів і запірної арматури на багатоповерхові будинки: -вул. Комарова, 19 ОСББ - труба ПЕ Д=50мм. + комплектуючі кран кульовий Д=50мм. – 20м – 1 шт. - вул. Дніпровська, 418 ОСББ - труба ПЕ Д=63мм. + комплектуючі кран кульовий Д=50мм. – 32м – 1 шт. - вул. Сташкова, 10 - труба ПЕ Д=50мм. + комплектуючі кран кульовий Д=50мм. – 15м – 1 шт. - вул. Нова, 22 ОСББ - труба ПЕ Д=50мм. + комплектуючі кран кульовий Д=50мм. – 14м – 1 шт. - вул. Нова, 28 ОСББ - труба ПЕ Д=50мм. + комплектуючі кран кульовий Д=50мм. – 62м – 1 шт. - вул. Центральна,19 - труба ПЕ Д=50мм. + комплектуючі кран кульовий Д=50мм. – 30м – 1 шт. - вул. Садовниченка, 17 ОСББ - труба ПЕ Д=50мм. + комплектуючі кран кульовий Д=50мм. – 70м – 1 шт. - вул. Харьківська, 114 ОСББ -90- труба ПЕ Д=75мм. + комплектуючі кран кульовий Д=80мм. – 55м – 1 шт. - вул. Соборна, 71 - труба ПЕ Д=40мм. + комплектуючі кран кульовий Д=40мм. – 10м – 1 шт. - вул. Кравченко,12-а - труба ПЕ Д=50мм. + комплектуючі кран кульовий Д=50мм. – 35м – 1 шт. - вул. Полтавська, 107 - труба ПЕ Д=75мм. + комплектуючі кран кульовий Д=80мм. – 25м – 1 шт. - вул. Центральна,73-75 - труба ПЕ Д=50мм. + комплектуючі кран кульовий Д=50мм. – 70м – 1 шт. - вул. Центральна, 29 - труба ПЕ Д=50мм. + комплектуючі кран кульовий Д=50мм. – 47м – 1 шт. - вул. Центральна, 54 - труба ПЕ Д=50мм. + комплектуючі кран кульовий Д=50мм. – 30м – 1 шт. - вул. Заводська, 43 ОСББ - труба ПЕ Д=50мм. + комплектуючі кран кульовий Д=50мм. – 30м – 1 шт. - вул. Шевченка, 136 ОСББ - труба ПЕ Д=50мм. + комплектуючі кран кульовий Д=50мм. – 10м – 1 шт. - вул. Верстатобудівників, 2а ОСББ - труба ПЕ Д=50мм. + комплектуючі кран кульовий Д=50мм. – 20м – 1 шт. - вул. Гагаріна, 36 ОСББ - труба ПЕ Д=50мм. + комплектуючі кран кульовий Д=50мм. – 40м – 1 шт. - вул. Харківська, 106 (10-ти поверх.) ОСББ – 2-й ввод: труба ПЕ Д=50мм. + комплектуючі кран кульовий Д=50мм. – 50м – 1 шт.; 3-й ввод: труба ПЕ Д=50мм. + комплектуючі кран кульовий Д=50мм. – 40м – 1 шт. (всього 3 вводи). - вул. Центральна, 40 (5-ти поверх.) ОСББ - 2-й ввод: труба ПЕ Д=50мм. + комплектуючі кран кульовий Д=50мм. – 20м – 1 шт. (всього 2 вводи). - вул. Промислова, 34 (5-ти поверх.) ОСББ - труба ПЕ Д=50мм. + комплектуючі кран кульовий Д=50мм. – 80м – 1 шт. - вул. Нова, 20 (5-ти поверх.) ОСББ - труба ПЕ Д=50мм. + комплектуючі кран кульовий Д=50мм. – 40м – 1 шт. - вул. Західнодонбаська, 11/1, 11/2 (5-ти поверх.) ОСББ – транзит: труба ПЕ Д=50мм. + комплектуючі кран кульовий Д=50мм. – 110м – 1 шт.; ввод: труба ПЕ Д=50мм. + комплектуючі кран кульовий Д=50мм. – 60м – 1 шт.; засувка чав. Д=150мм – 1 шт. - вул. Заводська, 26 (5-ти поверх.) ОСББ - труба ПЕ Д=50мм. + комплектуючі засувка чав. Д=100мм – 20м - 1 шт. - вул. Кравченка, 2 (9-ти поверх.) ОСББ - труба ПЕ Д=90мм. + комплектуючі засувка чав. Д=100мм – 60м - 1 шт. - вул. Харківська, 86 (5-ти поверх.) ОСББ - труба ПЕ Д=50мм. + комплектуючі кран кульовий Д=50мм. – 40м – 1 шт. - вул. Верстатобудівників, 14 (5-ти поверх.) ОСББ - засувка чав. Д=150мм – 1 шт. - вул. Воїнової, 10 (5-ти поверх.) ОСББ - труба ПЕ Д=50мм. + комплектуючі кран кульовий Д=50мм – 20м - 1 шт. - вул. Комарова, 10 (5-ти поверх.) ОСББ - труба ПЕ Д=50мм. + комплектуючі кран кульовий Д=50мм – 20м - 1 шт. - вул. Паркова, 5 (5-ти поверх.) ОСББ - труба ПЕ Д=50мм. + комплектуючі кран кульовий Д=50мм – 10м - 1 шт. - вул. Преображенська, 6 (5-ти поверх.) ОСББ - засувка чав. Д=80мм – 1 шт. - провул. Лікарняний, 16 (1-но поверх.) - труба ПЕ Д=32мм. + комплектуючі кран кульовий Д=32мм – 30м - 1 шт. - вул. Дніпровська, 340 (5-ти поверх.) ОСББ - труба ПЕ Д=50мм. + комплектуючі кран кульовий Д=50мм – 15м - 1 шт. - вул. Балашовська, 14 (5-ти поверх.) ОСББ - труба ПЕ Д=50мм. + комплектуючі кран кульовий Д=50мм – 20м - 1 шт. - вул. Підгірна, 19 (3-х поверх.) КП «К-П-1» - труба ПЕ Д=50мм. + комплектуючі кран кульовий Д=50мм – 15м - 1 шт. - вул. Промислова, 36/1 (5-ти поверх.) ОСББ - труба ПЕ Д=50мм. + комплектуючі кран кульовий Д=50мм – 70м - 1 шт. - вул. Західнодонбаська, 22 (5-ти поверх.) ОСББ - труба ПЕ Д=50мм. + комплектуючі кран кульовий Д=50мм – 70м - 1 шт. - вул. Дніпровська, 577 (2-х поверх.) ОСББ - труба ПЕ Д=50мм. + комплектуючі кран кульовий Д=50мм – 10м - 1 шт. - вул. Дніпровська, 557 (5-ти поверх.) ОСББ - труба ПЕ Д=50мм. + комплектуючі кран кульовий Д=50мм – 20м - 1 шт. - вул. Промислова, 26 (5-ти поверх.) ОСББ - труба ПЕ Д=50мм. + комплектуючі кран кульовий Д=50мм – 40м - 1 шт. - вул. Заводська, 17 (5-ти поверх.) ОСББ - труба ПЕ Д=90мм. + комплектуючі кран кульовий (засувка) Д=100мм – 20м - 1 шт. - вул. Полтавська,81а (5-ти поверх.) ОСББ - труба ПЕ Д=50мм. + комплектуючі кран кульовий Д=50мм – 15м - 1 шт. - вул. Соборна, 93 (5-ти поверх.) ОСББ - труба ПЕ Д=50мм. + комплектуючі кран кульовий Д=50мм – 30м - 1 шт. - вул. Заводська, 39 (5-ти поверх.) - труба ПЕ Д=50мм. + комплектуючі кран кульовий Д=50мм – 30м - 1 шт. - вул. Нова, 22 (5-ти поверх.) ОСББ - труба ПЕ Д=50мм. + комплектуючі кран кульовий Д=50мм – 10м - 1 шт. - вул. Степового Фронту, 8 (5-ти поверх.) - труба ПЕ Д=50мм. + комплектуючі кран кульовий Д=50мм – 60м - 1 шт. - вул. Паркова, 1 (5-ти поверх.) ОСББ - труба ПЕ Д=50мм. + комплектуючі кран кульовий Д=50мм – 20м - 1 шт. - вул. Кравченка, 2б (5-ти поверх.) ОСББ - труба ПЕ Д=50мм. + комплектуючі кран кульовий Д=50мм – 55м - 1 шт. - вул. Дніпровська, 565 (5-ти поверх.) ОСББ - труба ПЕ Д=50мм. + комплектуючі кран кульовий Д=50мм – 28м - 1 шт. - вул. Карбишева, 3 (5-ти поверх.) ОСББ - труба ПЕ Д=50мм. + комплектуючі кран кульовий Д=50мм – 22м - 1 шт. - вул. Дніпровська, 589 (2-х поверх.) КП ПЖС - труба ПЕ Д=50мм. + комплектуючі кран кульовий Д=50мм – 27м - 1 шт. - вул. Дніпровська, 575 (2-х поверх.) ОСББ - труба ПЕ Д=50мм. + комплектуючі кран кульовий Д=50мм – 23м - 1 шт. Поточний ремонт водоводів та розподільних мереж: р-н ж/б вул. Сташкова,5, вул. Дніпровська 418-422, вул. Озерна, вул. Заводська, вул. Харківська - труби ПЕ Д=110мм.- 315 + комплектуючі – 2,3 км; Ремонт колодязів на мережах: -вул. Центральна, 41 – відновлення колодязя на вводі – 1 шт. Будівництво колодязів: -вул. Будівельна, 26 – будівництво колодязя на вводі – 1 шт. Заміна трубопроводів для підкачки води: КЕТБ № 20а - часткова заміна трубопроводів для підкачки води Д= 100мм – 40м; КЕТБ № 20г - часткова заміна трубопроводів для підкачки води Д= 100мм – 35м; Водопровідні камери: Ремонт запірної арматури: техпластина, болти, гайки – 227 шт. Підвищувальні насосні станції (ПНС)- Ремонт м' якої покрівлі: Харківська ,106; Харківська,114; Травнева ; Рєпіна,95. – 110 м²; ВНС «Північна» - Поточний ремонт насосного та електросилового обладнання, ремонт запірної арматури, косметичний ремонт будівлі, трубопроводів, системи опалення – 1 од. Вулиці міста (окремий список) - Відновлення асфальтобетонного покриття після виконання земляних робіт - 500 м²; Котельня виробничої бази- Підготовка теплового господарства (котельня, теплові мережі) | КП ПВУВКГ | 01.09.18 | 445,2 68,1 19,2 27,4 250,0 7,3 |  | 445,2 68,1 19,2 27,4 250,0 7,3 |
| Пожежні гідранти |
| 23 | Мережі водопостачання (окремий список) - поточний ремонт пожежних гідрантів – 32 шт. | КП ПВУВКГ | 01.09.18 | 39,6 |  | 39,6 |
|  | Дільниця № 4 |  |  |  |  |  |
| 24 | ВНС 2-го підйому майданчика № 4.Заміна і ремонт обладнання, благоустрій: -машиний зал - Заміна затвору Д=600мм. на вході насосного агрегату –1 шт; територія - тинькування стінок і білення колодязів,бордюр,забору (цемент -25кг., вапно гашене – 350кг., вапно негашене – 150кг.); приміщення котельні (на твердому паливі) - Білення стін в котельні-32 м²; Фарбування вікон, дверей, обладнання (цемент -25кг., вапно – 100кг., фарба – 9,8кг.) -26 м²; - Ремонт внутрішньої системи опалення: -труба ст. Д=57мм – 30м; -відвід Д=50мм – 4 шт; -труба ПЕ Д=32мм – 20 м; -цемент – 50 кг. - ВНС - Фарбування воріт, дверей, вікон з обох сторін. (фарба – 60кг.) – 91,5 м²; -Машинний зал - Заміна освітлення: -кабель ПВС 2,5 – 50м; -прожектор світлодіодний 10В – 5шт; -вимикач накладний – 3шт. Всього по дільниці № 4 | КП ПВУВКГ | 01.09.18 | 50,3 |  | 50,3 |
| 25 | Дільниця № 5(служба головного енергетика) Об̓єкти водопостачання: підготовка електричного господарства – 14 об̓єктів | КП ПВУВКГ | 01.09.18 | 44,48 |  | 44,48 |
| Водовідведення |
| 26 | Дільниця № 3 Каналізаційні насосні станції: Поточний ремонт будівель КНС, ремонт насосного обладнання-64од.; ремонт запірної арматури – 144шт.; ревізія і ремонт зворотних клапанів – 64од.; ремонт трубопроводів – 7,7км. | КП ПВУВКГ | 01.09.18 | 310,7 |  | 310,7 |
| 27 | Дільниця № 2 Ремонт та заміна мереж водовідведення в т.ч.: -вул. Центральна, 23 - Заміна аварійної ділянки самопливного колектору: труба ПВХ Д=160мм - 10м; -вул. Ватоліної, 14 - Заміна аварійної ділянки самопливного колектору: труба ПВХ Д=160мм-13м; -вул. Т.Федорової (перед КНС) - Заміна аварійної ділянки самопливного колектору:труба ПВХ Д=315мм – 15м; -вул. Травнева - Заміна напірного каналізаційного колектору від КНС № 4 зі сталевої труби на трубу ПЕ Д=110мм. – 120м; -район Дубки - Поточний ремонт аварійної ділянки напірного колектору Д=325мм. - 300м; - КНС № 1 сел. 18 Вересня – очисні споруди ПХЗ - Поточний ремонт аварійної ділянки напірного колектору Д=325мм. – 1500м; - р-н буд. вул. Верстатобудівників,10 - Ремонт аварійної ділянки самопливного колектору Д=400мм. – 150м; - мкр. Міськвітка, центральна частина, район очисних споруд - Поточний ремонт самопливних колекторів – 1472м; Прочищення найбільш проблемних ділянок самопливних колекторів централізованої мережі водовідведення Д=159-530мм. каналопромивною спеціалізованою машиною КО-512 з очищенням колодязів – 487шт. – 10,5 км по: вул. Поштова 3/1, 3/2, 3/3; вул. Промислова 30,36/1,36; пров. Лікарняний – Ліцей; стадіон «Прометей»; вул. Гагаріна 24,26; вул. Верстатобудівників; пров. Шкільний; вул. Добролюбова - КНС 1а; вул. Соборна 93; вул. Сташкова 25-27,11; вул. Героїв України 10,12,23; вул. Заводська 17,35,41,43,45,39; вул.Харківська –плац колишньої в/ч по вул. Центральна 1а; вул. Степового Фронту 5; вул. Шевченка 132,134; вул. Полтавська 81а; вул. Бориса Захави. | КП ПВУВКГ КП ПВУВКГ | 01.09.18 01.09.18 | 401,76 42,7 |  | 401,76 42,7 |
|  | Поточний ремонт колодязів Мережі водовідведення, 377 шт: -вул. Нова, 2,4 - ремонт колодязів; -вул. Кравченка, 3 - ремонт колодязів; -вул. Преображенська, 4а-Комарова, 6 - ремонт колодязів; -вул. Ливарня, 17-19- ремонт колодязів з встановленням полімер піщаних люків; - вул. Карбишева, 7-9- ремонт колодязів з встановленням полімер піщаних люків; - вул. Гагаріна, 6- ремонт колодязів з встановленням полімер піщаних люків; - вул. Дніпровська, 579- ремонт колодязів з встановленням полімер піщаних люків; - вул. Дніпровська, 350,354,358- ремонт колодязів з встановленням полімер піщаних люків; - вул. Нова, 18а- ремонт колодязів з встановленням полімер піщаних люків; - вул. Дніпровська, 14,16- ремонт колодязів з встановленням полімер піщаних люків; - вул. Соборна, 93- ремонт колодязів з встановленням полімер піщаних люків; - вул. Полтавська, 152,154,150 - ремонт колодязів з встановленням полімер піщаних люків; - вул. Західнодонбаська, 23- ремонт колодязів (цемент 25 кг); - вул. Промислова, 6- ремонт колодязів (цемент 25 кг); - вул. Ватутіна, 18,24,22- ремонт колодязів (цемент 25 кг); - вул. Т.Федорової - ремонт колодязів (цемент 25 кг); - вул. Будівельна, 6 (ДДЗ) – демонтаж, монтаж, плити перекриття (1,5*1,5м) з встановленням полімер піщаних люків; - вул. Промислова, 32 – демонтаж, монтаж, плити перекриття (1,5*1,5м) з встановленням полімер піщаних люків; - вул. Верстатобудівників, 11 – демонтаж, монтаж, плити перекриття (1,5*1,5м) з встановленням полімер піщаних люків; - вул. Степового Фронту, 4 – демонтаж, монтаж, плити перекриття (1,5*1,5м) з встановленням полімер піщаних люків; - вул. Центральна, 86 – демонтаж, монтаж, плити перекриття (1,5*1,5м) з встановленням полімер піщаних люків; - вул. Харківська, р-н в/ч – демонтаж, монтаж, плити перекриття (1,5*1,5м) з встановленням полімер піщаних люків; -вул. Героїв України, 23 – монтаж проміжного колодязя (кільце з/б Д=1,5м. – 2шт.). | КП ПВУВКГ | 01.09.18 | 339,3 |  | 339,3 |
| Енергодільниця |
| 28 | Дільниця № 5(служба головного енергетика) Підготовка електричного господарства – 23 об̓єкта Об̓єкти водовідведення: ревізія та ремонт обладнання на КНС, відновлення резервних вводів на КНС, поточний ремонт – РУ-10кВ РП-2 – РУ-10 кВ ТП-208; ТП-232; ТП КНС № 4а; ТП КНС № 1а.; Очисні споруди: територія дільниці - Ревізія існуючого електроосвітлення. Монтаж додаткового зовнішнього освітлення; -ТП-1, ТП-2 – очищення кабельних каналів-2шт; - Повітродувна насосна станція - Ремонт покрівлі над РУ-0,4 кВ ТП-1- 300 кв.м | КП ПВУВКГ | 01.09.18 | 62,82 |  | 62,82 |
| 29 | Дільниця № 6 Поточний ремонт будівель, споруд, обладнання, трубопроводів, запірної арматури, колодязів, камер, в т.ч. Каналізаційні очисні споруди: - повітродувна насосна станція - -ремонт м' якої покрівлі – 150 кв.м; ремонт віконних пройомів – 15 шт.; ремонт фасада – 18 кв.м; -мулові карти - чистка мулових карт № 1 - № 6 (вивезення сухого залишку) – 15000 м³; -ремонт трубопроводу Ø200 подачі сирого осаду-40м.; -піскові бункери № 1, № 2 - Ремонт трубопроводу системи опалення (труба ст. Д= 57мм.) – 40м. | КП ПВУВКГ | 01.09.18 | 97,2 |  | 97,2 |
| Автотранспортна дільниця |
| 30 | Поточний ремонт, 26 од.: Придбання шин: Екскаватор ЕО -4321 № 39070АА-2шт КАМАЗ 53215 № АЕ 12-86 СВ-4шт ГАЗ 53 № 26-65 ДНО-2шт ГАЗ 53 КО-503В № 43-85 ДНУ-2шт ГАЗ 6601 КУНГ № АЕ 76-00 АА-2шт Екскаватор ЕО 2629 № 39067АА-2шт КРАЗ 256 Б 1 № АЕ 05-34 СН-2шт Трактор ЮМЗ-6 №39 072АА-2шт Екскаватор ЕО 3322 "Ленінградець"-2шт ГАЗ 6601 КУНГ № 477-04 АА-2шт Придбання акумуляторів: УАЗ -3962 № АЕ 48-67 ЕН-1шт ТО та поточний ремонт, заміна масел: КАМАЗ 53213 № АЕ 294-25 АА-1од. Придбання для р/цеху: - придбання слюсарного інструмента – 1 компл., - вулканізатор – 1 шт.; Виробнича база: - гаражні бокси - ремонт освітлення в гаражних боксах №11,12,16; утеплення воріт (дверей) – 6 од.; - територія бази - заміна труб теплотраси від гаражних боксів до будівлі АПК-1 зі зменшенням діаметру: трубу ст. Д=108мм. на трубу ст. Д=57мм. – 100м; - будівля АПК - утеплення фасаду і ремонт цоколя; ремонт шиферної покрівлі; - територія бази - виготовлення і встановлення металічних воріт для запасного виїзду – 2шт.; будівництво вугільного складу – 1шт.; обладнання робочого місця електрогазозварювальника (встановлення навісу) – 1шт. Ремонт м' якої покрівлі на будівлях КНС, гаражних боксах, майстерень. – 300м². | КП ПВУВКГ | 01.09.18 | 144,7 28,2 |  | 144,7 28,2 |
| Матеріали для усунення аварійних ситуацій |
| 31 | -Формування аварійно-резервногоо запасу матеріалів для усунення аварійних ситуацій на мережах в осінньо-зимовий період: -муфти з’єднувальні Д=100-400мм -засувки Д 100-400мм -труби ст. різних діаметрів; - Закупівля кам' яного вугілля – 175 тн; - Придбання полімерпіщаних люків для накриття водопровідних і каналізаційних колодязів – 350 шт. | КП ПВУВКГ КП ПВУВКГ | 01.09.16 | 500,0 500,0 185,0 | 500,0 500,0 185,0 |  |
|  | ВСЬОГО по підприємству: |  |  | 3563,96 | 1185,0 | 2378,96 |
| КП „Павлограджитлосервіс”, ПП „К-П-1”, ОСББ |
| 32 | Виконати капітальний ремонт : шиферної покрівлі: – 3од.(2221м²) | УКГ та Б | 01.09.18 | 2047,592 | 2047,592 |  |
| 33 | Ремонт мереж житлових будинків : опалення – 6 од. холодного водопостачання – 10 од. каналізації - 5 од. | КП „ПЖС” | 01.09.18 | 53,2 86,4 21,0 |  | 53,2 86,4 21,0 |
| 34 | Ремонт мереж житлових будинків : опалення – 4 од. холодного водопостачання - 7 од. каналізації - 6 од. | ПП „К-П-1” | 01.09.18 | 35,2 82,53 28,8 |  | 35,2 82,53 28,8 |
| 35 | Ремонт мереж житлових будинків : опалення – 56 од: холодного водопостачання - 37 од: | ОСББ | 01.09.18 | 1031,0 435,93 |  | 1031,0 435,93 |
| 36 | Промивання опалювальних систем: 15 од. 10 од. 38 од. | КП „ПЖС” ПП „К-П-1” ОСББ | 01.09.18 |  |  |  |
| 37 | Ремонт під’їздів: - 2 од. - 81 од. | ПП „К-П-1” ОСББ | 01.09.18 | 13,7 554,0 |  | 13,7 554,0 |
| 38 | Поточний ремонт покрівель 970 м2 130 м/п, 26 м2 | КП „ПЖС” ПП „К-П-1” | 01.09.18 | 77,9 21,5 |  | 77,9 21,5 |
| 39 | Герметизація міжпанельних швів 70 м/п: | ПП „К-П-1” | 01.09.18 | 7,7 |  | 7,7 |
| 40 | Підготовка : горищ – 26 од. підвальних приміщень – 85 од. горищ – 15 од. підвальних приміщень – 319 од. | КП „ПЖС” КП „ПЖС” ОСББ ОСББ | 01.09.18 | 7,5 58,4 4,33 219,17 |  | 7,5 58,4 4,33 219,17 |
| 41 | Підготовка : горищ – 20 од.: підвальних приміщень – 99 од. елеваторних вузлів –1 од. | ПП „К-П-1” | 01.09.18 | 4,32 26,3 0,384 |  | 4,32 26,3 0,384 |
| 42 | Виконати ревізію запірної арматури 104 буд. 100 буд. | КП „ПЖС” ПП „К-П-1” | 01.09.18 | 154,4 82,6 |  | 154,4 82,6 |
| 43 | Виконати скління віконних оправ в під’їздах – 12 м2 | КП „ПЖС” | 01.09.18 | 2,5 |  | 2,5 |
| 44 | Перевірка димовентиляційних каналів: 69779од. |  | 01.09.18 | 1331,8 |  | 1331,8 |
|  | ВСЬОГО: |  |  | 6388,156 | 2047,592 | 4340,564 |
| Об’єкти дорожньо-мостового господарства |
| 45 | Підготовка : - 12 од. спецавтотранспортних засобів щодо боротьби зі сніговими заметами - 3500 тон посипочного матеріалу та реагентів | КП „Затишне місто” | 01.11.18 | 78,0 477,6 | 78,0 477,6 |  |
| 46 | Капітальний ремонт внутрішньобудинкової дороги по вул. Комарова, 9, 11 м. Павлоград. Коригування. | УКГ та Б | 01.12.18 | 854,214 | 854,214 |  |
| 47 | Реконструкція пров. Голубицького в м.Павлоград | УКГ та Б | 01.12.18 | 960,0 | 960,0 |  |
| 48 | Поточний ремонт асфальтобетонного покриття на 74 вулицях Грейдування з підсипкою на 41 вулиці | УКГ та Б | 01.11.18 | 7762,345 2920,5 | 7762,345 2920,5 |  |
| 49 | Утримання доріг Утримання доріг | КП „Затишне місто”, КП «Павлоград-Світло» | 01.12.18 | 22444,3 1597,529 | 22444,3 1597,529 |  |
|  | ВСЬОГО: |  |  | 37094,488 | 37094,488 |  |
| Мережі зовнішнього освітлення |
| 50 | - встановлення дорожніх знаків в районі мосту по вул. Дніпровська через р. Вовча, віадук на м. Донецьк: знак 3.29 «Обмеження швидкості»; знак 7.12 «Ожеледиця»; знак 1. 13 «Слизька дорога». - встановлення ламп обігріву в контролери світлофорних об’єктів – 36 шт.; - технічне обслуговування світлофорних об’єктів; - ревізія світильників та заміна ламп; - заміна проводу АС-16 на СІП та застарілих світильників на сучасні вул. Тімірязєва, вул. Івана Сірка - заміна натрієвих світильників на світлодіодні на вул. Дніпровська 582 шт. | КП «Павлоград-Світло» | 01.09.18 | 0,5 2,5 195,0 115,0 2235,0 | 0,5 2,5 195,0 115,0 2235,0 |  |
|  | ВСЬОГО по підприємству: |  |  | 2548,0 | 2548,0 |  |
| ЗАКЛАДИ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ |
| Лікувальні-профілактичні заклади |
| 51 | КЗ «Павлоградська міська лікарня № 4» ДОР» Частковий ремонт системи теплопостачання – 10 м.п. Частковий ремонт системи водопостачання – 12 м.п. Частковий ремонт системи каналізації – 12 м.п. Ремонт ізоляції трубопроводів – 10 м.п. Гідропневматичні випробування опалювальної системи – 2800м Гідравлічні випробування опалювальної системи – 2800м Часткова промивка опалювальних приборів – 18шт Ревізія запірної арматури на технічних поверхах головного корпусу стаціонару, поліклініці, ЛОР відділення та підвального приміщення: Ø25мм – 20шт, Ø50мм – 16шт, Ø100мм – 2шт | Відділ охорони здоров’я | ІІ, ІІІ квартал | 1,0 0,7 0,8 0,2 - | 1,0 0,7 0,8 0,2 | Благодій ний фонд «Здоров’я» 2,7 |
| 52 | КЗ «Павлоградська міська лікарня № 1» ДОР» Придбання теплових водонагрівачів (з реконструкцією) - 3 шт. Налагодження автоматики котлів КТ-75 №1,№2 Ремонт покрівель - 1430 кв.м | Відділ охорони здоров’я | Липень 2018 Липень 2018 Червень-серпень 2018 | 1849,0 19,0 310,0 | 1849,0 19,0 310,0 |  |
| 53 | КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги»: Поточний ремонт коридору амбулаторія № 1,2 - 36 м 2 Заміна дверей - 4 шт. Заміна електропроводки, часткова заміна автоматів в щитках центру -100п/м Частковий ремонт системи водопостачання -30 п/м Частковий ремонт покрівлі -35 м2 Провести промивку трубопроводів теплових мереж Виконати ревізію всієї запірної арматури Провести теплоізоляцію зовнішніх та внутрішніх теплових мереж Повірка лічильників в амбулаторії №1,2 – 1 шт | Відділ охорони здоров’я | II-IIIкв. 2018р. | 9,0 10,0 8,0 18,0 12,0 5,0 | 9,0 10,0 8,0 18,0 12,0 5,0 . |  |
| 54 | КЗ «Павлоградський пологовий будинок «ДОР»: Наладка автоматики безпеки котлів Перевірка і чистка димоходів Повірка контрольно-вимірювальних приладів Щорічне навчання обслуговуючого персоналу Заміри опору ізоляції електромережі Заготовка посипочного матеріалу Поточний ремонт сходів та пандусів Проведення ревізії, промивки та гідравлічного випробування системи теплопостачання Ревізія каналізаційних колодязів | Відділ охорони здоров’я | Липень Серпень Червень Серпень Серпень Жовтень Травень-серпень Липень-серпень Травень-серпень | 40,0 5,0 3,5 4,0 25,0 5,0 20,0 18,0 12,0 | 40,0 5,0 3,5 4,0 25,0 5,0 20,0 18,0 12,0 |  |
| 55 | КЗ «Павлоградська стоматологічна поліклініка» ДОР»: Проведення ревізії, промивки та гідравлічного випробування системи теплопостачання | Відділ охорони здоров’я | Липень-серпень | - | - | - |
| 56 | КЗ «Павлоградський протитуберкульозний диспансер»ДОР» Ремонт покрівлі – 150 п/м |  | 01.09.2018 | 98,84 | 98,84 |  |
|  | ВСЬОГО по підприємству: |  |  | 2474,04 | 2474,04 |  |
| Відділ освіти |
| 57 | Школи |  |  |  |  |  |
|  | Виготовлення ПКД на "Капітальний ремонт з відновлення системи протипожежного захисту (система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу, система блискавкозахисту)" в ЗШ № 6; "Капітальний ремонт по заміні вікон на енергозберігаючі, заміна шиферної покрівлі на профнастил, встановлення огорожі, ремонт ганку в НВК№ 2 "; вогнезахисна обробка дерев’яних конструкцій ЗЗСО №6, 12; заміна вікон на енергозберігаючі в ЗЗСО №6,8,16, НВК№14 та заміна дверей (вхідних, міжкімнатних, протипожежних) в ЗЗСО№ 6,16,20, НВК№2; виготовлення звіту по енергоаудиту на ЗЗСО№ 18, НВК№2; прибирання сухостою та аварійних дерев; поточний ремонт системи опалення ЗЗСО№ 18,11, водопостачання ЗЗСО№3, 18,17, електропостачання ЗЗСО№16; повірка лічильників газу і коректорів з їх модернізацією; налагодження автоматики; заміна автоматики котелень; повірка лічильників тепла, води; повірка електролічильників; повірка манометрів та термометрів; обслуговування вентканалів; прочистка димових та вентиляційних каналів; тех. обстеження газопостачання котелень; тех. обслуговування та налагодження лічильників тепла при запуску опалення; повірка контуру заземлення; ремонт системи теплопостачання; послуги модемного звязку (теплові, газові лічильники, коректори). | Відділ освіти | 01.11.18 | 923,546 | 923,546 |  |
| 58 | Дитячі дошкільні заклади |  |  |  |  |  |
|  | "Капітальний ремонт з відновлення системи протипожежного захисту (система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу, система блискавкозахисту)" в ЗДО № 8; поточний ремонт покрівлі в ЗДО №15,53; поточний ремонт системи опалення в ЗДО№ 15,30,31; поточний ремонт вентканалівв ЗДО№ 2,60,7,47,53,61 ,11, 30,5; ремонт електропостачання в ЗДО№ 53,61,65,18; вогнезахисна обробка дерев’яних конструкцій в ЗДО№ 1,2,6,47,53; виготовлення звіту по енергоаудиту на ЗДО№ 5,6,15,16,61,65; поточний ремонт тротуарних доріжок в ЗДО№ 2; заміна вікон на енергозберігаючі в ЗДО№18 та заміна дверей (вхідних, міжкімнатних, протипожежних) в ЗДО№ 18,53,30,60,65,5,61; технічне обслуговування сонячних батарей ДНЗ №47; повіка лічильників тепла; повірка лічильників холодної води; повірка лічильників електропостачання; повірка манометрів, термометрів; повірка лічильників і коректорів газу з їх модернізацією; налагодження автоматики котелень; прочистка димових та вентиляційних каналів; обслуговування вентканалів; тех. обслуговування газових лічильників в котельнях; тех. обслуговування підземного газопроводу; тех. обслуговування регуляторів тепла; тех. обслуговування лічильників тепла при запуску опалення; повірка контуру заземлення; ремонт контуру заземлення. | Відділ освіти | 01.11.18 | 1112,4 | 1112,4 |  |
| 59 | Школа – інтернат |  |  |  |  |  |
|  | "Капітальний ремонт з відновлення системи протипожежного захисту (система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу, система блискавкозахисту)" в інтернатному відділенні ЗЗСО№18; встановлення протипожежних дверей ; виготовлення звіту по енергоаудиту ; поточний ремонт системи опалення ; Повірка регулятору тиск; розпломбування та опломбування ел.лічильників; повірка газосигналізатору; технічне обслуговування котлів; повірка манометрів, термометрів; повірка контуру заземлення; прочистка димоходів; повірка коректорів газу; повірка ваговимірювальних приладів. | Відділ освіти | 01.11.18 | 295,066 | 295,066 |  |
| 60 | Позашкільні навчальні заклади |  |  |  |  |  |
|  | Повірка манометрів, термометрів; повірка регулятору тиску; повірка газосигналізатору; повірка контуру заземлення; технічне обслуговування лічильник тепла; технічне обслуговування систем газопостачання; прочистка ДВК; повірка лічильників тепла, повірка лічильника води. | Відділ освіти | 01.11.18 | 34,850 | 34,850 |  |
|  | ВСЬОГО по підприємству: |  |  | 2365,862 | 2365,862 |  |
|  | РАЗОМ: |  |  | 58 232,360 | 47 714,982 | 10 517,378 |

Начальник управління комунального

господарства та будівництва													А.Ю. Завгородній