**Прес-реліз до прес-туру міського голови**

**з питання стану соціально - значущих об’єктів.**

**08.08.2019 г.**

**1.Виконання робіт з тепломодернізації будівлі школи № 16.**

Павлоградська загальноосвітня школа I-III ступенів № 16 Павлоградської міської ради Дніпропетровської області.

Юридична адреса, телефон: вул. Кирила Синельникова, 2-Б, м. Павлоград, Дніпровська область, 51404.

Директор закладу: Зла Лідія Степанівна, вища категорія, «Вчитель-методист», нагороджена Почесними грамотами Міністерства освіти і науки, Дніпропетровського обласного управління освіти, нагрудним знаком «Василь Сухомлинський», вчитель української мови та літератури.

Рік заснування закладу: 1965 рік.

Контингент учнів та учнів, які навчаються у 1-х, 11-х класах: всього учнів – 373.

Контингент вчителів:

Всього 22 педпрацівника, з них 10 вчителів вищої категорії.

Матеріально-технічна база закладу:

Будівля - 3269 м2, 1 спортивний зал, їдальня, 1 кабінет інформатики, 1 майстерня, кабінет обслуговуючої праці, медичний кабінет, бібліотека, актова зала.

У 2018 році було проведено поточний ремонт ґанків з вимощенням на загальну суму 130,0 тис. грн. (кошти міського бюджету)., поточний ремонт спортивної зали – 50,0 тис. грн. (кошти міського бюджету), заміна вікон – 160,0 тис. грн. (кошти міського бюджету).

У цьому році колектив ЗШ № 16 став переможцем проекту Громада своїми руками та отримав великий гранд на будівництво спортивного майданчику «Скейт-ленд парку» вартість проекту становить 3,6 млн. грн. На сьогодні виділено кошти 900,0 тис. грн. (700,0 тис. грн. – грантові кошти, 200,0 тис. грн. - кошти депутата обласної ради Вороніна С.В.).

На облаштування ресурсної кімнати виділено 120,0 тис. грн. з державного бюджету.

За кошти міського бюджету до початку нового навчального року проводиться поточний ремонт 6 кабінетів на суму 524,00 тис. грн.

Закуплено 25 комплектів шкільних парт для Нової української школи на загальну суму 30,0 тис. грн. (в тому числі 9,0 тис. грн. – кошти міського бюджету).

**2. Облаштування ресурсної кімнати школи № 15.**

 Павлоградська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15 Павлоградської міської ради Дніпропетровської області

Юридична адреса, телефон: вул. Кирила Синельникова, 2а, м. Павлоград, Дніпропетровська область, 51400.

Директор закладу: Таран Лілія Василівна, вища категорія, «Вчитель-методист», нагороджена Грамотами обласного управління освіти

Рік заснування закладу: 1990 рік

Контингент учнів та учнів, які навчаються у 1, 11 класах: всього учнів – 786.

Контингент вчителів:

Всього 40 пед. працівника,

Матеріально-технічна база закладу: будівля 6882 кв.м., спортивна зала, їдальня, кабінет інформатики, 2 майстерні, кабінет обслуговуючої праці, медичний кабінет, бібліотека, актова зала, тренажерна зала.

У 2018 році проведено капітальний ремонт покрівлі – 1,2 млн. грн., поточний ремонт ґанків на 80,0 тис. грн. (кошти міського бюджету).

У цьому році на облаштування ресурсної кімнати виділено 120,0 тис. грн. з державного бюджету.

Закуплено 56 комплектів шкільних парт для Нової української школи на загальну суму 84,0 тис. грн. (у тому числі 25,2 тис. грн. – кошти міського бюджету).

**3. Облаштування нового медичного кабінету ДНЗ № 18.**

Дошкільний навчальний заклад № 18 «Сонечко» розташований за адресою: вул. Дніпровська, буд. 276 а.

Керівник закладу – Карпенко Юлія Олександрівна.

Кількість персоналу – 32 особи; дітей, які виховуються в закладі, 164 у 6-ти групах.

Дошкільний навчальний заклад створено в 1965 році, працює він уже понад 50 років.

На поточний ремонт медичного кабінету в 2019 році з міського бюджету було виділено 80 тисяч грн.

Облаштування пішохідних доріжок 40,00 тис.грн. – допомога міського депутата Третяк А.В. та депутата Дніпропетровської обласної ради Разгоняєва М.В.

**4. Благоустрій території скверу на вул. Милосердова.**

 З липня 2019 року тривають роботи по благоустрою скверу по

 вул. Милосердова. Виконавець робіт – КП « Затишне місто».

 Вивезено будівельне сміття, демонтовано старі залізобетонні конструкції, виконано планування грунту (верхнього шару) для засівання газонною травою та встановлення лавочек.

 Проведено обрізку дерев, підняття крон та видалення сухостою. Також встановлено стовбці для обмеження руху автотранспорту.

 На території скверу встановлено 4 лавочки та 8 сміттєвих урн.

**5. Виконання робіт по відновленню зливової каналізації на вул. Кравченко.**

Проводиться капітальний ремонт діючої зливової системи та заходи щодо збільшення її пропускної спроможності шляхом облаштування додаткового вводу (додатковий колодязь та трубопровід діаметром 400 мм).

Прочищено та відновлено роботу відстійника для бруду, який не використовувався близько 30 років.

 Роботи виконано працівниками КП «Затишне місто».

**6. Майданчик для занять в секції « Спорт з собаками».**

Комунальна бюджетна установа «Фізкультурно - спортивний комплекс ім. В.М. Шкуренко» створена у 2004 р.

Директор КУ « ФСК ім.Шкуренка» -Вершина П.А.

На базі фізкультурно-спортивного комплексу розвивається 7 видів спорту: футбол, баскетбол, спортивна гімнастика, туризм (гірський, водний, пішохідний), проводиться спортивна робота з інвалідами, бадмінтон, спорт з собаками.

В колективі ФСК працює 34 особи, з них 12 тренерів. Тренери мають великий досвід роботи і тому їхні вихованці займають призові місця не тільки в Україні, а й за кордоном.

Для облаштування майданчику для занять секції «спорт з собаками» на території парку по вул. Комарова, КУ «Фізкультурно-спортивний комплекс ім. В.М. Шкуренка» в грудні 2018 року було придбано 104 секції металевої огорожі зі стовпами та кріпленнями на суму 124,7 тис. грн. (Вартість встановлення - 47,5 тис.грн.).

Придбано бруківку та бордюри на суму 19,9 тис. грн.

Підписаний договір на закупівлю павільйону металевого 10мх6м вартістю 356, 4тис. грн. (процедура відкритих торгів), термін – до 15 серпня 2019 року.

Відкриття майданчику для занять секції «Спорт з собаками» планується в рамках заходів з нагоди відзначення 235-ї річниці міста Павлограда.

**7. Облаштування нової стоматологічної установки в кабінеті № 104**

 **КЗ «Павлоградська стоматологічна поліклініка».**

В комунальному закладі «Павлоградська стоматологічна поліклініка» Павлоградської міської ради придбано за кошти міського бюджету («бюджету розвитку») сучасне стоматологічне обладнання (три стоматологічні установки) на суму 179, 8 тис. грн. Це дає змогу здійснювати лікувальний процес згідно діючих протоколів надання стоматологічної допомоги та впровадження новітніх методів лікування.

 Швидкісні стоматологічні установки сучасні, що позитивно сприймаються пацієнтами, енергоефективні, укомплектовані додатковим обладнанням, що дає змогу безболісно проводити лікувальні маніпуляції, одночасно захищаючи пацієнта та медичний персонал від впливу шкідливих факторів. Нове обладнання дає змогу приймати в кабінеті №104 від 80 до 90 пацієнтів в день.

В травні - червні 2019 року за рахунок коштів благодійників та благодійного фонду «Здоров’я» здійснено ремонтні роботи в лікувальному кабінеті №104 з проведенням комплексу енергозберігаючих заходів, заміною комунікацій електро - та водопостачання, водовідведення. Відокремлено стерилізаційну кімнату.

До кінця серпня 2019 року планується здійснити аналогічні ремонтні роботи в лікувальному кабінеті №106 та облаштувати його сучасними стоматологічними установками.

Приміщення стоматологічної поліклініки на 100% підготовлено до експлуатації в осінньо-зимовий період.

По завершенню ремонтних робіт планується поетапне створення в закладі госпрозрахункової структури.

**8. Виконання робіт з реконструкції скверу ім. Шевченка.**

Кошторисна вартість робіт об’єкту «Реконструкція скверу Шевченка в м. Павлоград» - 6,443 млн.грн.

Виконавець робіт ТОВ «КЕПІТАЛ БУДСТРОЙ» ( Директор Клочков А.С).

 В ході виконання будівельно-монтажних робіт планується:

 - улаштування пішохідних доріжок з бруківки;

 - реконструкція зовнішнього освітлення;

 - встановлення лавочок для відпочинку, урн для сміття;

 - озеленення території (54 дерева висаджено навесні);

 - улаштування системи зрошування.

Також, у 2019 році розроблено проектно-кошторисну документацію проекту «Капітальний ремонт площі Соборна м. Павлоград».

Кошторисна вартість робіт - 20,983 млн.грн.

 Проектом передбачено влаштування мачт освітлення та покриття площі з бруківки колотого та булижного каменю.

Для впровадження даного проекту надано запит до Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації та очікується фінансування будівельно-монтажних робіт за кошти обласного бюджету.