Додаток 1

до Програми «Автоматизована

система обліку пільгових

перевезень окремих категорій

громадян в міському автомобільному

транспорті загального користування

в місті Павлограді на 2019-20120 роки»

Завдання та заходи

з виконання Програми «Автоматизована система обліку пільгових перевезень окремих  категорій громадян в міському автомобільному транспорті загального користування в місті Павлограді на 2019-2020 роки»

| Найменування завдання | Найменування заходу | Замовник і відповідальний за виконання заходу | Джерела фінансування | Термін виконання | Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, грн. по роках |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | усього | 2019 | 2020 |
| 1. Забезпечення організаційної та нормативно-правової підтримки | Напрацювання пропозицій щодо необхідності змін в законодавчих та нормативних актах; уточнення задач структурних підрозділів та обов’язків персоналу щодо впровадження АСОПП; | Управління соціального захисту населення Павлоградської міської ради; відділ з економічних питань виконавчого комітету Павлоградської міської ради; сектор по роботі транспорту та зв’язку виконавчого комітету Павлоградської міської ради. | Фінансування не потребує | 2019 | - | - | - |
| 2. Придбання обладнання автоматизованої системи, у т.ч.: - головний пристрій інформування водія, валідатори; - програмне забезпечення (програмно-технічний комплекс збору, зберігання, обробки і передачі даних, облік пільгових перевезень); - принтер для друку пластикових карток з комплектом витратних матеріалів; - пластикові картки з вмонтованим безконтактним чип-модулем; - сервер, ноутбуки, мобільні модеми, веб-камери, мобільний Інтернет, комп’ютерна техніка, тощо | Проведення процедури закупівлі обладнання автоматизованої системи обліку пільгових перевезень, визначення переможця конкурсу на встановлення та супровід АСОПП, укладання договору. | Виконавчий комітет Павлоградської міської ради; сектор по роботі транспорту та зв’язку виконавчого комітету Павлоградської міської ради; Управління соціального захисту населення Павлоградської міської ради. | Міський бюджет | 2019 | 1779540 1235082 160000 150058 164400 70000 | 1509200 1035142 160000 124058 120000 70000 | 270340 199940 - 26000 44400 - |
| 3. Тестування автоматизованої системи, послуга хостингу | Завантаження продукту, звіряння баз даних, зчитування даних з електронної картки пільговика, облік перевезених пасажирів пільгової категорій, підготовка звітних документів. | Управління соціального захисту населення Павлоградської міської ради; сектор по роботі транспорту та зв’язку виконавчого комітету Павлоградської міської ради, відділ інформаційно-компютерного забезпечення Павлоградської міської ради; переможець конкурсу на встановлення та супровід АСОПП; перевізники міста. | Міський бюджет | 2019-2020 | 40728 | 10000 | 30728 |
| 4. Проведення заходів з передачі валідаторів перевізникам міста, що здійснюють перевезення громадян на міських маршрутах загального користування | Заключення договорів відповідального зберігання з правом користування з перевізниками міста, що здійснюють перевезення громадян на міських маршрутах загального користування | Управління соціального захисту населення Павлоградської міської ради; сектор по роботі транспорту та зв’язку виконавчого комітету Павлоградської міської ради. | Фінансування не потребує | 2019 | - | - | - |
| 5. Введення в експлуатацію АСОПП на міському транспорті м. Павлограда (монтажні роботи кабельної проводки на резервному транспорті) | Впровадження проїзної електронної картки пільговика, оснащення всіх транспортних засобів перевізників всім необхідним обладнанням для забезпечення фіксації проїзду, програмним забезпеченням, сервером. | Виконавчий комітет Павлоградської міської ради; сектор по роботі транспорту та зв’язку виконавчого комітету Павлоградської міської ради; Управління соціального захисту населення Павлоградської міської ради; переможець конкурсу на встановлення та супровід АСОПП; перевізники міста. | Міський бюджет | ІІІ-ІV кв. 2019 | 11000 | 11000 | - |
| 5. 1. Забезпечення організаційної підтримки та популяризації проекту | Забезпечення медіа інформування населення (в мережі Інтернет, трансляція відеороликів з рекламно-роз’яснювальною інформацією про переваги користування електронною карткою пільговика, розповсюдження друкованих матеріалів тощо) | Відділ регіональної політики Павлоградської міської ради; управління соціального захисту населення Павлоградської міської ради; перевізники міста | Міський бюджет | 2019 | 4000 | 4000 | - |
| Усього за Програмою | - | - | - | - | 1835268 | 1534200 | 301068 |

Секретар міської ради                                                                                                                              Є.В.Аматов