ПАВЛОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

## Р І Ш Е Н Н Я

| 09.06.2021р. | м. Павлоград | № 488 |
| --- | --- | --- |

Про хід виконання програми «Співфінансування робіт по капітальному ремонту покрівель та ліфтів житлових будинків                          м. Павлоград на 2020-2022 роки»             у 2020 році

Згідно з  п. 22 ч. 1 ст. 26, ст. 52   Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення співфінансування проведення робіт з капітальних ремонтів житлових будинків за рахунок коштів міського бюджету  та коштів мешканців багатоквартирних будинків, керуючись законами України «Про житлово-комунальні послуги», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку», рішенням Павлоградської міської ради від 28.04.2020 р. №2116-66/VII затверджена програма «Співфінансування робіт по капітальному ремонту покрівель та ліфтів житлових будинків м. Павлоград на 2020-2022 роки» , перелік завдань та заходів до неї.

Метою програми є залучення мешканців багатоквартирних будинків до проведення капітальних ремонтів найбільш вартісних конструктивів                    будинків – покрівель та ліфтів, шляхом залучення власних коштів мешканців та коштів міського бюджету. В 2020 році на реалізацію програми були передбачені кошти в розмірі 4 млн. грн.: на капітальний ремонт ліфтів –                   2 млн. грн. та капітальний ремонт покрівель – 2 млн. грн.

Механізмом програми передбачено проведення конкурсу на визначення проєкту – переможця, який отримає співфінансування з міського бюджету на впровадження проєкту з капітального ремонту покрівлі або ліфта будинку. Для проведення конкурсу рішенням виконавчого комітету міської ради від 10.06.2020 р. №389 «Про затвердження складу конкурсної комісії, Положення про конкурсну комісію, Порядку проведення конкурсу по визначенню проєктів – переможців для співфінансування робіт по капітальному ремонту покрівель та ліфтів житлових будинків м. Павлоград» затверджено склад комісії, порядок проведення конкурсу та визначені строки подання документів для участі в конкурсі.

Оголошення щодо проведення конкурсу управлінням комунального господарства та будівництва було  розміщено на офіційному сайті міської ради, відповідно до якого прийом конкурсних пропозицій відбувався в період з 18.05.2020 р. по 15.06.2020 р.

На конкурс були подані 4 конкурсні пропозиції на виконання робіт:

- по капітальному ремонту ліфтів – 1 од.

- капітальний ремонт покрівель будинків – 3 од.

Проведено два засідання конкурсної  комісії по розгляду конкурсних пропозицій. Всі проєкти були допущені до розгляду для визначення переможця.

Відповідно до протоколу засідання конкурсної комісії  по визначенню проєктів - переможців для співфінансування робіт по капітальному ремонту покрівель та ліфтів житлових будинків від 01.07.2020 р. №2 переможцями конкурсу визначені:

- ОСББ «Едельвейс плюс» (вул. Полтавська, 93) з проєктом на виконання капітального ремонту ліфта житлового будинку – загальна вартість проєкту (в т.ч. розробка проєктно - кошторисної документації) становить 221 478 грн. (43 495,6 грн. – кошти мешканців будинків, 177 982,4 грн. – кошти міського бюджету);

- ОСББ «Преображенська, 4» з проєктом на виконання капітального ремонту покрівлі житлового будинку – загальна вартість проєкту (в т.ч. розробка та проведення експертизи проєктно – кошторисної документації) становить  1 106,2 тис. грн. (230,3 тис. грн. – кошти мешканців будинку,                 875,8 тис. грн. – кошти міського бюджету).

Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» управлінням комунального господарства та будівництва через електронну систему Прозорро проведені процедури закупівель для визначення підрядної організації  з метою виконання робіт.

Закупівля на впровадження проєкту «Капітальний ремонт ліфта пасажирського  житлового будинку по вул. Полтавська, 93 в м. Павлоград Дніпропетровської області» не відбулася, через відсутність пропозицій учасників.  Проєкт не реалізовано.

Роботи по проєкту «Капітальний ремонт покрівлі будинку ОСББ «Преображенська, 4»  проведені не в повному обсязі, через обмежений фінансовий ресурс в міському бюджеті, спричинений пандемією COVID-19.

Керуючись ст. ст. 27, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку», виконавчий комітет Павлоградської міської ради

ВИРІШИВ:

- Інформацію начальника управління комунального господарства та будівництва міської ради  про хід виконання Програми «Співфінансування робіт по капітальному ремонту покрівель та ліфтів житлових будинків                    м. Павлоград на 2020-2022 роки» у 2020 році, взяти до відома.

- Управлінню комунального господарства та будівництва (Завгородній):

1) надати  пропозиції щодо фінансування в 2021 році закінчення робіт по впровадженню проєктів на розгляд депутатів міської ради;

2) продовжити реалізацію програми «Співфінансування робіт по капітальному ремонту покрівель та ліфтів житлових будинків м. Павлоград на 2020-2022 роки» в 2021 році.

- Фінансовому управлінню (Роїк) у разі прийняття змін до Програми внести відповідні коригування до міського бюджету.

- Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на управління комунального господарства та будівництва  Павлоградської міської ради (Завгородній), контроль – на першого заступника міського голови Радіонова О.М.

| Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | С.Г.Пацко |
| --- | --- |