ПАВЛОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

## Р І Ш Е Н Н Я

| 09.06.2021р. | м. Павлоград | № 489 |
| --- | --- | --- |

Про хід виконання програми «Реформування житлово-комунального господарства та об’єктів благоустрою міста Павлоград на 2020 – 2024 роки»             у 2020 році

Згідно з  п. 22 ч. 1 ст. 26, ст. 52   Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання законів України «Про питну воду та питне водопостачання», «Про благоустрій населених пунктів»,                           «Про дорожній рух», «Про захист рослин», «Про рослинний світ»,                       «Про карантин рослин», «Про охорону навколишнього природного середовища»,  «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб»,                               «Про автомобільні дороги»,  «Про автомобільний транспорт», рішенням Павлоградської міської ради від 17.09.2019 р. №1825-54/VII затверджено                                  Програму «Реформування житлово-комунального господарства та об’єктів благоустрою міста Павлоград на        2020– 2024 роки» (далі Програма). Відповідно до затверджених заходів Програми управлінням комунального господарства та будівництва та  комунальними підприємствами міста проводиться робота з благоустрою міста.

Програма враховує головні завдання  законодавчих і нормативних актів з питань житлово - комунального господарства та визначає основні цілі і заходи реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства   м. Павлограда на  2020 - 2024 роки.

Метою Програми є організація робіт з соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів, що здійснюються  на території населених пунктів, з метою створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

Відповідно до  рішення міської ради від 04.12.2020 р. №28-2/VIII         «Про внесення змін до рішення міської ради від 17 грудня  2019 року                            № 1965-60/VІІ «Про  міський бюджет м. Павлоград на 2020 рік» (зі змінами)» на реалізацію заходів Програми в 2020 році передбачено фінансування в розмірі    98, 93 млн. грн., з них 74,8 млн. грн. – загальний фонд та                            23,3 млн. грн. – кошти бюджету розвитку (спеціальний фонд).

Значна частина коштів (62%) направлена на комунальні підприємства, які визнані виконавцями послуг з благоустрою міста.

Комунальне підприємство «Спеціалізована Агенція Ритуал», головним видом діяльності є організація поховань і надання суміжних послуг. Впродовж року працівниками підприємства виконувалися роботи по утриманню 42 га території кладовищ, які знаходяться на балансі підприємства, відповідно до санітарних норм: видалення дерев, покіс трави, підсипка  доріжок піском, підвіз води в поминальні дні, вивіз сміття, утримання та ремонт малих архітектурних форм, розміщених на  територіях кладовищ. На зазначені заходи з міського бюджету виділена сума в розмірі 4,1 млн. грн. Кошти освоєні в повному обсязі.

КП «Спеціалізована Агенція Ритуал» надає послуги по похованню безрідних громадян та  необхідний мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг. В 2020 році за рахунок коштів міського бюджету проведено 31 поховання. Сума фактичних видатків склала 23,8 тис. грн.

Комунальним підприємством «Павлоград Світло» за 2020 рік освоєно 15,9 млн. грн. при планових показниках 16,2 млн. грн. Кошти  направлені на виконання робіт:

- відновлення зовнішнього освітлення з заміною існуючих повітряних ліній на СІП та застарілих світильників на енергоефективні  - роботи проведені на 66 вулицях міста;

- заміна аварійних електричних опор;

- демонтаж застарілих ліній та монтаж нових ліній зовнішнього освітлення;

- модернізація зовнішнього освітлення вул. Дніпровська з заміною існуючих світильників на сучасні світлодіодні світильники – 56 од.;

- заміна ламп у світильниках – 2 386 од.

- заміна світильників – 1 350 од.

- монтаж ліній зовнішнього освітлення – 27 148 м;

- нанесення дорожньої розмітки на вулицях міста «пішохідні переходи» та «осьові лінії» - 69 825 м;

- технічне обслуговування світлофорних об’єктів;

- заміна електричних ламп в світлофорних об’єктах – 724 од.;

- заміна запобіжників на світлофорних об’єктах – 28 од.;

- технічне обслуговування дорожніх знаків – 518 од.;

- встановлення дорожніх знаків – 189 од.;

- монтаж пристроїв примусового зниження швидкості – 10 од.;

- чистка опор зовнішнього освітлення від об’яв.

Також підприємство забезпечувало освітлення міста в вечірній та нічний час доби. На оплату використаної електроенергії по зовнішньому освітленню міста направлено 6,1 млн. грн., що в натуральних показниках становить 2,2 млн. кВт.

З метою забезпечення електроживленням центральної площі міста для проведення масових заходів, підприємством проведені роботи по переоснащенню трансформаторної підстанції. Вартість виконаних робіт склала 26,7 тис. грн.

Комунальним підприємством «Затишне місто» впродовж року виконані роботи по:

- утриманню доріг комунальної власності загальною протяжністю 380 км (підмітання, збір сміття, розчистка від снігу, посипка протиожеледними сумішами, чистка дощоприймачів, поточний ремонт асфальтового покриття);

- утримання, поточний ремонт малих архітектурних форм – пам’ятників, зупинок громадського транспорту, встановлення лавок та урн в парках та скверах міста; проведено санітарну обробку зупинок, дитячих майданчиків;

- послуги з видалення рідких та твердих відходів – прибирання та утримання громадських туалетів, вивезення стихійних звалищ;

- утримання міського пляжу – підготовка до літнього сезону та утримання його відповідно до санітарних вимог.

На зазначені роботи підприємством використано 38,5 млн. грн.

Для виконання робіт з благоустрою міста   придбані газонокосарки, тримери та віброплита на загальну суму 160,4 тис. грн.

На балансі КП «Затишне місто» знаходиться притулок для утримання безпритульних тварин. Працівниками притулку впродовж року проводиться робота по відлову бродячих тварин (269 од.), з них 116 тварин були віддані в добрі руки, медичним персоналом притулку стерилізовано  65 тварин. На ці заходи з міського бюджету профінансовано 1,9 млн. грн..

Роботи з благоустрою території міста також виконували підрядні організації: покіс трави, видалення та санітарна обрізка дерев. Придбані та встановлені малі архітектурні форми: зупинки громадського транспорту, лавки, урни, огорожі вздовж тротуарних доріжок та дитячих майданчиків, ігрові елементи та спортивні майданчики, альтанки над свердловинами питної води. Оплата за спожитий природний газ, який використовується на   пам’ятний знак «Вічний вогонь». На ці заходи з міського бюджету направлено 3,4 млн. грн., з них: кошти загального фонду –  2,6 млн. грн., кошти бюджету розвитку – 822,8 тис. грн. та 48,2 тис. грн. кошти цільового фонду.

З метою утримання в належному стані дорожньої мережі міста проведено поточний ремонт  на 105 вулицях міста загальною площею                  25,3 тис. м², з них : асфальтобетонним покриттям 13,2 тис. м² та роботи з  грейдування на площі 12,1 тис. м²  вулиць приватного сектору. На це з міського бюджету направлено 11 млн. грн.

З метою виконання капітального ремонту доріг розроблено                             15 проєктно – кошторисних документацій. Капітально відремонтовано                   4,6 тис. м² дорожнього покриття, проведено реконструкцію 2,4 тис. м² площі доріг.

Розпочаті роботи по реконструкції 2 світлофорних об’єктів. Для будівництва одного світлофорного об’єкту розроблено проєктно – кошторисну документацію. З бюджету розвитку для утримання об’єктів транспортної інфраструктури профінансовано 10,1 млн. грн.

Управлінням виконувалися роботи з реконструкції та будівництва об’єктів комунальної власності:

- реконструкція скверу Шевченка – 2,6 млн. грн.;

- реконструкція системи теплопостачання мікрорайону "Північний" – 0,5 млн. грн.;

- розроблено проєктно - кошторисну документацію для реконструкції фонтану, мереж зовнішнього освітлення вул. Попова – 159,3 тис. грн.;

- розроблені проєкти будівництва зливової каналізації та напірного колектору КНС-1 – 116,7 тис. грн.

- реконструкція стадіону Прометей з встановленням сучасного спортивного майданчика – 3,9 млн. грн..

На реалізацію заходів щодо утримання житлового фонду міста в                   2020 році виділені кошти в сумі 3,8 млн. грн., з них на поточний ремонт та технічне обстеження ліфтів – 834,0 тис. грн., капітальний ремонт будинків – 2,7 млн. грн., на виконання поточного ремонту будинків – 348,0 тис. грн.. Це дозволило провести необхідні ремонтні роботи  житлового фонду міста.

## На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 р. №461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів», міським бюджетом передбачено 10 тис. грн. на отримання сертифікату, що засвідчує завершення робіт по об’єктам. Також на виконання робіт пов'язаних з експлуатацією  житлово-комунального господарства в міському бюджету передбачено кошти в сумі 403,4 тис.грн.

Керуючись ст. ст. 27, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законами України «Про благоустрій населених пунктів»,                           «Про дорожній рух», «Про охорону навколишнього природного середовища»,  «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про автомобільні дороги» виконавчий комітет Павлоградської міської ради

ВИРІШИВ:

- Інформацію начальника управління комунального господарства та будівництва міської ради про хід виконання Програми «Реформування житлово-комунального господарства та об’єктів благоустрою міста Павлоград на 2020 – 2024 роки» у 2020 році, взяти  до відома.

- Фінансовому управлінню (Роїк) у разі прийняття змін до Програми внести відповідні коригування до міського бюджету.

- Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на управління комунального господарства та будівництва  Павлоградської міської ради (Завгородній), контроль – на першого заступника міського голови Радіонова О.М.

| Заступник міського голови з питань Діяльності виконавчих органів ради | С.Г.Пацко |
| --- | --- |