ПАВЛОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

## Р І Ш Е Н Н Я

27.04. 2022р.                                 м. Павлоград					№ 449

Про підсумки роботи житлово – комунального

господарства в осінньо - зимовий період

2021-2022 роки та заходи з підготовки об’єктів

житлово-комунального господарства та

соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий

період 2022-2023 роки

Згідно з п.п.1 п. «а» ст.30, п.2 ч.2 ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказом Міністерства палива та енергетики України і Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10 грудня 2008 року № 620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року №1310/16001, проаналізувавши роботу комунальних підприємств, об’єктів соціальної сфери, установ та організацій міста щодо проходження опалювального сезону 2021-2022 рр., виконком Павлоградської міської ради відмічає, що першочергові заходи з підготовки житла та об’єктів комунального призначення до опалювального сезону 2021-2022 рр. були виконані вчасно із дотриманням постанови Кабінету Міністрів України              від 21.07.2005 р. № 630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення», наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства» від 17.05.2005р. № 76 «Про затвердження Правил утримання житлових будинків та прибудинкових територій».

З метою координування роботи підприємств і контролю за проведенням заходів було створено штаб з підготовки міста до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 р., до складу якого увійшли представники виконавчого комітету, керівники комунальних підприємств, енергопостачальних установ та об’єктів соціального призначення.

Хід підготовки до опалювального сезону постійно знаходився на контролі виконавчого комітету.

2

Відповідно до комплексних планів з підготовки житлово-комунальних підприємств, об’єктів соціального призначення та комунальної інфраструктури міста  для забезпечення сталої роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 р. на всіх підприємствах і установах були розроблені та складені графіки виконання робіт, підготовлено і створено необхідний запас паливно-мастильних матеріалів.

З метою забезпечення сталої роботи комунальної інфраструктури міста були підготовлені до осінньо-зимового періоду 26 котелень, в т.ч. 16 од.            - КП „Павлоградтеплоенерго”, 10 од. –  КП «Павлоградтрансенерго».

Протягом листопада 2021 р. – березня 2022 р. аварійних ситуацій на об’єктах житлово-комунального господарства, які б призвели до відключення споживачів на тривалий час, не виникало.

З відповідальністю поставились до підготовки та забезпечили проведення опалювального сезону такі підприємства та заклади, як 
КП «Павлоградводоканал» (Різник), КП „Павлоградтеплоенерго” (Ковальчук), КП «Павлоградтрансенерго» (Вечеринський),                                           ТОВ «ТПК ПРОМОЛІФТСЕРВІС» (Лічман), Павлоградське відділення                        ПАТ «Дніпропетровськгаз» (Кривокобильський), Павлоградський район електричних мереж АТ «ДТЕК «Дніпровські електричні мережі» (Стадник), Павлоградські електричні мережі ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» (Батурінець), відділ освіти (Дем’яненко), відділ охорони здоров’я (Дейнеженко), відділ культури (Шкатула), відділ з питань сім’ї, молоді та спорту (Лагно).

Однак, впродовж опалювального сезону 2021-2022 роки викликали занепокоєність проблемні ситуації, пов’язані з заборгованістю за природний газ, використаний в минулих опалювальних сезонах.

Стан забезпечення надійного теплопостачання житлового фонду, бюджетних організацій та об’єктів соціальної сфери з кожним роком ускладнюється. Це пояснюється тяжким фінансовим становищем комунальних підприємств, причиною якого стало зростання заборгованості споживачів тепла, і в першу чергу, населення.

Відсутність коштів не дає можливості забезпечувати своєчасну оплату енергоносіїв, виконувати необхідні ремонтні роботи на котельних та теплових мережах, впроваджувати у виробництві передові технології.

Станом на 01.04.2022 р. заборгованість за енергоносії на комунальних підприємствах міста склала разом з боргами минулих років 409,9 млн. грн., у тому числі:

- по КП «Павлоградтеплоенерго»      - 364,2 млн.грн.;

- по КП «Павлоградводоканал»         - 39,5 млн.грн.;

- по КП «Павлограджитлосервіс»      - 2,1 млн.грн.;

- по КП «Павлоградтрансенерго»      - 4,1 млн.грн.

Зростає заборгованість за спожиті енергоносії споживачів за послуги водо-, теплопостачання, утримання житлового фонду. Політика цін та тарифів стала непосильним тягарем для населення, що в свою чергу призводить до збитковості комунальних підприємств.

3

Борги мешканців міста за енергоносії та комунальні послуги на 01.04.2022 р. склали 314,3 млн. грн. (разом з боргами минулих років) у тому числі:

- по КП «Павлоградтеплоенерго»     - 233,5 млн.грн.;

- по КП «Павлоградводоканал»        - 63,1 млн.грн.;

- по ТОВ «ТПК Промліфтсервіс»     - 2,8 млн.грн.;

- по КП «Павлограджитлосервіс»     - 14,9 млн.грн.

З метою проведення аналізу стану проходження опалювального періоду 2021-2022 роки та своєчасної розробки і затвердження комплексних заходів щодо підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 роки, виконком Павлоградської міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Інформацію щодо  роботи  комунальних підприємств, бюджетних установ та організацій, а також підприємств міста, які  забезпечували протягом  опалювального сезону  2021-2022 роки  життєдіяльність міста взяти до відома.

2. Затвердити склад штабу з підготовки міста до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 роки (додається).

3. Затвердити першочергові заходи комунальних підприємств та  об’єктів соціальної сфери, які необхідно виконати під час підготовки міста до осінньо-зимового періоду 2022-2023 років (додаються).

4. Керівникам КП «Павлоградтеплоенерго» Ковальчуку П.П., 
КП «Павлоградтрасенерго» Вечеринському О.І., КП «Павлоградводоканал» Різнику А.В., КП «Павлограджитлосервіс» Кравченко О.Ф.,                                          ТОВ «ТПК ПРОМЛІФТСЕРВІС» Лічману В.В. , начальникам відділу охорони здоров’я Дейнеженко Ю.С., відділу освіти Дем’яненко І.В., відділу культури  Шкатулі О.В., начальнику відділу з питань сім’ї, молоді та спорту Лагно Д.О. до 01.09.2022 року забезпечити виконання комплексних заходів щодо підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 роки.

5. Рекомендувати керівникам об’єднань співвласників  багатоповерхових будинків до 01.09.2022 р.  забезпечити виконання заходів щодо  підготовки житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 роки.

6. Відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення (Белякін), управлінню комунального господарства та будівництва

4

(Завгородній), КП «Затишне місто» (Коріневський) розробити плани робіт із запобігання надзвичайним ситуаціям у разі різкого погіршення погодних

умов або виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру та до

01.09.2022р. створити необхідні запаси рідкого та твердого палива відповідно до запланованих обсягів.

7. Фінансовому управлінню (Роїк), відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення (Белякін), відділу охорони здоров’я
(Дейнеженко),   відділу  освіти   (Дем’яненко),  КП «Павлоградтеплоенерго»

(Ковальчук), КП «Павлоградтрасенерго» (Вечеринський)  ,                                       КП «Павлоградводоканал» (Різник), ТОВ «ТПК ПРОМЛІФТСЕРВІС» (Лічман), КП «Павлограджитлосервіс» (Кравченко) з метою недопущення створення аварійних ситуацій під час відключення електропостачання придбати електрогенератори до початку опалювального сезону.

8. Керівникам підприємств, установ та організацій міста усіх форм власності до 01.06.2022 року розробити та затвердити графіки відключення окремо розташованих будівель та підсобних приміщень від централізованого опалення з метою зменшення споживання природного газу при проходженні опалювального сезону 2022-2023 років.

9.Зобов’язати керівників КП «Павлоградтеплоенерго»                Ковальчука П.П.., КП «Павлоградтрансенерго» Вечеринського О.І.,                            КП «Павлоградводоканал»  Різника А.В., до 01.06.2022 р. підготувати та затвердити графіки погашення заборгованості за використані в минулому опалювальному сезоні енергоносії.

10. Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій
міста усіх форм власності постійно проводити роз’яснювальну роботу з працівниками щодо погашення заборгованості минулих років, а також 100% сплати поточних платежів за послуги з теплопостачання, водопостачання, водовідведення,  утримання та управління  житлових будинків.

11. Керівникам КП «Павлоградводоканал» Різнику А.В.,                               КП «Павлоградтеплоенерго» Ковальчуку П.П., КП «Павлограджитлосервіс»      Кравченко О.Ф., ТОВ «ТПК ПРОМЛІФТСЕРВІС» Лічману В.В. активізувати позовну роботу по примусовому стягненню заборгованості зі споживачів комунальних послуг та забезпечити постійну роботу з населенням міста щодо своєчасної оплати за житлово-комунальні послуги.

12. Рекомендувати начальнику Державної виконавчої служби 
м. Павлограда та Павлоградського  району     активізувати      роботу    щодо

посилення контролю за своєчасним і повним виконанням рішень суду щодо примусового стягнення заборгованості за комунальні послуги.

13. Керівникам КП «Павлоградтеплоенерго» Ковальчуку П.П.,                      КП «Павлоградводоканал» Різнику А.В., КП «Павлоград-світло»

5

Сінюкову Б.А., начальникам відділів міської ради: охорони здоров’я Дейнеженко Ю.С., освіти Дем’яненко І.В., культури Шкатулі О.В., з питань сім’ї, молоді та спорту Лагно Д.О. до кінця 2022 року забезпечити виконання заходів згідно з «Програмою впровадження системи енергетичного менеджменту в м.Павлоград на 2018-2022 роки», затвердженої рішенням Павлоградської міської ради від 18.09.2018 р. № 1331- 39/VIІ, передбачених на 2022 р.

14. Керівникам КП «Павлоградводоканал» Різнику А.В.,                                  КП «Павлоградтеплоенерго» Ковальчуку П.П., КП «Павлоградтрансенерго»  Вечеринському О.І., КП «Павлограджитлосервіс» Кравченко О.Ф.,                          ТОВ «ТПК Промліфтсервіс» Лічману В.В., КП «Павлоград-світло»           Сінюкову Б.А., КП «Затишне місто» Коріневському В.В., відділу охорони здоров’я Дейнеженко Ю.С., відділу освіти Дем’яненко І.В. надавати до управління комунального господарства та будівництва щотижневі звіти щодо виконання робіт з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років.

Раднику міського голови Аматову Є.В. здійснювати перевірку наданих звітів та контроль достовірності зазначених в них даних.

15. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на                      начальника управління комунального господарства та будівництва                                                                                      Завгороднього А.Ю.,  контроль - на першого заступника міського                        Радіонова О.М.

Міський голова							 Анатолій ВЕРШИНА