ПАВЛОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

## Р І Ш Е Н Н Я

| 28.12.2022 р. | м. Павлоград | № 1283 |
| --- | --- | --- |

Про хід виконання програми «Співфінансування робіт по капітальному ремонту покрівель та ліфтів житлових будинків                          м. Павлоград на 2020-2022 роки»             у 2021 році

Згідно з  п. 22 ч. 1 ст. 26, ст. 52   Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення співфінансування проведення робіт з капітальних ремонтів житлових будинків за рахунок коштів міського бюджету  та коштів мешканців багатоквартирних будинків, керуючись законами України «Про житлово-комунальні послуги», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку», рішенням Павлоградської міської ради від 28.04.2020 р. № 2116-66/VII затверджена програма «Співфінансування робіт по капітальному ремонту покрівель та ліфтів житлових будинків м. Павлоград на 2020-2022 роки», перелік завдань та заходів до неї.

Метою програми є залучення мешканців багатоквартирних будинків до проведення капітальних ремонтів найбільш вартісних конструктивів                    будинків – покрівель та ліфтів, шляхом залучення власних коштів мешканців та коштів міського бюджету. В 2021 році на реалізацію програми були передбачені кошти в розмірі 3,3 млн. грн.: на капітальний ремонт ліфтів –                   1,8 млн. грн. та капітальний ремонт покрівель – 1,5 млн. грн.

Механізмом програми передбачено проведення конкурсу на визначення проекту – переможця, який отримає співфінансування з міського бюджету на впровадження проекту з капітального ремонту покрівлі або ліфта будинку. Для проведення конкурсу рішенням виконавчого комітету міської ради від 11.05.2021 р. № 409 «Про затвердження складу конкурсної комісії, Положення про конкурсну комісію, Порядку проведення конкурсу по визначенню проектів–переможців для співфінансування робіт по капітальному ремонту покрівель та ліфтів житлових будинків м. Павлоград» затверджено склад комісії, порядок проведення конкурсу та визначені строки подання документів для участі в конкурсі.

Оголошення щодо проведення конкурсу управлінням комунального господарства та будівництва було розміщено на офіційному сайті міської ради, відповідно до якого прийом конкурсних пропозицій відбувався в період з 08.07.2021 р. по 09.08.2021 р.

На конкурс були подані 4 конкурсні пропозиції на виконання робіт:

- капітальний ремонт покрівель будинків – 4 од.

Проведено три засідання конкурсної  комісії по розгляду конкурсних пропозицій. Всі проекти були допущені до розгляду для визначення переможця.

Відповідно до протоколу засідання конкурсної комісії  по визначенню проектів - переможців для співфінансування робіт по капітальному ремонту покрівель та ліфтів житлових будинків від 30.06.2021 р. № 2 та від 07.09.2021 р. № 2 переможцями конкурсу визначені:

- ОСББ «Достоєвського, 6/1» з проектом на виконання капітального ремонту покрівлі житлового будинку – загальна вартість проекту становить 1,350 млн. грн..

- ОСББ «Ленінградська, 47» з проектом на виконання капітального ремонту покрівлі житлового будинку – загальна вартість проекту становить 1,024 млн. грн..

- ОСББ «Ленінградська, 7» з проектом на виконання капітального ремонту покрівлі  житлового  будинку  –  загальна  вартість  проекту  становить

459,342 тис. грн..

Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» управлінням комунального господарства та будівництва через електронну систему Прозорро проведені процедури закупівель для визначення підрядної організації  з метою виконання робіт.

# Закупівля на впровадження проекту «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Західнодонбаська, 7 в м. Павлоград Дніпропетровської області» була проведена управлінням для визначення підрядної організації та укладено договір на виконання робіт. Через несприятливі погодні умови для виконання капітального ремонту покрівлі, підрядник не виконав свої зобов’язання відповідно договору.

# На реалізацію заходів Програми в 2021 році профінансовано 2,256 млн. грн. (кошти мешканців – 363,704 тис. грн. та кошти міського бюджету – 1,892  млн. грн.). Два проекти реалізовані в повному обсязі.

# Керуючись ст. ст. 27, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку», виконавчий комітет Павлоградської міської ради

ВИРІШИВ:

- Інформацію про хід виконання Програми «Співфінансування робіт по капітальному ремонту покрівель та ліфтів житлових будинків м. Павлоград на 2020-2022 роки» у 2021 році, взяти до відома.

- Фінансовому управлінню (Роїк) у разі прийняття змін до Програми внести відповідні коригування до міського бюджету.

- Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на управління комунального господарства та будівництва  Павлоградської міської ради (Завгородній), контроль – на першого заступника міського голови Радіонова О.М.

Міський голова							Анатолій ВЕРШИНА