ПАВЛОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

## Р І Ш Е Н Н Я

| 22.03.2023 р. | м. Павлоград | № 256 |
| --- | --- | --- |

Про хід виконання програми «Реформування житлово-комунального господарства та об’єктів благоустрою міста Павлоград на 2020-2024 роки»             у 2022 році

Згідно з  п. 22 ч. 1 ст. 26, ст. 52   Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання законів України «Про питну воду та питне водопостачання», «Про благоустрій населених пунктів»,                           «Про дорожній рух», «Про захист рослин», «Про рослинний світ»,                       «Про карантин рослин», «Про охорону навколишнього природного середовища»,  «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб»,                               «Про автомобільні дороги»,  «Про автомобільний транспорт», рішенням Павлоградської міської ради від 17.09.2019 р. № 1825-54/VII затверджено                                  програму «Реформування житлово-комунального господарства та об’єктів благоустрою міста Павлоград на 2020-2024 роки» (далі Програма). Відповідно до затверджених заходів Програми управлінням комунального господарства та будівництва та  комунальними підприємствами міста проводиться робота з благоустрою міста.

Програма враховує головні завдання  законодавчих і нормативних актів з питань житлово-комунального господарства та визначає основні цілі і заходи реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства     м. Павлограда на  2020-2024 роки.

Метою Програми є організація робіт з соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів, що здійснюються  на території населених пунктів, з метою створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

Відповідно до рішення міської ради від 13.12.2022 року № 828-31/VIII         «Про внесення змін до рішення міської ради від 14 грудня  2021 року                            № 522-16/VІІI «Про  бюджет Павлоградської міської територіальної громади на 2022 рік» (зі змінами)» на реалізацію заходів Програми в 2022 році передбачено фінансування в розмірі  91,7 млн. грн., з них 85,8 млн. грн. – загальний фонд та 5,9 млн. грн. – кошти бюджету розвитку (спеціальний фонд).

Значна частина коштів направлена на комунальні підприємства, які визнані виконавцями послуг з благоустрою міста.

Комунальне підприємство «Спеціалізована Агенція Ритуал», головним видом діяльності є організація поховань і надання суміжних послуг. Впродовж року працівниками підприємства виконувалися роботи по утриманню 42 га території кладовищ, які знаходяться на балансі підприємства, відповідно до санітарних норм: видалення дерев, покіс трави, підсипка  доріжок піском, підвіз води в поминальні дні, вивіз сміття, утримання та ремонт малих архітектурних форм, розміщених на  територіях кладовищ. На зазначені заходи виділена сума коштів склала 3,2 млн. грн..

КП «Спеціалізована Агенція Ритуал» надає послуги по похованню безрідних громадян та  необхідний мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг. В 2022 році за рахунок коштів бюджету Павлоградської міської територіальної громади проведено 31 поховання. Сума фактичних видатків склала 27,3 тис. грн.

Комунальним підприємством «Павлоград Світло» за 2022 рік освоєно 14,3 млн. грн. при планових показниках 17,1 млн. грн. Кошти  направлені на виконання робіт по відновлення зовнішнього освітлення з заміною існуючих повітряних ліній на СІП та застарілих світильників на енергоефективні;  заміні аварійних електричних опор; демонтажу застарілих ліній та монтаж нових ліній зовнішнього освітлення; заміні ламп у світильниках; заміні світильників; монтажу ліній зовнішнього освітлення; нанесенню дорожньої розмітки на вулицях міста «пішохідні переходи» та «осьові лінії»; технічному обслуговуванню світлофорних об’єктів; заміні електричних ламп в світлофорних об’єктах; заміні запобіжників на світлофорних об’єктах; технічному обслуговуванню дорожніх знаків; встановленню дорожніх знаків.

Також підприємство забезпечувало освітлення міста в вечірній та нічний час доби. На оплату використаної електроенергії по зовнішньому освітленню міста направлено 3,6 млн. грн..

На утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення витрати бюджету Павлоградської міської територіальної громади склали 7,6 млн. грн., що дало змогу утримувати в належному стані 379 км. мережі.

Комунальним підприємством «Затишне місто» впродовж року виконані роботи по:

- утриманню доріг комунальної власності загальною протяжністю 380 км. (підмітання, збір сміття, розчистка від снігу, посипка протиожеледними сумішами, чистка дощоприймачів, поточний ремонт асфальтового покриття);

- утримання, поточний ремонт малих архітектурних форм – пам’ятників, зупинок громадського транспорту, встановлення лавок та урн в парках та скверах міста, проведено санітарну обробку зупинок, дитячих майданчиків;

- послуги з видалення рідких та твердих відходів – прибирання та утримання громадських туалетів, вивезення стихійних звалищ;

- утримання міського пляжу – підготовка до літнього сезону та утримання його відповідно до санітарних вимог.

На зазначені роботи підприємством використано 49,2 млн. грн.

Також комунальним підприємством «Затишне місто» було придбано бензопили, газонокосарки та генератор на загальну суму 218,2 тис. грн..

На балансі КП «Затишне місто» знаходиться притулок для утримання безпритульних тварин. Працівниками притулку впродовж року проводиться робота по відлову бродячих тварин, медичним персоналом притулку стерилізовано 100 тварин. На ці заходи з міського бюджету профінансовано 2,3 млн. грн..

Роботи з благоустрою території міста також виконували підрядні організації: покіс трави, видалення та санітарна обрізка дерев, придбані секції для встановлення огорожі. Оплата за спожитий природний газ, який використовується на пам’ятний знак «Вічний вогонь». На ці заходи з  бюджету Павлоградської міської територіальної громади  направлено 3,9 млн. грн., з них: кошти загального фонду –  3,9 млн. грн., та 21,4 тис. грн. кошти цільового фонду.

Виділення коштів у 2022 році надало змогу провести: роботи по ліквідації аварійних ситуацій по поточному ремонту кабельних ліній що живлять житлові будинки в кількості 1 од. на загальну суму 28,8 тис. грн.; поточний ремонт гуртожитку по вул. Заводська, 28 м. Павлоград на суму 750,0 тис. грн.;  технічну інвентаризацію квартири № 29 по вул. Некрасова, 3 з метою подальшої реєстрації права комунальної власності на загальну суму 2,6 тис. грн.; незалежну оцінку будівлі по вул. Миру, 147 на загальну суму 6,0 тис. грн.. Також за рахунок коштів бюджету Павлоградської міської територіальної громади сплачено за надану послугу теплопостачання 4-х квартир, які придбані для внутрішньо-переміщених осібна загальну суму 23,7 тис.грн..

З метою недопущення аварійної ситуації на набережній міста у 2022 році було продовжено поточний ремонт дамби. На проведення  робіт спрямована сума в розмірі 678,8 тис. грн..

За рахунок бюджетних коштів в 2022 році придбано нососи для переоснащення КНС № 7 та переведення її в автоматичний режим роботи на що спрямовано 1,2 млн. грн.. КП «Павлограджитлосервіс» на погашення заборгованості перед ТОВ «Дніпрообленерго» за спожиту електроенергію по гуртожиткам, транзитному містечку витрачено 400,0 тис.грн., що надало можливість запобігти відключення електроенергії.

З бюджету  Павлоградської міської територіальної громади в 2022 році профінансовано 11,3  млн. грн. (загальний фонд – 10,7 млн. грн., цільовий фонд – 633,4 тис. грн.), що дало змогу виконати поточний ремонт доріг протяжністю 11 666 м² та провести технічний нагляд з виконання послуг по поточному ремонту доріг.

Управлінням проводиться обстеження автотранспортної мережі міста з метою виявлення пошкодження дорожнього покриття, тому з метою усунення аварійної ситуації було проведено поточний ремонт шляхопроводу через залізничну колію по вул. Дніпровській у м. Павлограді. На ці заходи з бюджету Павлоградської міської територіальної громади направлено 197,7 тис. грн..

Впродовж 2022 року виконувалися роботи по розробці 3-х проектно-кошторисних документацій для подальшої реалізації завдань щодо виконання робіт по об'єктах «Будівництво зливової каналізації по вул. Івана Богуна», «Капітальний ремонт трубопроводу водопостачання по просп. Шахтобудівників в м. Павлоград» та «Реконструкція трубопроводу водопостачання вул. Озерна м. Павлоград» на загальну суму 148,2 тис. грн..

В 2022 році виділені коштів в сумі 7,3 млн. грн. надали можливість виконувати роботи по капітальному ремонту площі Соборна, але у зв'язку із веденням в дію воєнного стану в країні та дією постанови КМУ від 9 червня 2021 року № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану». Оскільки оплата даних видатків відноситься до третьої черги та не була проведена УДКСУ м. Павлоград, станом на 01.01.2023 року утворилась кредиторська заборгованість 3 590 269,63 грн.

Керуючись ст. ст. 27, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законами України «Про благоустрій населених пунктів»,                           «Про дорожній рух», «Про охорону навколишнього природного середовища»,  «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про автомобільні дороги» виконавчий комітет Павлоградської міської ради

ВИРІШИВ:

- Інформацію про хід виконання Програми «Реформування житлово-комунального господарства та об’єктів благоустрою міста Павлоград на 2020-2024 роки» у 2022 році, взяти до відома.

- Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на управління комунального господарства та будівництва  Павлоградської міської ради (Завгородній), контроль – на першого заступника міського голови Радіонова О.М.

Міський голова							Анатолій ВЕРШИНА