### ІНФОРМАЦІЯ про виконання заходів щодо вдосконалення умов та організації дорожнього руху для забезпечення його безпеки

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Аварійно-небезпечна ділянка / місце (ділянка) концентрації ДТП1 | Ступінь небезпеки | Тип заходу2 | Вид заходу | Виконавець заходу | Запланований строк виконання заходу | Стан фактичного виконання(виконано повністю, виконано частково, не виконано) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  1 | м.Павлоград вул.Дніпровська (перехрестя з вул.Преображенська) 48.49756, 35.94809  | Небезпечні  |  обов’язкові | нанесення дорожньої розмітки, встановлення дорожніх знаків |  КП «Павлоград-світло» | квітень-червень 2023р.  | виконано частково  |
| 2  | м.Павлоград вул.Дніпровська (від буд.№569 до вул.Милосердова Володимира) 48.49456, 35.9366  |  Мало-небезпечні |  обов’язкові | нанесення дорожньої розмітки, встановлення дорожніх знаків |  КП «Павлоград-світло» | квітень-червень 2023р | виконано частково  |
| 3  |  м.Павлоград вул.Дніпровська (перехрестя з вул.Водопровідна) 48.49524, 35.93422  |  Небезпечні |  обов’язкові | нанесення дорожньої розмітки, встановлення дорожніх знаків |  КП «Павлоград-світло» | квітень-червень 2023р | виконано частково  |
| 4 | м.Павлоград вул.Дніпровська (перехрестя з вул.Західнодонбаська) 48.49684, 35.92898  | Мало-небезпечні | обов’язкові | нанесення дорожньої розмітки, встановлення дорожніх знаків |  КП «Павлоград-світло» | квітень-червень 2023р | виконано частково |
| 5 | м.Павлоград вул.Дніпровська (в районі перехрестя з пров.Дніпровський) 48.49948, 35.91996   | Мало-небезпечні і  | обов’язкові | нанесення дорожньої розмітки, встановлення дорожніх знаків |  КП «Павлоград-світло» | квітень-червень 2023р | виконано частково |
| 6 | м.Павлоград вул.Дніпровська (р-н будинків №405-417) 48.50093, 35.91485 | Мало-небезпечні | обов’язкові | нанесення дорожньої розмітки, встановлення дорожніх знаків |  КП «Павлоград-світло» | квітень-червень 2023р  | виконано частково |
| 7 | м.Павлоград вул.Дніпровська (в районі будинків 334, 334/1) 48.50903, 35.89837  | Мало-небезпечні | обов’язкові | нанесення дорожньої розмітки, встановлення дорожніх знаків |  КП «Павлоград-світло» | квітень-червень 2023р | виконано частково |
| 8 | м.Павлоград вул.Дніпровська (перехрестя з вул.Яворницького Дмитра) 48.51245, 35.89293  | Мало-небезпечні | обов’язкові | нанесення дорожньої розмітки, встановлення дорожніх знаків |  КП «Павлоград-світло» | квітень-червень 2023р.  | виконано частково |
| 9 | м.Павлоград вул.Дніпровська (міст через р.Гніздка, перехрестя з вул.Успенська) 48.52237, 35.87706 | Мало-небезпечні | обов’язкові | нанесення дорожньої розмітки, встановлення дорожніх знаків |  КП «Павлоград-світло» | квітень-червень 2023р | виконано частково |
| 10 | м.Павлоград вул.Дніпровська (перехрестя з вул.Євгена Панченка) 48.52372, 35.86691  | Мало-небезпечні | обов’язкові | нанесення дорожньої розмітки, встановлення дорожніх знаків |  КП «Павлоград-світло» | квітень-червень 2023р.  | виконано частково |
| 11 | м.Павлоград вул.Дніпровська (перехрестя з вул.Полтавська) 48.52397, 35.8647  | Мало-небезпечні | обов’язкові | нанесення дорожньої розмітки, встановлення дорожніх знаків |  КП «Павлоград-світло» | квітень-червень 2023р | виконано частково |
| 12 | м.Павлоград вул.Дніпровська (міст через р.Вовча) 48.52472, 35.86015  | Мало-небезпечні | обов’язкові | нанесення дорожньої розмітки, встановлення дорожніх знаків |  КП «Павлоград-світло» | квітень-червень 2023р | виконано частково |
| 13 | м.Павлоград вул. Центральна (перехрестя з вул. Вокзальна) 48.54012, 35.86772 | Мало-небезпечні | обов’язкові | нанесення дорожньої розмітки, встановлення дорожніх знаків |  КП «Павлоград-світло» | квітень-червень 2023р | виконано частково |