ПАВЛОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

## Р І Ш Е Н Н Я

25.09.2024                                   м. Павлоград                                 № 1163/0/3-24

Про хід виконання заходів щодо

підготовки житлового фонду та об’єктів

соціальної сфери м. Павлограда

до роботи в осінньо-зимовий період

2024-2025 років

Згідно з п.п.1 п.а ст. 30, ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  наказом Міністерства палива та енергетики України і Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10 грудня 2008 року № 620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду», на виконання рішення виконавчого комітету від 26.04.2024 р. № 500/0/3-24 «Про підсумки роботи житлово-комунального господарства міста в осінньо-зимовий період 2023-2024 років та заходи по підготовці житла та об’єктів комунального призначення до опалювального сезону 2024-2025 років» підприємствами, установами та організаціями міста проводилась відповідна робота. Головна увага приділялась своєчасній підготовці до опалювального періоду мереж тепло - та водопостачання, водовідведення, ремонту покрівель та інженерного обладнання житлових будинків.

З початку підготовки до опалювального періоду міським штабом з підготовки міста до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 роки здійснено детальні перевірки житлово-комунальних підприємств та об’єктів соціальної сфери міста, в ході яких надано об’єктивну оцінку роботі комунальних служб щодо виконання завдань, пов’язаних із забезпеченням належних умов проходження наступного опалювального сезону.

Станом на 01 вересня 2024 року більшість заходів виконані в повному обсязі, окремі – на 98 %.

У визначений термін виконуються завдання по підготовці житлового фонду для сталого проходження наступного опалювального сезону.

Комунальним підприємством «Павлоградтеплоенерго», забезпечена 100% готовність 13 котелень, 13 теплових пунктів до опалювального    сезону, підготовлено 76 км теплових мереж (у двохтрубному обчисленні), замінено 650 м теплових мереж, проведені роботи по ізоляції трубопроводів опалення 3,8км.

На балансі підприємства знаходиться 12 генераторів, а також в якості гуманітарної допомоги отримано 4 дизельні генераторні підстанції потужністю 50 кВт.

Комунальним підприємством «Павлоградтрансенерго» підготовлено  11 котелень, що складає 100%, замінено 319 м теплових мереж.

Для забезпечення теплопостачання об’єктів соціальної сфери підприємством придбано 11 генераторів.

Комунальним підприємством «Павлоградводоканал» замінено 1,85 км водопровідних та 1,2 км каналізаційних мереж, підготовлено 2 водопровідно-насосні станції та 21 каналізаційно-насосну станцію.

На балансі підприємства знаходиться 15 дизельних генераторів.

У визначений термін виконали завдання з підготовки до наступного осінньо-зимового періоду Павлоградський об’єднаний район електричних мереж  АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», ПрАТ «ПЕЕМ «Центральна енергетична компанія» та Павлоградське відділення                                                  АТ «Дніпропетровськгаз».

Бюджетні установи повністю виконали завдання з ремонту покрівель, дверних та віконних прорізів, систем центрального опалення та холодного водопостачання.

У цілому на 100% підготовлено 33 об’єкта відділу освіти, у тому числі 16 шкільних, 14 дитячих дошкільних та 3 позашкільних закладів. Завершено роботи по 3 закладам охорони здоров’я, 5 закладам  культури та 2 закладам  спорту.

З метою недопущення затримки початку опалювального сезону, забезпечення сталої роботи об’єктів житлово-комунального 
господарства та соціальної сфери в осінньо-зимовий період 2024-2025 роки, виконавчий комітет Павлоградської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Інформацію щодо стану виконання першочергових заходів                   підприємствами житлово-комунального господарства та бюджетними установами, завдань з підготовки житлового фонду та об’єктів соціального призначення до нового опалювального сезону 2024-2025 роки прийняти до відома.

2. Директору ТОВ «ТПК ПРОМЛІФТСЕРВІС 2» Малкову К.А., директору ТОВ «ТПК ПРОМЛІФТСЕРВІС 4» Безуглому П.Г., директору                   КП «Павлограджитлосервіс» Ужві В.В., головам ОСББ до 01.10.2024 р. завершити роботи з підготовки житлового фонду міста до опалювального сезону, а саме :

утеплення під’їздів, підвалів, горищ, встановлення пружин на вхідних дверях, скління вікон, а також ліквідацію підтоплень окремих підвальних

приміщень, які допущені через аварійні несправності систем водопостачання та водовідведення;

герметизація міжпанельних швів;

поточний ремонт покрівель;

перевірки та поточний ремонт димовентиляційних каналів.

3. Директору КП «Затишне місто» Коріневському В.В. до 01.10.2024 р. заготовити в повному обсязі посипочний матеріал, завершити підготовку спеціалізованої снігоприбиральної техніки.

4. Директору КП «Павлоградтеплоенерго» Ковальчуку П.П., директору  КП «Павлоградтрансенерго» Биченкову Д.В., директору                                          ТОВ «ТПК ПРОМЛІФТСЕРВІС 2» Малкову К.А., директору                                     ТОВ «ТПК ПРОМЛІФТСЕРВІС 4» Безуглому П.Г., начальнику відділу охорони здоров’я Дейнеженко Ю.С., начальнику відділу освіти            Дем’яненко І.В., начальнику відділу культури Шкатулі О.В., начальнику відділу у справах сім’ї,  молоді та спорту Лагно Д. О. до 01.10.2024 р. виконати роботи по заповненню мереж теплопостачання та провести гідравлічні іспити підпорядкованих об’єктів.

5.Директору підприємства КП «Павлоградтеплоенерго»                                                 Ковальчуку П.П., директору КП «Павлоградтрансенерго» Биченкову Д.В.                     до початку опалювального сезону:

забезпечити необхідну кількість сульфоуглю та солі для котелень;

підготувати артезіанські свердловини технічної води;

провести гідравлічні випробування мереж теплопостачання.

6. Керівникам відділів міської ради: Дейнеженко Ю.С., Дем’яненко І.В., Шкатулі О.В., Лагно Д.О. до 01.10.2024 р. розробити та затвердити заходи щодо лімітної дисципліни по енергоносіям та зниження їх споживання                 в ІV кв. 2024 р.

7. Керівникам підприємств, установ та організацій усіх форм власності вжити вичерпних заходів для погашення підприємствами, установами та організаціями у повному обсязі заборгованості за спожитий природний газ, електричну і теплову енергію, воду та послуги з водовідведення, забезпечити щомісячну оплату поточного споживання енергоносіїв, створити умови щодо закупівлі природного газу, в тому числі за рахунок кредитних ресурсів, і своєчасного початку опалювального сезону, а також погашення заборгованості за минулі періоди.

8. Рекомендувати керівникам: Павлоградського об’єднаного району електричних мереж АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» (Симоненко),                  ПрАТ «ПЕЕМ «Центральна енергетична компанія» (Батурінець), Павлоградського відділення ПАТ «Дніпропетровськгаз» (Кривокобильський) забезпечити стабільну роботу об’єктів життєдіяльності міста в осінньо-зимовому періоді 2024 - 2025 роки.

9. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на  начальника   управління     комунального    господарства та    будівництва
Завгороднього А.Ю., начальника відділу охорони здоров’я Дейнеженко Ю.С. ,

начальника відділу освіти Дем’яненко І.В., начальника відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Лагно Д.О., начальника відділу культури                         Шкатулу О.В., контроль - на першого заступника міського голови      Радіонова О.М.

Міський голова							Анатолій ВЕРШИНА