Додаток 6  
до Порядку виявлення аварійно-небезпечних ділянок

та місць концентрації   
дорожньо-транспортних пригод  
(пункт 1 розділу VI)

### ІНФОРМАЦІЯ про виконання заходів щодо вдосконалення умов та організації дорожнього руху для забезпечення його безпеки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Аварійно-небезпечна ділянка / місце (ділянка) концентрації ДТП1 | Ступінь небезпеки | | Тип заходу2 | Вид заходу | Виконавець заходу | | Запланований строк виконання заходу | Стан фактичного виконання (виконано повністю, виконано частково, не виконано) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 |
| 1 | м.Павлоград вул.Дніпровська (перехрестя з вул.Преображенська) 48.49756, 35.94809 | Небезпечні | | Невідкладні | Встановлення дорожніх знаків 1.41 „Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод”, з табличкою 7.21.3 „Вид небезпеки” | КП «Павлоград-Світло» | | 20.03.2023р | виконано |
| Обов’язкові | Встановлення дорожніх знаків 5.38.2 «Пішохідний перехід» | КП «Павлоград-Світло» | | 01.07.2023р | виконано |
| Обов’язкові | Нанесення дорожньої розмітки 1.14.2 | КП «Павлоград-Світло» | | 2024 | виконано |
| Обов’язкові | Розчищення крони дерев, які прикривають дорожні знаки. | КП «Павлоград-Світло» | | 2023 | виконано |
| 2 | м.Павлоград вул.Дніпровська (від пров.Машинобудівників до вул. Володимира Милосердова) 48.49456, 35.9366 | Мало-небезпечні | | Невідкладні | Встановлення дорожніх знаків 1.41 „Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод”, з табличкою 7.21.3 „Вид небезпеки” | КП «Павлоград-Світло» | | 20.03.2023р | виконано |
| Обов’язкові | Встановлення дорожніх знаків 3.29 (40км/год) з обох боків | КП «Павлоград-Світло» | | 01.07.2023р | виконано |
| 3 | м.Павлоград вул.Дніпровська (перехрестя з вул.Водопровідна, вул.Європейська) 48.49524, 35.93422 | Небезпечні | | Невідкладні | Встановлення дорожніх знаків 1.41 „Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод”, з табличкою 7.21.3 „Вид небезпеки”, 7.21.1 „Вид небезпеки” | КП «Павлоград-Світло» | | 20.03.2023р | виконано |
| Обов’язкові | Встановлення дорожніх знаків 3.29 (40км/год) з обох боків | КП «Павлоград-Світло» | | 01.07.2023р | виконано |
| Обов’язкові | Нанесення дорожньої розмітки 1.14.2 | КП «Павлоград-Світло» | | 2024 | виконано |
| 4 | м.Павлоград вул.Дніпровська (перехрестя з вул.Західнодонбаська) 48.49684, 35.92898 | Мало-небезпечні | | Невідкладні | Встановлення дорожніх знаків 1.41 „Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод”, з табличкою 7.21.1 „Вид небезпеки” | КП «Павлоград-Світло» | | 20.03.2023р | виконано |
| Обов’язкові | Встановлення дорожніх знаків 3.29 (40км/год) з обох боків | КП «Павлоград-Світло» | | 01.07.2023р | виконано |
| Обов’язкові | Нанесення дорожньої розмітки 1.14.2 | КП «Павлоград-Світло» | | 2024 | виконано |
| Обов’язкові | Розчищення крони дерев, які прикривають дорожні знаки. | КП «Павлоград-Світло» | | 2023 | виконано |
| 5 | м.Павлоград вул.Дніпровська (в районі перехрестя з пров.Дніпровський) 48.49948, 35.91996 | Мало-небезпечні | | Невідкладні | Встановлення дорожніх знаків 1.41 „Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод”, з табличкою 7.21.3 „Вид небезпеки”, 7.21.1 „Вид небезпеки” | КП «Павлоград-Світло» | | 20.03.2023р | виконано |
| Обов’язкові | Встановлення дорожніх знаків 3.29 (40км/год) з обох боків | КП «Павлоград-Світло» | | 01.07.2023р | виконано |
| Обов’язкові | Нанесення дорожньої розмітки 1.14.2 | КП «Павлоград-Світло» | | 2024 | виконано |
|  |  |  | | Перспективні | Встановлення камери автоматичної фіксації швидості |  | | 2025 | не виконано |
| 6 | м.Павлоград вул.Дніпровська (в районі будинків №405-417) 48.50093, 35.91485 | Мало-небезпечні | | Невідкладні | Встановлення дорожніх знаків 1.41 „Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод”, з табличкою 7.21.3 „Вид небезпеки” | КП «Павлоград-Світло» | | 20.03.2023р | виконано |
| Обов’язкові | Встановлення дорожніх знаків 3.29 (40км/год) з обох боків | КП «Павлоград-Світло» | | 01.07.2023р | виконано |
| Обов’язкові | Нанесення дорожньої розмітки 1.14.2 | КП «Павлоград-Світло» | | 2024 | виконано |
|  |  |  | | Перспективні | Встановлення камери автоматичної фіксації швидості |  | | 2024 | виконано |
| 7 | м.Павлоград вул.Дніпровська (в районі будинків №334, №334/1)  48.50903, 35.89837 | Мало-небезпечні | | Невідкладні | Встановлення дорожніх знаків 1.41 „Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод”, з табличкою 7.21.3 „Вид небезпеки” | КП «Павлоград-Світло» | | 20.03.2023р | виконано |
| Обов’язкові | Встановлення дорожніх знаків 3.29 (40км/год) з обох боків | КП «Павлоград-Світло» | | 01.07.2023р | виконано |
| Обов’язкові | Нанесення дорожньої розмітки 1.14.2 | КП «Павлоград-Світло» | | 2024 | виконано |
| Обов’язкові | Розчищення крони дерев, які прикривають дорожні знаки. | КП «Павлоград-Світло» | | 2023 | виконано |
| 8 | м.Павлоград вул.Дніпровська (перехрестя з вул.Яворницького Дмитра) 48.51245, 35.89293 | Мало-небезпечні | | Невідкладні | Встановлення дорожніх знаків 1.41 „Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод”, з табличкою 7.21.1 „Вид небезпеки” | КП «Павлоград-Світло» | | 20.03.2023р | виконано |
| Обов’язкові | Перенесення дорожнього знаку 3.29 (40км/год) на опору де розміщено дорожній знак 1.41(рух в сторону Дніпра) | КП «Павлоград-Світло» | | 01.07.2023р | виконано |
| Обов’язкові | Нанесення дорожньої розмітки 1.14.2 | КП «Павлоград-Світло» | | 2024 | виконано |
| 9 | м.Павлоград вул.Дніпровська (міст через р.Гніздка, перехрестя з вул.Успенська) 48.52237, 35.87706 | Мало-небезпечні | | Невідкладні | Встановлення дорожніх знаків 1.41 „Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод”, з табличкою 7.21.1 „Вид небезпеки” | КП «Павлоград-Світло» | | 20.03.2023р | виконано |
| Обов’язкові | Встановлення дорожніх знаків 3.29 (40км/год) з обох боків | КП «Павлоград-Світло» | | 01.07.2023р | виконано |
| Обов’язкові | Нанесення дорожньої розмітки 1.14.2 | КП «Павлоград-Світло» | | 2024 | виконано |
| 10 | м.Павлоград вул.Дніпровська (перехрестя з вул.Євгена Панченка) 48.52372, 35.86691 | Мало-небезпечні | | Невідкладні | Встановлення дорожніх знаків 1.41 „Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод”, з табличкою 7.21.3 „Вид небезпеки” | КП «Павлоград-Світло» | | 20.03.2023р | виконано |
| Обов’язкові | Встановлення дорожніх знаків 3.29 (40км/год) з обох боків | КП «Павлоград-Світло» | | 01.07.2023р | виконано |
| Обов’язкові | Нанесення дорожньої розмітки 1.14.2 | КП «Павлоград-Світло» | | 2024 | виконано |
| 11 | м.Павлоград вул.Дніпровська (перехрестя з вул.Полтавська) 48.52397, 35.8647 | Мало-небезпечні | | Невідкладні | Встановлення дорожніх знаків 1.41 „Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод”, з табличкою 7.21.1 „Вид небезпеки” | КП «Павлоград-Світло» | | 20.03.2023р | виконано |
| Обов’язкові | Встановлення дорожніх знаків 3.29 (40км/год) з обох боків | КП «Павлоград-Світло» | | 01.07.2023р | виконано |
| Обов’язкові | Демонтаж рекламоносіїв для забезпечення видимості. | Управління комунального господарства та будівництва | | 2023 | виконано |
| Обов’язкові | Нанесення дорожньої розмітки 1.14.2 | КП «Павлоград-Світло» | | 2024 | виконано |
| Перспективні | Переглянути схему ОДД, циклограму роботи світлофорного об’єкту, перенесення пішохідного переходу. | Управління комунального господарства та будівництва | | 2025-2026р | не виконано |
| Перспективні | Перенесення зупинки громадського транспорту з вул.Полтавська (Автостанція) | Відділ по роботі транспорту та зв’язку | | 2025р | виконано частково |
| 12 | м.Павлоград вул.Дніпровська (міст через р.Вовча)  48.52472, 35.86015 | Мало-небезпечні | | Невідкладні | Встановлення дорожього знаку 1.39 „Аварійно небезпечна ділянка” | КП «Павлоград-Світло» | | 20.03.2023р | виконано |
| Обов’язкові | Встановлення дорожніх знаків 3.29 (40км/год) з обох боків, дорожні знаки 5.16 або 5.18 (рух в сторону Дніпра) продублювати згідно вимог ДСТУ 4100:2021. | КП «Павлоград-Світло» | | 01.07.2023р | виконано |
| Обов’язкові | Встановлення дорожнього знаку 1.1 «Небезпечний поворот праворуч». | КП «Павлоград-Світло» | | 01.07.2023р | виконано |
| Обов’язкові | Нанесення дорожньої розмітки 2.6 на бордюрний камінь острівця безпеки, що знаходиться в кінці крайньої лівої смуги на вищезазначеній ділянці. | КП «Павлоград-Світло» | | 2024 | виконано |
| Обов’язкові | Позначення об’їзду перешкоди дорожнім знаком 4.9 та дорожньою розміткою 2.3 . | КП «Павлоград-Світло» | | 2023-2024 | Виконано |
| Обов’язкові | Розчищення крони дерев для забезпечення видимості | КП «Павлоград-Світло» | | 2023 | виконано |
| 13 | м.Павлоград вул.Дніпровська (від перехрестя з пр.Шахтобудівників до вул.Дніпровська,20) 48.52967, 35.84272 | Небезпечні | | Невідкладні | Встановлення дорожніх знаків 1.41 „Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод”, з табличкою 7.21.3 „Вид небезпеки” | КП «Павлоград-Світло» | | 20.03.2024р | виконано |
| Обов’язкові | Встановлення дорожніх знаків 3.29 (40км/год) з обох боків | КП «Павлоград-Світло» | | 20.03.2024р | виконано |
| Перспективні | Встановлення світлофорного об’єкту на перехресті вул.Дніпровська-пр.Шахтобудівників | Управління комунального господарства та будівництва | | 2024-2026р | не виконано |
| Перспективні | Встановлення камери автоматичної фіксації швидкості |  | | 2024 | виконано |
| 14 | м.Павлоград вул.Дніпровська (№322а (район Авторинку)) 48.509878, 35.896952 | Небезпечні | | Невідкладні | Встановлення дорожніх знаків 1.41 „Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод”, з табличкою 7.21.1 „Вид небезпеки” | КП «Павлоград-Світло» | | березень 2025р | виконано |
| Обов’язкові | Встановлення дорожніх знаків 3.29 (40км/год) з обох боків. | КП «Павлоград-Світло» | | березень 2025р | виконано |
| Обов’язкові | Нанесення дорожньої розмітки 1.14.2. | КП «Павлоград-Світло» | | 2025р | не виконано |
| 15 | м.Павлоград вул.Дніпровська (в районі Павлоградської міської лікарні №4 та вул.Відродження) 48.497846, 35.925416 | Небезпечні | | Невідкладні | Встановлення дорожніх знаків 1.41 „Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод”, з табличкою 7.21.3 „Вид небезпеки” | КП «Павлоград-Світло» | | березень 2025р | виконано |
| Обов’язкові | Встановлення дорожніх знаків 3.29 (40км/год) з обох боків. | КП «Павлоград-Світло» | | березень 2025р | виконано |
| Обов’язкові | Нанесення дорожньої розмітки 1.14.2. | КП «Павлоград-Світло» | | 2025р | не виконано |
| 16 | м.Павлоград вул.Дніпровська (в районі будинків №573, №573/1, №573а) 48.495183, 35.942507 | Небезпечні | | Невідкладні | Встановлення дорожніх знаків 1.41 „Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод”, з табличкою 7.21.3 „Вид небезпеки” | КП «Павлоград-Світло» | | березень 2025р | виконано |
| Обов’язкові | Встановлення дорожніх знаків 3.29 (40км/год) з обох боків. | КП «Павлоград-Світло» | | березень 2025р | виконано |
| Обов’язкові | Розчищення крони дерев, які прикривають дорожні знаки. | КП «Павлоград-Світло» | | 2025р | не виконано |
| Обов’язкові | Нанесення дорожньої розмітки 1.14.2. | КП «Павлоград-Світло» | | 2025р | не виконано |
| Перспективні | Встановлення камери автоматичної фіксації швидкості |  | | 2025р | не виконано |
| 17 | м.Павлоград вул.Дніпровська (в районі будинків №172-№176 ) 48.519428, 35.881806 | Небезпечні | | Невідкладні | Встановлення дорожніх знаків 1.41 „Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод”, з табличкою 7.21.3 „Вид небезпеки” 7.21.1 „Вид небезпеки” | КП «Павлоград-Світло» | | березень 2025р | виконано |
| Обов’язкові | Встановлення дорожніх знаків 3.29 (40км/год) з обох боків. | КП «Павлоград-Світло» | | березень 2025р | виконано |
| Обов’язкові | Нанесення дорожньої розмітки 1.14.2. | КП «Павлоград-Світло» | | 2025р | не виконано |
| 18 | м.Павлоград вул.Дніпровська (в районі будинків №123-№131) 48.523136, 35.872017 | Мало-небезпечні | | Невідкладні | Встановлення дорожніх знаків 1.41 „Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод”, з табличкою 7.21.3 „Вид небезпеки” | КП «Павлоград-Світло» | | березень 2025р | виконано |
| Обов’язкові | Встановлення дорожніх знаків 3.29 (40км/год) з обох боків. | КП «Павлоград-Світло» | | березень 2025р | виконано |
| Обов’язкові | Нанесення дорожньої розмітки 1.14.2. | КП «Павлоград-Світло» | | 2025р | не виконано |
| 19 | м.Павлоград вул.Дніпровська (в районі будинків №303-№327) 48.507140, 35.901539 | Небезпечні | | Невідкладні | Встановлення дорожніх знаків 1.41 „Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод”, з табличкою 7.21.3 „Вид небезпеки” 7.21.1 „Вид небезпеки” | КП «Павлоград-Світло» | | березень 2025р | виконано |
| Обов’язкові | Встановлення дорожніх знаків 3.29 (40км/год) з обох боків. | КП «Павлоград-Світло» | | березень 2025р | виконано |
| Обов’язкові | Нанесення дорожньої розмітки 1.14.2. | КП «Павлоград-Світло» | | 2025р | не виконано |
| 20 | м.Павлоград  вул. Центральна (перехрестя з вул. Вокзальна) 48.54012, 35.86772 | Мало-небезпечні | | Невідкладні | Встановлення дорожніх знаків 1.41 „Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод”, з табличкою 7.21.1 „Вид небезпеки” | КП «Павлоград-Світло» | | 20.03.2023р | виконано |
| Обов’язкові | Встановлення дорожніх знаків 3.29 (40км/год) з обох боків | КП «Павлоград-Світло» | | 01.07.2023р | виконано |
| Обов’язкові | Розчищення крони дерев, які прикривають дорожні знаки. | КП «Павлоград-Світло» | | 2023р | виконано |
| Обов’язкові | Нанесення дорожньої розмітки 1.14.2. | КП «Павлоград-Світло» | | 2024 | виконано |
| 21 | м.Павлоград  вул.Центральна (перехрестя з вул.Шевченко) 48.530251, 35.869803 | Мало-небезпечні | | Невідкладні | Встановлення дорожніх знаків 1.41 „Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод”, з табличкою 7.21.3 „Вид небезпеки” | КП «Павлоград-Світло» | | березень 2025р | виконано |
| Обов’язкові | Встановлення дорожніх знаків 3.29 (40км/год) з обох боків. | КП «Павлоград-Світло» | | березень 2025р | виконано |
| Перспективні | Переглянути схему ОДД , циклограму роботи світлофорного об’єкту | КП «Павлоград-Світло» | | 2025-2026р | не виконано |
| 22 | м.Павлоград вул.Успенська (від вул.Соборна до вул.Ганни Світличної) 48.532809, 35.878072 | Небезпечні | | Невідкладні | Встановлення дорожніх знаків 1.41 „Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод”, з табличкою 7.21.1 „Вид небезпеки” 7.21.4 „Вид небезпеки” | КП «Павлоград-Світло» | | березень 2025р | виконано |
| Обов’язкові | Встановлення дорожніх знаків 3.29 (40км/год) з обох боків. | КП «Павлоград-Світло» | | березень 2025р | виконано |
| Обов’язкові | Нанесення дорожньої розмітки 1.14.2. | КП «Павлоград-Світло» | | 2025р | не виконано |
| Перспективні | Встановлення світлофорного об’єкту на перехресті вул.Успенська- вул.Соборна | Управління комунального господарства та будівництва | | 2025-2026 | не виконано |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 1 Зазначається аварійно-небезпечна ділянка / місце (ділянка) концентрації ДТП, а також інформація щодо такого місця (ділянки), зокрема номер та назва автомобільної дороги чи вулиці, дороги міста, іншого населеного пункту, (км, м - км, м) чи номер будинку або інша прив'язка, геопросторові дані (в тому числі GPS-координати широта/довгота).  2 Зазначається тип заходу щодо вдосконалення умов та організації дорожнього руху для забезпечення його безпеки відповідно до пункту 2 розділу 5 Порядку виявлення аварійно-небезпечних ділянок та місць концентрації дорожньо-транспортних пригод (невідкладний, обов'язковий чи перспективний).  Інформацію підготував: \_Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради  (найменування органу) | | | | | | | | | | | |
| \_Начальник управління\_  (найменування посади) | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | | | | Андрій ЗАВГОРОДНІЙ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | | | |

10 квітня 2025року.