ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

23.07.2025 № 1325/0/3-25

План проведення інвентаризації, паспортизації дитячих та спортивних майданчиків, парків, скверів, вулиць, площ міста Павлоград

| № з/п | Проведення робіт | Терміни виконання | Відповідальні | Оформлення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Планова інвентаризація | 01.07.2025 – 01.11.2025 | КП «Затишне місто», КБУ ФСК ім. В. М. Шкуренка, управління комунального господарства та будівництва | Оформлення інвентаризаційних справ |
| 2 | Паспортизація | 01.07.2025 – 01.11.2025 | КП «Затишне місто», КБУ ФСК ім. В. М. Шкуренка, управління комунального господарства та будівництва | Оформлення паспортів |
| 3 | Регулярний візуальний огляд | Один раз на тиждень цілорічно | КП «Затишне місто» , КБУ ФСК ім. В. М. Шкуренка, управління комунального господарства та будівництва | У разі виявлення порушень, складається акт |
| 4 | Функціональний огляд та обстеження | Один раз на місяць цілорічно | КП «Затишне місто» , КБУ ФСК ім. В. М. Шкуренка, управління комунального господарства та будівництва | З записом у журнал результатів контролю за технічним станом |
| 5 | Основний огляд | Один раз на рік, під час проведення місячника з благоустрою | КП «Затишне місто» , КБУ ФСК ім. В. М. Шкуренка, управління комунального господарства та будівництва | З оформленням акту огляду та перевірки обладнання та з записом у журнал результатів контролю за технічним станом |

Начальник відділу містобудування та архітектури

- головний архітектор міста					     Валентина КОЦЕНКО