|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 3  до рішення виконавчого комітету  від 25.07.2025 № 1348/0/3-25 |

ПОРЯДОК  
розподілу коштів бюджету Павлоградської міської територіальної громади на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій

1. Цей Порядок визначає механізм розподілу коштів бюджету Павлоградської міської територіальної громади (далі – бюджету ПМТГ) на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

життєвий цикл публічного інвестиційного проєкту - період часу, який складається з послідовних дій та етапів, кожен з яких має свої часові межі, та спрямований на досягнення результатів публічного інвестиційного проєкту;

моніторинг стану підготовки та реалізації публічного інвестиційного проєкту та програми публічних інвестицій - комплекс заходів щодо постійного і безперервного аналізу інформації про стан підготовки та реалізації публічного інвестиційного проєкту та програми публічних інвестицій для здійснення контролю за відповідністю запланованих витрат, результатів, плану реалізації проекту та програми фактичним даним з метою вчасного виявлення відхилень від плану та ефективного впровадження публічного інвестиційного проєкту та програми публічних інвестицій;

новий публічний інвестиційний проєкт або нова програма публічних інвестицій - публічний інвестиційний проєкт або програма публічних інвестицій, фінансове забезпечення яких або будь-яких їх складових не здійснювалося у попередні бюджетні періоди;

підготовка публічного інвестиційного проєкту - передінвестиційний етап життєвого циклу публічного інвестиційного проєкту, який включає розроблення проєкту, здійснення передінвестиційних досліджень (попереднє і повне техніко-економічне обґрунтування), оцінку проєкту, прийняття рішення щодо його доцільності та включення єдиного портфеля публічних інвестицій, прийняття рішення інвестиційною радою щодо включення проєкту до єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій;

реалізація програми публічних інвестицій - здійснення заходів, передбачених програмою публічних інвестицій для досягнення встановлених цільових показників, зокрема відбір публічних інвестиційних проєктів, що відповідають затвердженим у рамках програми критеріям, розподіл відповідних коштів бюджету ПМТГ в межах загального обсягу програми та моніторинг реалізації відібраних проєктів;

реалізація публічного інвестиційного проєкту - інвестиційний етап життєвого циклу публічного інвестиційного проєкту, який включає, зокрема, розроблення проєктної документації та її затвердження, отримання відповідних дозволів, підготовку та проведення процедур закупівель, укладення договорів, виконання будівельних робіт, придбання та встановлення обладнання, управління заходами проєкту, навчання персоналу, прийняття в експлуатацію;

розпочатий публічний інвестиційний проєкт або розпочата програма публічних інвестицій - публічний інвестиційний проєкт або програма публічних інвестицій, фінансове забезпечення яких або будь-яких їх складових здійснювалося у попередні бюджетні періоди на будь-якому етапі їх життєвого циклу.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в [Бюджетному кодексі України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17).

3. З метою здійснення розподілу публічних інвестицій на плановий бюджетний період та два наступні за плановим бюджетні періоди головні розпорядники бюджетних коштів у межах орієнтовного розподілу коштів за основними напрямами публічного інвестування у розрізі сфер діяльності у затвердженому середньостроковому плані пріоритетних публічних інвестицій формують на основі схваленого інвестиційною радою єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій [переліки нових та розпочатих публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232-2025-%D0%BF#n106) за формою згідно з додатком з урахуванням таких критеріїв:

1) пріоритетність - до переліку включаються публічні інвестиційні проєкти з найвищими балами пріоритезації в єдиному проєктному портфелі публічних інвестицій;

2) ступінь готовності - до переліку насамперед включаються вже розпочаті публічні інвестиційні проекти та програми публічних інвестицій, стратегічна доцільність яких залишається актуальною, нові публічні інвестиційні проекти, які мають завершені передінвестиційні дослідження (попереднє техніко-економічне обґрунтування для проектів вартістю до 50 млн. гривень, повне техніко-економічне обґрунтування для проектів вартістю понад 50 млн. гривень), успішно пройшли відповідну оцінку та готові до реалізації, нові публічні інвестиційні проекти та програми, які визначені Стратегічною інвестиційною радою пріоритетними для подальшої підготовки, але не відповідають критеріям наявних програм з підтримки підготовки проектів;

3) наявність відповідного джерела фінансового забезпечення - до переліку включаються нові програми публічних інвестицій у разі наявності підтвердженого джерела фінансового забезпечення, нові публічні інвестиційні проекти - у разі наявності джерела фінансового забезпечення, що відповідає характеристикам такого проекту згідно з методикою визначення джерел і механізмів фінансового забезпечення публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій, затвердженою Мінфіном.

4. Головні розпорядники бюджетних коштів подають сформовані переліки публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій відділу з питань залучення інвестицій до 10 липня року, що передує плановому, разом з обґрунтуванням відповідності критеріям, визначеним [пунктом 3](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232-2025-%D0%BF#n85) цього Порядку.

5. Відділ з питанбь залучення інвестицій здійснює аналіз поданих головними розпорядниками публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій на відповідність орієнтовному розподілу коштів за основними напрямами публічного інвестування у розрізі сфер діяльності, інформації, що міститься в місцевому проєктному портфелі, а також відповідно до підходів щодо визначення джерел і механізмів фінансового забезпечення. Крім того, відділ оцінює обґрунтованість зазначеної потреби у фінансуванні з урахуванням поточного стану та планів реалізації відповідних проєктів і програм.

6. **Відділ з питань залучення інвестицій за результатами аналізу, передбаченого пунктом 5 цього Порядку, формує консолідований перелік публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій місцевого проєктного портфеля і розподіл публічних інвестицій на їх підготовку та реалізацію на плановий та два наступні бюджетні періоди з урахуванням джерел і механізмів фінансового забезпечення (далі — консолідований перелік). При цьому враховуються:**

* 1. **граничні обсяги дефіциту місцевого бюджету;**
  2. **граничні показники місцевого боргу та зобов’язань, гарантованих місцевою радою (за наявності);**
  3. **граничні обсяги надання місцевих гарантій;**
  4. **встановлені обсяги щорічних видатків на виконання довгострокових зобов’язань у рамках проєктів державно-приватного партнерства на відповідні бюджетні періоди;**
  5. **вимоги щодо спрямування не менше 70% загального обсягу місцевих публічних інвестицій на продовження (завершення) реалізації вже розпочатих публічних інвестиційних проєктів згідно з планами їх реалізації та строками введення в експлуатацію основних засобів.**

7. **Відділ з питань залучення інвестицій** до 20 липня року, що передує плановому, подає комісії з питань розподілу публічних інвестицій (далі - Комісія) консолідований перелік.

8. Комісія на підставі інформації, отриманої від **відділу з питань залучення інвестицій** відповідно до [пункту 7](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232-2025-%D0%BF#n97) цього Порядку, у тижневий строк приймає на своєму засіданні рішення щодо розподілу публічних інвестицій на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій у розрізі таких проектів та програм із зазначенням відповідних джерел і механізмів їх фінансового забезпечення з урахуванням вимог [статті 33**-1**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n3452) Бюджетного кодексу України та [пункту 6](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232-2025-%D0%BF#n91) цього Порядку.

Рішення Комісії та консолідований перелік розміщуються на офіційному веб-сайті Павлоградської міської ради.

9. На підставі розподілу публічних інвестицій, здійсненого відповідно до [пункту 8](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232-2025-%D0%BF#n98) цього Порядку, головні розпорядники коштів бюджету Павлоградської міської територіальної громади подають **фінансовому управлінню Павлоградської міської ради** у встановленому порядку бюджетні запити за бюджетними програмами, в рамках яких передбачаються підготовка та реалізація відповідних публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій.

10. Обсяг місцевих гарантій, які надаються для забезпечення виконання боргових зобов’язань за публічними інвестиційними проєктами, визначається рішенням відповідної місцевої ради про місцевий бюджет на відповідний рік згідно з переліком публічних інвестиційних проєктів, для забезпечення виконання боргових зобов’язань за якими можуть надаватися такі гарантії, визначеним відповідно до розподілу публічних інвестицій, передбаченого пунктом 8 цього Порядку.

11. Якщо протягом бюджетного періоду за результатами піврічного моніторингу стану підготовки та реалізації публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій встановлено порушення строків розроблення або реалізації проекту або програми, або підвищення вартості проекту або програми більш як на 10 відсотків, або виявлено невідповідність предмета закупівель меті та кінцевому результату, якого планується досягти в результаті реалізації проекту або програми, такі проекти або програми за пропозицією **відділу з управління публічними інвестиціями** чи інших членів Комісії підлягають повторному розгляду Комісією в установленому порядку. Рішення Комісії є підставою для розгляду питання про передачу коштів бюджету Павлоградської міської територіальної громади на публічні інвестиційні проекти та програми публічних інвестицій, які реалізуються у визначені строки, згідно з вимогами бюджетного законодавства..

12. **У разі встановлення за результатами піврічного моніторингу фактів не набрання чинності кредитними договорами в рамках підготовки та реалізації публічних інвестиційних проєктів, під які передбачалося надання місцевих гарантій згідно з розподілом, здійсненим відповідно до пункту 8 цього Порядку, за пропозицією фінансового управління Комісія може переглянути перелік таких проєктів.**

**За результатами такого перегляду та за наявності в місцевому проєктному портфелі інших проєктів, що відповідають вимогам для надання місцевих гарантій і перебувають на відповідній стадії готовності, Комісія може ухвалити рішення про заміну або включення додаткових проєктів до переліку. Це рішення має відповідати встановленому рішенням місцевої ради граничному обсягу надання місцевих гарантій на відповідний бюджетний період.**

Начальник фінансового управління Раїса РОЇК