Додаток 2

до рішення міської ради

від 22.07.2025 p.

№ 2121-63/VIII1637-52/VIII  337-11/VIII

ЗАХОДИ

щодо реалізації Програми розвитку геоінформаційної системи міста Павлоград на 2025-2027 роки

| № з/п | Найменування заходів | джерела фінансуван ня | відповідальні за виконання | строки виконання | орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн. |  |  |  | очікуваний результат від виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всього | в тому числі за роками |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1. | Створення модулів Програми розвитку геоінформаційної системи м. Павлоград | місцевий бюджет | відділ містобудування та архітектури, фінуправління | 2026-2027 | 200,000 | 0,000 | 100,000 | 100,000 | функціонування містобудівного кадастру |
| 2. | Технічне та серверне забезпечення Програми розвитку геоінформаційної системи м. Павлоград | місцевий бюджет | відділ містобудування та архітектури, фінуправління | 2026 | 30,000 | 30,000 | 0,000 | 0,000 | функціонування містобудівного кадастру |
| 3. | Адміністрування програмного забезпечення Геопорталу містобудівного кадастру (Послуга 2240) 1,600 – обслуговування програми ГІС 6 | місцевий бюджет | відділ містобудування та архітектури, фінуправління | 2025-2027 | 20,000 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | забезпечення м. Павлоград геопорталом містобудівного кадастру |
| 4. | Створення Модуля «Об’єкти сфери торгівлі»(створення сервісів, веб-застосувань, аналітичних віджетів тощо) | місцевий бюджет | відділ містобудування та архітектури, фінуправління | 2025 | 40,000 | 40,000 | 0,000 | 0,000 | функціонування геоінформаційної системи міста Павлоград |
| 5. | Трансформація та завантаження бази даних до геоінформаційної системи Павлоградської міської територіально громади | місцевий бюджет | відділ містобудування та архітектури, фінуправління | 2025 | 50,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | функціонування геоінформаційної системи міста Павлоград |
| 6. | Проведення навчання адміністраторів Геопорталу, надання консультаційних послуг для персоналу із застосування програмного забезпечення. Розроблення інструкції для адміністратора Геопорталу. | місцевий бюджет | відділ містобудування та архітектури, фінуправління | 2025 | 6,000 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | забезпечення м. Павлоград геопорталом містобудівного кадастру |
|  | ВСЬОГО: |  |  |  | 346,000 | 131,000 | 105,000 | 110,000 |  |

Секретар міської ради													Сергій ОСТРЕНКО