ПАВЛОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

## Р І Ш Е Н Н Я

25.09.2025                                   м. Павлоград                              № 1720/0/3-25

Про хід виконання заходів щодо

підготовки житлового фонду та

об’єктів соціальної сфери м. Павлограда

до роботи в осінньо-зимовий період

2025-2026 років

Згідно з п.п.1 п.а ст. 30, ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  наказом Міністерства палива та енергетики України і Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10 грудня 2008 року № 620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду», на виконання рішення виконавчого комітету від 23.04.2025 № 490/0/3-25 «Про підсумки роботи житлово-комунального господарства міста в осінньо-зимовий період 2024-2025 років та заходи по підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період                  2025-2026 років» підприємствами, установами та організаціями міста проводилась відповідна робота. Головна увага приділялась своєчасній підготовці до опалювального періоду мереж тепло - та водопостачання, водовідведення, ремонту покрівель та інженерного обладнання житлових будинків.

З початку підготовки до опалювального періоду міським штабом з підготовки міста до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років здійснено детальні перевірки житлово-комунальних підприємств та об’єктів соціальної сфери міста, в ході яких надано об’єктивну оцінку роботі комунальних служб щодо виконання завдань, пов’язаних із забезпеченням належних умов проходження  опалювального сезону.

Станом на 01 вересня 2025 року більшість заходів виконані в повному обсязі, окремі – на 98 %.

Комунальним підприємством «Павлоградтеплоенерго», забезпечена 100% готовність 12 котелень, 13 теплових пунктів до опалювального    сезону, підготовлено 76 км теплових мереж (у двохтрубному обчисленні), замінено 1,91  км теплових мереж, відновлена ізоляція на трубопроводах опалення від котелень у кількості 3,395 км.

У рамках проєкту «Посилення стійкості міст у сферах інфраструктури життєзабезпечення й житлового фонду в Україні», що фінансується урядом Німеччини КП «Павлоградтеплоенерго» отримало технічну допомогу у вигляді 1-єї блочно-модульної котельні потужністю 2 МВт та 2-х блочно-модульних котелень потужністю 4 МВт.

Комунальним підприємством «Павлоградтрансенерго» підготовлено  14 котелень, що складає 100% та 325 м теплових мереж.

У 2025 році встановлено 3 модульні котельні на об’єктах соціальної сфери, а саме: котельня «Гімназія № 2», котельня «Гімназія № 12», котельня                    «ДНЗ № 8».

Комунальним підприємством «Павлоградводоканал» замінено 1,85 км водопровідних та 1,2 км каналізаційних мереж, підготовлено 2 водопровідно-насосні станції та 21 каналізаційно-насосну станцію.

У визначений термін виконали завдання з підготовки до наступного осінньо-зимового періоду Павлоградська дільниця Східного РЕМ                         АТ «ДТЕК «Дніпровські електричні мережі», ПрАТ «ПЕЕМ «Центральна енергетична компанія» та Павлоградське управління експлуатації газового господарства Дніпропетровської філії ТОВ «Газорозподільні Мережі України».

Бюджетні установи повністю виконали завдання з ремонту покрівель, дверних та віконних прорізів, систем центрального опалення, холодного водопостачання та водовідведення.

У цілому на 100% підготовлено 31 об’єкт відділу освіти, у тому числі 14 шкільних, 14 дитячих дошкільних та 3 позашкільних закладів. Завершено роботи по 3 закладам охорони здоров’я, 5 закладам  культури та 2 закладам  спорту.

З метою недопущення затримки початку опалювального сезону, забезпечення сталої роботи об’єктів житлово-комунального 
господарства та соціальної сфери в осінньо-зимовий період 2025-2026 років, виконавчий комітет Павлоградської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Інформацію щодо стану виконання першочергових заходів                   підприємствами житлово-комунального господарства та бюджетними установами, завдань з підготовки житлового фонду та об’єктів соціального призначення до опалювального сезону 2025-2026 років прийняти до відома.

2. Директору ТОВ «ТПК ПРОМЛІФТСЕРВІС 2» Малкову К.А., директору ТОВ «ТПК ПРОМЛІФТСЕРВІС 4» Безуглому П.Г., директору                   КП «Павлоградська обслуговуюча компанія» Ужві В.В., головам ОСББ до 01.10.2025 року завершити роботи з підготовки житлового фонду міста до опалювального сезону, а саме :

утеплення під’їздів, підвалів, горищ, встановлення пружин на вхідних дверях, скління вікон, а також ліквідацію підтоплень окремих підвальних

приміщень, які допущені через аварійні несправності систем водопостачання та водовідведення;

герметизація міжпанельних швів;

поточний ремонт покрівель;

перевірки та поточний ремонт димовентиляційних каналів.

3. Директору КП «Затишне місто» Коріневському В.В. до 01.10.2025 здійснити запас в повному обсязі посипочний матеріал, завершити підготовку спеціалізованої снігоприбиральної техніки.

4. Директору КП «Павлоградтеплоенерго» Ковальчуку П.П., директору  КП «Павлоградтрансенерго» Биченкову Д.В., директору                                          ТОВ «ТПК ПРОМЛІФТСЕРВІС 2» Малкову К.А., директору                                     ТОВ «ТПК ПРОМЛІФТСЕРВІС 4» Безуглому П.Г., директору                               КП «Павлоградська обслуговуюча компанія» Ужві В.В., начальнику відділу охорони здоров’я Дейнеженко Ю.С., начальнику відділу освіти            Дем’яненко І.В., начальнику відділу культури Шкатулі О.В., начальнику відділу у справах сім’ї,  молоді та спорту Лагно Д. О. до 01.10.2025 року виконати роботи по заповненню мереж теплопостачання та провести гідравлічні випробування підпорядкованих об’єктів.

5.Директору підприємства КП «Павлоградтеплоенерго»                                                 Ковальчуку П.П., директору КП «Павлоградтрансенерго» Биченкову Д.В.                     до початку опалювального сезону:

забезпечити необхідну кількість сульфоуглю та солі для котелень;

підготувати артезіанські свердловини технічної води;

провести гідравлічні випробування мереж теплопостачання.

6. Керівникам відділів міської ради: Дейнеженко Ю.С., Дем’яненко І.В., Шкатулі О.В., Лагно Д.О. до 01.10.2025 року розробити та затвердити заходи щодо лімітної дисципліни по енергоносіям та зниження їх споживання                 в ІV кв. 2025 року.

7. Керівникам підприємств, установ та організацій усіх форм власності вжити вичерпних заходів для погашення підприємствами, установами та організаціями у повному обсязі заборгованості за спожитий природний газ, електричну і теплову енергію, воду та послуги з водовідведення, забезпечити щомісячну оплату поточного споживання енергоносіїв, створити умови щодо закупівлі природного газу, в тому числі за рахунок кредитних ресурсів, і своєчасного початку опалювального сезону, а також погашення заборгованості за минулі періоди.

8.  Керівникам підприємств, установ та організацій усіх форм власності  перевірити готовність роботи резервних джерел живлення та у разі виникнення можливих надзвичайних ситуацій вжити необхідні заходи для подальшого реагування.

9.Рекомендувати керівникам: Павлоградської дільниці Східного РЕМ АТ «ДТЕК «Дніпровські електричні мережі» (Симоненко), ПрАТ «ПЕЕМ «Центральна енергетична компанія» (Батурінець), Павлоградського управління експлуатації газового господарства Дніпропетровської філії                ТОВ «Газорозподільні Мережі України» (Кривокобильський) забезпечити стабільну роботу об’єктів життєдіяльності міста в осінньо-зимовому періоді 2025 - 2026 років.

10. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на  начальника   управління     комунального    господарства та    будівництва
Завгороднього А.Ю., начальника відділу охорони здоров’я Дейнеженко Ю.С.

начальника відділу освіти Дем’яненко І.В., начальника відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Лагно Д.О., начальника відділу культури                         Шкатулу О.В., контроль - на першого заступника міського голови      Радіонова О.М.

Міський голова							Анатолій ВЕРШИНА