ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на закупівлю послуг інженера-консультанта за предметом

"Реконструкція Павлоградського водозабору І-черги, Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Привовчанське, вул. Надрічна 59"

Послуги надаються щодо договору підряду (див. матеріали тут - https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-10-20-016471-a)

Перелік послуг, що надаються Інженером-консультантом

| № з/п | Назва послуг |
| --- | --- |
| 1. | Послуги пов’язані з реалізацією Проекту |
| 1.1. | Вирішення спорів і медіація: - Захист законних прав і інтересів Замовника. - Аналіз фактів і виявлення проблем. - Ініціювання утворення органів з досудового розгляду та врегулювання спорів при реалізації Проекту. - Розгляд повідомлень Підрядника про його претензії до Замовника та аналіз можливих результатів у разі їх задоволення. - Стимулювання учасників конфлікту до пошуку нових рішень, прийнятних для всіх зацікавлених сторін. - Організація переговорів. - Створення підсумкових документів; - Надання допомоги Замовнику щодо будь-яких суперечок і претензій, які виникають між Замовником і виконавцем (виконавцями), пов’язаними з проектною документацією, роботами, що виконуються, поставками матеріалів, механізмів, устаткування, страхуванням відповідальності. - Запобігання виникненню потенційно спірних ситуацій. |
| 2. | Адміністрування Проекту (функції Замовника) |
| 2.1. | - Представництво інтересів Замовника на всіх стадіях реалізації Проекту. - Виконання функцій менеджера/керівника Проекту. - Залучення до реалізації Проекту необхідних фахівців. - Контроль і нагляд за реалізацією Договору підряду. - Контроль за своєчасним виконанням Підрядником програми будівельних робіт, поставкою обладнання. - Організація управління з охорони праці на будівельному майданчику, у тому числі розроблення плану з охорони праці. - Ведення реєстру документації, передбаченої Договором, загальної звітності по Договору, облік змін у договірній документації. - Забезпечення зберігання оригіналів гарантій та сертифікатів відповідності на матеріали, обладнання, устаткування. - Участь у нарадах з метою контролю за виконанням сторонами умов Договору в частині дотримання строків виконання положень Договору, графіку оплати тощо. - Складення протоколів нарад та надсилання його всім учасникам. - Контроль за виконанням протокольних рішень. - Аналіз проектної документації та надання Замовнику пропозицій щодо удосконалення інженерно-конструкторських рішень, методів надання послуг, організації будівництва, вибору будівельної продукції та обладнання для забезпечення надійності та оптимізації вартості будівництва. - Моніторинг дотримання Підрядником графіків надання послуг, витрат, відповідності будівництва графікам фінансування. - Організація нагляду за здійсненням Підрядником вхідного та операційного контролю, зокрема перевірка наявності документів, що засвідчують якість будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, які надходять до місця надання послуг. - Складання та надання Замовнику місячних і квартальних звітів про хід реалізації Проекту. - Складання та оперативне надсилання Замовнику (у разі необхідності) тривожних повідомлень та спеціальних звітів. - Прогнозування та надання пропозицій щодо упередження виникнення позаштатних ситуацій, участь у вирішенні таких ситуацій. - Розроблення пропозицій щодо уникнення виникнення позаштатних ситуацій у подальшому. - Взаємодія з наглядовими, природоохоронними органами, органами місцевого самоврядування, громадськістю. - Участь в організації підключення об’єкта будівництва до відповідних інженерних мереж. - Відстеження виконання умов Договору в частині витрат та відповідності затвердженим графікам та вартості. - Перевірка та підготовка для передачі Замовнику рахунків-фактур, виставлених Підрядником (Проектувальником) за виконані роботи, поставлені матеріали та обладнання. - Розгляд наданих Підрядником пропозицій щодо продовження строків надання послуг, необхідності виконання додаткових робіт. - Внесення Замовнику пропозицій щодо розірвання в установленому порядку договорів з Підрядниками та інженером технічного нагляду, які систематично порушують умови договору підряду. - Вчасне інформування Замовника про виникнення необхідності додаткового фінансування Проекту. - Контроль за усуненням Підрядником (проектувальником) виявлених недоліків. - Підготовка підсумкового звіту про завершення реалізації Проекту у формі, затвердженій Замовником. |