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ПАВЛОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
   Р І Ш Е Н Н Я

30.09.2026                                     м. Павлоград                            № 2562/0/3-26
Про хід виконання заходів щодо 
підготовки житлового фонду та 
об’єктів соціальної сфери м. Павлограда 

до роботи в осінньо-зимовий період 
2026-2027 років 

Згідно з п.п.1 п.а ст. 30, ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  наказом Міністерства палива та енергетики України і Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10 грудня 2008 року № 620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду», на виконання рішення виконавчого комітету від 22.04.2026 № 772/0/3-26 «Про підсумки роботи житлово-комунального господарства міста в осінньо-зимовий період 2025-2026 років та заходи по підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період                  2026-2027 років», протоколу № 2 засідання штабу з підготовки міста до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років підприємствами, установами та організаціями міста проводилась відповідна робота. 
Підготовка міста до осінньо-зимового періоду – це комплекс організаційних, технічних та економічних заходів, спрямованих на забезпечення безперебійного функціонування житлово-комунального господарства, об’єктів соціальної сфери та інфраструктури під час опалювального сезону.
Станом на 01 вересня 2026 року більшість заходів виконані в повному обсязі, окремі – на 98 %, а саме: підготовлено котелень (100%), мереж водопостачання та водовідведення (98%), мереж теплопостачання (97%).
У цілому на 100% підготовлено 30 об’єктів відділу освіти, у тому числі 14 шкільних, 13 дитячих дошкільних та 3 позашкільних закладів. Завершено роботи по 3 закладам охорони здоров’я, 5 закладам  культури та 2 закладам  спорту.

З метою недопущення затримки початку опалювального сезону, забезпечення сталої роботи об’єктів житлово-комунального 
господарства та соціальної сфери в осінньо-зимовий період 2026-2027 років, виконавчий комітет Павлоградської міської ради 

В И Р І Ш И В:
1. Інформацію щодо стану виконання першочергових заходів                   підприємствами житлово-комунального господарства та бюджетними установами, завдань з підготовки житлового фонду та об’єктів соціального призначення до опалювального сезону 2026-2027 років прийняти до відома.
2. Директору ТОВ «ТПК ПРОМЛІФТСЕРВІС 2» Малкову К.А., директору ТОВ «ТПК ПРОМЛІФТСЕРВІС 4» Безуглому П.Г., директору                   КП «Павлоградська обслуговуюча компанія» Ужві В.В., головам ОСББ до 01.10.2026 року завершити роботи з підготовки житлового фонду міста до опалювального сезону, а саме :

утеплення під’їздів, підвалів, горищ, встановлення пружин на вхідних дверях, скління вікон, а також ліквідацію підтоплень окремих підвальних
приміщень, які допущені через аварійні несправності систем водопостачання та водовідведення;

герметизація міжпанельних швів;

поточний ремонт покрівель;


перевірки та поточний ремонт димовентиляційних каналів.


3. Директору КП «Затишне місто» Коріневському В.В.  забезпечити накопичення паливно-мастильних матеріалів та посипкового матеріалу в обсягах, не менших за нормативну потребу зимового періоду, завершити підготовку спеціалізованої снігоприбиральної техніки.

4. Директору КП «Павлоградтеплоенерго» Ковальчуку П.П., директору  КП «Павлоградтрансенерго» Пустовойту О.С., директору                                          директору ТОВ «ТПК ПРОМЛІФТСЕРВІС 2,4» Безуглому П.Г., директору                               КП «Павлоградська обслуговуюча компанія» Ужві В.В., начальнику відділу охорони здоров’я Дейнеженко Ю.С., начальнику відділу освіти            Дем’яненко І.В., начальнику відділу культури Шкатулі О.В., начальнику відділу у справах сім’ї,  молоді та спорту Лагно Д. О. до 01.10.2026 року виконати роботи по заповненню мереж теплопостачання та провести гідравлічні випробування підпорядкованих об’єктів.

5.Директору підприємства КП «Павлоградтеплоенерго»                                                 Ковальчуку П.П., директору КП «Павлоградтрансенерго» Пустовойту О.С.                     до початку опалювального сезону: 

забезпечити необхідну кількість сульфоуглю та солі для котелень;


підготувати артезіанські свердловини технічної води;


провести гідравлічні випробування мереж теплопостачання.

6. Керівникам комунальних підприємств, установ та закладів                                - власникам (балансоутримувачам) генераторів провести технічне обслуговування генераторного обладнання та перевірку його працездатності під навантаженням.

7. Керівникам відділів міської ради: Дейнеженко Ю.С., Дем’яненко І.В., Шкатулі О.В., Лагно Д.О. до 01.10.2026 року розробити та затвердити заходи щодо лімітної дисципліни по енергоносіям та зниження їх споживання                 в ІV кв. 2026 року.

8. Керівникам підприємств, установ та організацій усіх форм власності вжити вичерпних заходів для погашення підприємствами, установами та організаціями у повному обсязі заборгованості за спожитий природний газ, електричну і теплову енергію, воду та послуги з водовідведення, забезпечити щомісячну оплату поточного споживання енергоносіїв, створити умови щодо закупівлі природного газу і своєчасного початку опалювального сезону, а також погашення заборгованості за минулі періоди.

9.  Керівникам підприємств, установ та організацій усіх форм власності  перевірити готовність роботи резервних джерел живлення та у разі виникнення можливих надзвичайних ситуацій вжити необхідні заходи для подальшого реагування.


10.Рекомендувати керівникам: Павлоградської дільниці Східного                РЕМ АТ «ДТЕК «Дніпровські електричні мережі» (Симоненко), ПрАТ «ПЕЕМ «Центральна енергетична компанія» (Батурінець), Павлоградського управління експлуатації газового господарства Дніпропетровської філії                ТОВ «Газорозподільні Мережі України» (Кривокобильський) забезпечити стабільну роботу об’єктів життєдіяльності міста в осінньо-зимовому періоді 2026 - 2027 років.

11. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на  начальника   управління     комунального    господарства та    будівництва
Завгороднього А.Ю., начальника відділу охорони здоров’я Дейнеженко Ю.С. 
начальника відділу освіти Дем’яненко І.В., начальника відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Лагно Д.О., начальника відділу культури                         Шкатулу О.В., контроль - на першого заступника міського голови      Радіонова О.М.
Міський голова
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